В дневную смену 31.12.2025 выход техники составит 47 единиц.
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Путепровод Шарики (от ул. Транспортной до ул.1я-Рабчая) 
ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до ул. Балтийская)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановки пр. Академический, ул. Королева, ул. Кольцевая
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№16,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
[bookmark: _GoBack]Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 30.12.2025 на 31.12.2025 выход техники составит 89 единиц.
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина (от 1000 мелочей до Московского тракта)
пер. Нахановича (от ТЮЗа до ул. Крылова)
пр. Ленина (от Московского тракта до ул. Нахимова)
ул. Кузнецова (от ул. Герцена до пр. Кирова (дублер), далее ул. Советская от пр. Кирова до ул. Герцена)
ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена)
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Гоголя) 
пр. Кирова (от ул. Кузнецова до пр. Ленина)
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. О.Кошевого до пр. Комсомольский, далее до ул. Красноармейская)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 с остановочными карманами.  
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№2,6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Иркутский тракт (от Приборного завода до пос. Ново-Михайловка), ул. Высоцкого (от ул. Иркутский тракт до Приборного завода)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 30.12.2025 выход техники составит 41 единицу.
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортной)
ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до ул. Кулагина, далее до ул. Балтийской)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановки пр. Академический, ул. Королева, ул. Кольцевая
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№16,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 29.12.2025 на 30.12.2025 выход техники составит 89 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Елизаровых (от пл. Южной до пр. Кирова, далее до ул. Шевченко)
пр. Кирова (от ул. Елизаровых до пл.Кирова)
пр. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. Кулагина, далее до ул. Елизаровых)
ул. Гагарина
пр. Ленина (от пл. Ленина до пер. 1905 г.)
ул. Большая Подгорная
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Л. Толстого до пр. Комсомольский), ул. Говорова (от дома №1 до ул. К.Ильмера, далее от ул. Интернационалистов до ул. Стрелочная) 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 с остановочными карманами.  
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№9,12,13, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№2,6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Иркутский тракт (от Жилмассива до пос. Ново-Михайловка), ул. Ивановского, ул. Высоцкого, ул. Энтузиастов
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 27.12.2025 выход техники составит 63 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до Пушкинской развязки)
ул. Пушкина (от Пушкинской развязки до ул. Транспортной)
подходы к Коммунальному мосту
ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановки пр. Комсомольский
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№1,2,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№1 (без снегопада №7), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 26.12.2025 на 27.12.2025 выход техники составит 92 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пл. Южная (в круг с выездом на Богашевский тракт и 19-ю Гвардейскую Дивизию) 
ул. Елизаровых (от пл. Южной до пр. Кирова, далее до ул. Шевченко)
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейской, далее до пр. Ленина)
ул. Красноармейская (от ул. Усова до пр. Фрунзе)
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Тверской), пр. Кирова (от ул. Киевской до пл. Кирова), пер. Спортивный парковки, ЦТН, ул. Пушкина,27 парковка детской поликлиники, пер. Макушина с парковкой 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 с остановочными карманами.  
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№ 14,16,17,18,19,21, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,6,7, проезжая часть №5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – Богашевский тракт, ул. Басандайская с развязкой, ул. Энтузиастов (от ул. Осенняя до ул. Болдырева)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 26.12.2025 выход техники составит 66 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. И.Черных (от ул.Б.Куна до ОКБ, далее до ул.Лазарева)
ул. Б.Куна (от ул. Иркутского тракта до ул. И.Черных, далее до ул. Мичурина)
ул. Нахимова (от пр. Ленина до ул. Вершинина)
ул. Нахимова (от пр. Ленина до ул. Красноармейской)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановки, парковки ул. Елизаровых, ул. Балтийская, пр. Академический, ул. Кольцевая
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№17,18,19,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№1 (без снегопада №7), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 25.12.2025 на 26.12.2025 выход техники составит 93 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Никитина (от ул. Красноармейской до ул. Новгородской, от ул. Новгородской до ул. С.Разина)
ул. Новгородская
пл. Ленина (от пер. пл.Ленина до 1000 мелочей)
пер. Батенькова с поворотом на ул.Гагарина 
пер. Пионерский
ул. Н.Р.Ушайки с каменным мостом
пер.пл.Ленина
ул. К.Маркса (от пер.пл.Ленина до пер.Кооперативного)
пр. Ленина (от 1000 Мелочей до Московского тракта)
пр. Ленина (от Московского тракта до ул. Нахимова)
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова (от ул. Дзержинского до ул.Тверской), пр.Кирова (от ул.Киевской до пл.Кирова), пер. Спортивный парковки, ЦТН, ул. Пушкина,27 парковка детской поликлиники, пер. Макушина с парковкой 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№ 6,12,13,16, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3 проезжая часть №5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 5,6,11 работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – Богашевский тракт, ул. Басандайская с развязкой, Коммунальный мост с развязкой. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 25.12.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. С.Лазо (от ул. Беринга до ул. Бела Куна)
ул. Беринга (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановки, парковки ул. Елизаровых, ул. Балтийская, пр. Академический, ул. Кольцевая
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 9,10,11,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2 (без снегопада №№3,7), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 24.12.2025 на 25.12.2025 выход техники составит 86 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Киевская (от ул. Енисейская до пр. Фрунзе)
ул. Киевская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской)
Московский трак (от ул. А.Иванова до Коммунального моста со спусками и подъёмами)
Подходы к Коммунальному мосту от пр. Ленина
пл. Ленина
ул. Набережной реки Ушайки 
пер. Пионерский
пер. Батенькова с поворотом на ул. Гагарина 
пер. Нахановича
Дублер пр. Кирова (от ул. Советской до ул. Красноармейской)
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Тверской), пр. Кирова (от ул. Киевской до пл. Кирова), ул. Белинского, парковки пер. Спортивного, пер. Макушина, ул. Баумана 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№ 1,5,6,7,8 15,16, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,4,6  проезжая часть №5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – Богашевский тракт
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 24.12.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. С.Лазо (от ул. Беринга до ул. Бела Куна)
ул. Беринга (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановки, парковки ул. Елизаровых, ул. Балтийская, пр. Академический, ул. Кольцевая
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 2,3,4,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2 (без снегопада №№3,7), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 23.12.2025 на 24.12.2025 выход техники составит 86 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Киевская (от ул. Усова до ул. Енисейская, далее к ул. Сибирская)
ул. А. Иванова (от пр. Ленина до ул. Московский тракт)
ул. Дзержинского (от ул. Герцена до ул. Карташова, далее до пр. Кирова, ул. Усова)
ул. Дзержинского (от ул. Усова до пр. Кирова)
ул. Московский тракт (от пр. Ленина до пер. Базарного)
пл. Ленина 
ул. Набережная р. Ушайки 
пер. Пионерский 
пер. Батенькова 
пер. Нахановича
пр. Кирова дублер (от ул. Советской до ул. Красноармейской ) 
Фронтальный погрузчик: ул. Киевская (от ул. Сибирская до д.№1), ул. Тверская (от ул. Сибирская до ул. Петропавловской) ул. Балтийская мост, Путепровод 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№ 14,15,16,17,18,19,21, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,6,7, проезжая часть, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – Богашевский тракт
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 23.12.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. С.Лазо (от ул. Беринга до ул. Бела Куна)
ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Иркутский тракт)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ. 
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 12,13,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2 (без снегопада №7), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 22.12.2025 на 23.12.2025 выход техники составит 85 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Киевская (от ул. Косарева до ул. Усова, далее до ул. Енисейская)
ул. Дзержинского (от пер. Нечевского до ул. Карташова, далее до пр. Кирова, до ул. Усова)
ул. Студенческая (от ул. Советской до ул. Дзержинского)
ул. Кулагина (от ул. Елизаровых до пр. Фрунзе, далее до ул. Салтыкова-Щедрина)
пер. пл. Ленина
ул. К. Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Кооперативного)
ул. Набережная р. Ушайки с каменным мостом
пер. Пионерский
пер. Батенькова
пер. Нахановича 
Фронтальный погрузчик: ул. Басандайская, мост р. Басандайка
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№1,6,7,8,9,10,11, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4, проезжая часть, перекрёстки №5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – Коммунальный мост с развязкой, Богашевский тракт
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 20.12.2025 выход техники составит 50 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Суворова (от ул. иркутский тракт до ул. С.Лазо, далее до ул. Мичурина)
ул. С.Лазо (от ул. Суворова до ул. Беринга)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановочные карману, парковки ул. Нахимова, пл. Южная, Богашевский тракт, ул. Басандайская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 6,7,8,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№1,20,21
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2 (без снегопада №№3,6), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 19.12.2025 на 20.12.2025 выход техники составит 87 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Учебная (от ул. Вершинина, далее до пр. Ленина, далее до Московского тракта)
ул. Пирогова (от ул. Вершинина до ул. Советская)
ул. Советская (от пр. Кирова до ул. Нахимова)
ул. Вершинина (от ул. Учебной до пр. Вершинина)
ул. Матросова 
ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Артема)
ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская)
ул. Балтийская (от Осенняя до пр. Фрунзе)
пер. Школьный, ул. Средне-Кирпичная, ул. Октябрьская, ул. Шишкова
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. О. Кошевого до пр. Комсомольский), площадь Томск-1, ул. Лебедева (от пр. Комсомольский до ул. Красноармейская)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№ 2,3,4,5, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, проезжая часть, перекрёстки №5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега парковки, остановки. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Клюева (от ул. Обручева до д.№4)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 19.12.2025 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. 1-я Рабочая (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина)
ул. Новосибирская
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 16,17,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№1,20,21
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2 (без снегопада №№3,6), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 18.12.2025 на 19.12.2025 выход техники составит 85 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Учебная (от ул. Красноармейская до ул. Вершинина, далее до пр. Ленина)
ул. Белинского (от пр. Кирова до ул. Учебная)
ул. Пирогова (от ул. Вершинина до ул. Советская, далее до ул. Учебная)
ул. Вершинина (от ул. Усова до ул. Учебная, далее до ул. Нахимова, ул. Учебная)
ул. Усова (от ул. Белинского, далее до пр. Ленина)
ул. Советская (от пр. Кирова дублер до ул. Нахимова)
ул. Бирюкова
ул. Клюева до ул. Иркутский тракт. 
пер. Кустарный 
ул. Бела (от ул. Пушкина до ул. Октябрьская)
пер. Школьный
ул. Средне-Кирпичная
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. О. Кошевого до пр. Комсомольский) с проезжей частью и остановками, парковки ул. Мичурина. 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам:№№ 16,18,19, ул. Клюева, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Клюева (от ул. Осенняя до ул. Обручева)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 18.12.2025 выход техники составит 51 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. 1-я Рабочая (от ул. Иркутский тракт до ул. Рабочая)
ул. Рабочая (от Патепровода ул. Пушкина до ул. Новосибирская)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 16,17,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина, пл. Ново-Соборная, Набережная р. Ушайка)
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2 (без снегопада №№4,6), работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 17.12.2025 на 18.12.2025 выход техники составит 85 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Никитина (от ул. Советская до ул. Красноармейская)
ул. Белинского (от ул. Никитина до пр. Кирова, далее до ул. Учебная)
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Советская (от пр. Кирова дублер до ул. Герцена)
ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Усова, далее до ул. Учебная)
ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Белинского, далее до пр. Ленина)
ул. Балозерская (от ул. Пушкина до ул. Ачинская, далее от ул. Пушкина до пер. Соляного)
ул. Ачинская (от ул. Белозерская до ул. Красноармейская)
пер. Кустарный
ул. Кривая (от ул. Белозерская до ул. Белая)
ул. Белая (от ул. Пушкина до ул. Октябрьская)
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Л.Толстого до пр. Комсомольский), ул. Кутузова
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№8,9,10,11,12,13,14, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Клюева (от ул. Осенняя до ул. Обручева)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 17.12.2025 выход техники составит 50 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. Интернационалистов до ул.Ф.Мюнниха) 
пр. Мира (от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№6,7,8
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 18,19,20,21 работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина, пл. Ново-Соборная, Набережная р. Ушайка)
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 16.12.2025 на 17.12.2025 выход техники составит 92 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Гагарина 
ул. Никитина (от ул. Советская до ул. Красноармейская)
ул. Крылова
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова)
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Кузнецова (от ул. Герцена до пр. Кирова дублер)
ул. Белинского (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Никитина)
ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова)
пер. Нечевский (от ул. Тверская до ул. Гоголя)
пер. Совпратшкольный (от ул. Гоголя до ул. Белинского)
пр. Ленина (от пр. Фрунзе до Московского тракта)
Фронтальный погрузчик: пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Никитина через ул. Советская), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Никитина)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5 с посыпкой остановочных карманов. 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №8, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, проезжая часть перекрестки №5, ул. Пастера до д. №37, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Обручева (от ул. Клюева до тупика)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 16.12.2025 выход техники составит 43 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. 79-й Гвардейской Дивизии  до ул. Интернационалистов) 
пр. Мира (от ул. Карла Ильмера до ул. 79-й Гвардейской Дивизии) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный, площадь БКЗ, ул. Потанина, ул. Техническая, ул. Таврическая, остановочные карманы/парковки с вывозом Богашевский тракт, ул. Басандайская
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5 включая остановочные карманы.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 16,17,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 15.12.2025 на 16.12.2025 выход техники составит 92 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пер. Нахановича (от ТЮЗа до ул. Крылова)
ул. А.Беленца
пер. Пионерский
ул. Набережная р.Ушайка с каменным мостом
пер. пл, Ленина
ул. К.Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Кооперативный)
пр. Ленина (от пер.1905 года до ул. Дальне-Ключевская, далее до ул. Бердская)
ул. Розы Люксембург (от ул. Обруб до пер. 1905 года, далее до ул. Дальне-Ключевская, далее до ул. Пролетарская)
ул. Обруб 
ул. Шишкова
ул. Октябрьская
ул. Бирюкова (от ул. Клюева в обе стороны)
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова (от ул. Киевская до пл. Кирова), пл. Соляная, парковки ул. Смирнова, ул. Пушкина/27, пр. Мира 10я поликлиника.
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5 с посыпкой остановочных карманов. 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5.
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№9,10,12,13,14,15, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Обручева (от ул. Клюева до тупика)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 13.12.2025 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (Каштачная гора от ул. Дальне-Ключевская)
ул. 79-й Гвардейской Дивизии (от ул. Говорова до Пушкинской развязки) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный, площадь БКЗ, ул. Балтийская, ул. Осенняя, пр. Развития, пр. Созидания
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №20, ул. Клюева (от ул. Суворова до озера), ул. Балтийская, ул. Елизаровых, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №5
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:№6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 12.12.2025 на 13.12.2025 выход техники составит 82 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская, далее до ул. Средне-Кирпичная)
пр. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. Л.Толстого, далее до ул. Кулагина)
пл. Южная
пр. Кирова (от ул. Киевская до пл. Кирова, далее до ул. Елизаровых)
ул. Сибирская (от ул. Л.Толстого до пр. Комсомольский, ул. Красноармейская)
Фронтальный погрузчик: Богашевский тракт, ул. Иркутский тракт (ул. Мичурина), пер. Железнодорожный
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5 с посыпкой остановочных карманов. 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5, разметание осевых по улицам ул. Басандайская, пр. Ленина, ул. Нахимова, ул. Елизаровых, пр. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Пушкина, Путепровод «шарики», ул. Иркутский тракт, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, ул. Сибирская, ул. Клюева, ул. Ивановского, ул. Высоцкого, ул. Энтузиастов, ул. С.Лазо, ул. Новосибирская, ул. 1-я Рабочая. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №4, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№2,6
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 11,17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Пастера)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 12.12.2025 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (Каштачная гора от ул. Дальне-Ключевская)
ул. 79-й Гвардейской Дивизии (от пр. Мира до ул. Говорова) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный, площадь БКЗ, ул. Балтийская, ул. Осенняя, ул. Кольцевая, ул. Королева, пр. Развития, пр. Созидания
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 19,20,21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№3,4
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 11.12.2025 на 12.12.2025 выход техники составит 85 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Красноармейская (от пр. Кирова до ул. Карташова)
ул. Карташова (от пр. Фрунзе в обе стороны)
ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
пр. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. Л.Толстого, далее до ул. Кулагина)
пр. Кирова (от пр.Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Л.Толстого 
ул. Сибирская
ул. Сибирская (от ул. Балтийская до ул. Л.Толстого)
Фронтальный погрузчик: Богашевский тракт, пер. Железнодорожный, ул. Старо-Деповская
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5 с посыпкой остановочных карманов. 
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №1, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Пастера)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 11.12.2025 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Карла Ильмера (от пр. Мира до ул. Говорова)
ул. Говорова (от ул. Карла Ильмера до ул. 79-й Гвардейской Дивизии, далее до ул. Интернационалистов) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный, площадь БКЗ, ул. Балтийская, ул. Осенняя, ул. Кольцевая, ул. Королева, пр. Развития, пр. Созидания
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 14,18,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№1,2,3,4, по проспект Фрунзе
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 10.12.2025 на 11.12.2025 выход техники составит 58 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Красноармейская (от ул. Усова до пр. Фрунзе, далее до ул. Сибирская)
пр. Фрунзе (от ул. Л.Толстого до ул. Кулагина, далее до ул. Елизаровых)
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская, далее до ул. Дзержинского, до пр. Кирова) 
ул. Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская, далее до ул. Л.Толстого)
ул. Сибирская (от ул. Балтийская до ул. Л.Толстого)
Фронтальный погрузчик: Богашевский тракт, ул. Басандайская, ул. Высоцкого, пер. Железнодорожный
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №7, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№13,14,15,16
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№ 2,4
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Ивановского (от Высоцкого до ул. Баумана), ул. Иркутский тракт (от Жилмассива до развилки Томск-Мариинск)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 10.12.2025 выход техники составит 53 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Высоцкого до Жилмассива)
ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до ул. Высоцкого)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный, площадь БКЗ, пр. Академический, ул. Кольцевая, ул. Королева, пр. Развития, пр. Созидания
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 9,10,11,12,20 если нет снегопада №15, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №4
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Лазарева работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 9.12.2025 на 10.12.2025 выход техники составит 91 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Красноармейская (от ул. Нахимова до ул. Усова, далее до пр. Фрунзе)
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская) 
ул. Колхозная
ул. Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
ул. Л.Толстого
ул. Старо-Деповская (от ул. Транспортная до ул. Смирнова)
пер. Железнодорожный 
Фронтальный погрузчик: пл. Южная, Богашевский тракт, ул. Басандайская, ул. Старо-Деповская, пер. Железнодорожный
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №7, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№ 3,7
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Высоцкого (от ул. Иркутский тракт до Приборного завода), СОШ № 52, ул. Ивановского
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 9.12.2025 выход техники составит 53 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до ул. Лазарева, далее до ул. Высоцкого)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный, площадь БКЗ, пл. Южная, Богашевский тракт, ул. Басандайская. 
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 9,11,12,15,16, 20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№ 3,7
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Лазарева работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 8.12.2025 на 9.12.2025 выход техники составит 92 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пер. Урожайный (от пр. Мира до ул. Большая Подгорная)
пер. Светлый
пер. Пионерский
ул. Старо-Деповская (от ул. Транспортной до ул. Смирнова)
пер.пл. Ленина
пл. Ленина (от пер.пл.Ленина до 1000 мелочей, далее пер. Батенькова)
пр. Ленина (от 1000 мелочей до ул. Московский тракт)
ул. Набережная р. Ушайки
ул. Карла Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный)
ул. Нахимова
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский, далее до ул. Л.Толстого)
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
Фронтальный погрузчик: ул. Старо-Деповская, пер. Железнодорожный, остановки ул. Высоцкого, ул. Ивановского
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 7,14, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№2,6
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – ул. Высоцкого (от ул. Иркутский тракт до Приборного завода), ул. Ивановского
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 6.12.2025 выход техники составит 41 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Путепровод Шарики (от ул. Транспортная до ул. 1-я Рабочая)
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-я Рабочая до ул. Суворова, далее с транспортным кольцом до ул. Беринга)
ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина д опер. Кооперативный, площадь БКЗ, ул. Нахимова, пл. Южная, ул. Елизаровых
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 14,15,16,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 5.12.2025 на 6.12.2025 выход техники составит 71 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина (от пл. Ленина до «1000 мелочей», далее до Московского тракта, ул. Нахимова)
Фронтальный погрузчик: ул. Елизаровых, ул. Балтийская 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,12, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4,6, проезжая часть маршрутам: №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 6,10,11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем – Кузовлевский тракт, ул. Высоцкого (от ул. иркутский тракт до Приборного завода)
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 5.12.2025 выход техники составит 41 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-я Рабочая до ул. Суворова, далее до ул. Беринга)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина д опер. Кооперативный, площадь БКЗ
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,4. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,8,9,10,20,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №1, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 4.12.2025 на 5.12.2025 выход техники составит 94 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Тверская (от ул. Усова до пр.Кирова, далее до пр.Фрунзе)
ул. Тверская (от ул. Никитина до ул.Сибирская) 
ул. Киевская (от ул. Косарева до пр. Кирова, далее до пр. Фрунзе, ул. Сибирская)
ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Енисейская, далее до ул. Елизаровых, ул. Ломоносова)
ул. Енисейская (от ул. Киевская до пр. Комсомольский, далее до ул. Шевченко)
ул. Герцена (от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) 
ул. Колхозная (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Сибирская, далее до ул. О.Кошевого, ул. Л. Толстого)
ул. Сибирская (от ул. Балтийская до ул. Л.Толстого)
Фронтальный погрузчик: ул. Елизаровых, ул. Балтийская, ул. Смирнова (от переезда до ул. Кутузова), ул. 1-я Мостовая
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,6,18, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4, проезжая часть маршрутам: №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 1,2,8,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. Роторная уборка снегоочистителем – нет 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 4.12.2025 выход техники составит 52 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кольцевая
ул. Пушкина (путепровод Шарики) (от ул. Транспортная до ул. 1-я Рабочая)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, пер.пл. Ленина д опер. Кооперативный, площадь БКЗ
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 1,2,3,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,6,19,20,21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 3.12.2025 на 4.12.2025 выход техники составит 88 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Тверская (от ул. Усова до пр.Кирова, далее до пр.Фрунзе)
ул. Тверская (от ул. Никитина до ул.Сибирской) 
ул. Киевская (от ул. Косарева до пр. Кирова, далее до пр. Фрунзе, ул. Сибирская)
ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Енисейская, далее до ул. Елизаровых, ул. Ломоносова)
ул. Енисейская (от ул. Киевская до пр. Комсомольский, далее до ул. Шевченко)
ул. Герцена (от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) 
ул. Колхозная (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Сибирская, далее до ул. О.Кошевого, ул. Л. Толстого)
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова, ул. Елизаровых, пер. Макушина
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,12,17, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,7, проезжая часть маршрутам: №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №15, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Роторная уборка снегоочистителем –ул. Осенняя, транспортное кольцо ул. Энтузиастов 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

______________________________________________________________________________________

В дневную смену 3.12.2025 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кольцевая
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, парковки, остановки Шевченко, пр. Фрунзе, ул. Нахимова, пр. Комсомольский, пр. Кирова
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№6,7,8
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,16,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 2.12.2025 на 3.12.2025 выход техники составит 55 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Осенняя 
Фронтальный погрузчик: ул. Говорова (от дома №1 до ул. К.Ильмера), ул. Суворова (от переезда до ул. Кутузова), пл. Южная, ул. Елизаровых, пр. Кирова
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,10,14,15, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4,6,7, проезжая часть маршрутам: №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 1,3,11,  работа с роторным снегоочистителем –ул. Осенняя, транспортное кольцо ул. Энтузиастов 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
________________________________________________________________________________________

В дневную смену 2.12.2025 выход техники составит 39 единиц

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кольцевая
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл. Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, парковки, остановки пр. Комсомольский
Механизированная обработка проезжей части пескосояной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№6,7,8
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,9,11,13,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 1.12.2025 на 2.12.2025 выход техники составит 53 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
Фронтальный погрузчик: ул. Киевская (от ул. Сибирская до реки), ул. Тверская (от ул. Сибирская до ул. Петропавловской), парковки, остановки ул. Красноармейская, ул. Киевская
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,6,7,8, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4,6,7, проезжая часть маршрутам: №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№7,10,11, работа с роторным снегоочистителем –ул. Басандайская 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 29.11.2025 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Академический
ул. Кольцевая
ул. Королева
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, площадь БКЗ, ул. Балтийская, ул. Осенняя, пр. Развития, пр. Созидания
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 3,6,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №11
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№2,6
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 28.11.2025 на 29.11.2025 выход техники составит 69 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Герцена
ул. Белинского
ул. Косарева
ул. Артема
пер. 1905 года
ул. Кузнечный взвоз
ул. Октябрьский взвоз
ул. Большая Подгорная
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева, пр. Кирова, ул. Пушкина (детская поликлиника), пр. Мира (10 поликлиника) 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 2,4, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№ 15,16
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №6, проезжая часть маршрутам: №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№4,7
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №4, работа с роторным снегоочистителем – Богашевский тракт с развязкой, ул. Басандайская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 28.11.2025 выход техники составит 41 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Академический
Фронтальный погрузчик: ул. Балтийская, ул. Осенняя, пр. Развития, пр. Созидания
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,20,21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№15,16
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 27.11.2025 на 28.11.2025 выход техники составит 77 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Кулева
ул. Советская
ул. Герцена
ул. Белинского
ул. Косарева
ул. А.Иванова
Московский тракт
ул. М.Горького
ул. Татарская
ул. Трифонова
ул. Источная
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева, пре. Плеханова 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 11,12,13,14,17,18,19, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3, проезжая часть маршрут №5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№6,7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.




В дневную смену 27.11.2025 выход техники составит 40 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Академический
Фронтальный погрузчик: ул. Осенняя, ул. Иркутский тракт, пр. Развития, пр. Созидания, ул. Королева, Пескобаза Московский тракт. 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 8,9,11,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 26.11.2025 на 27.11.2025 выход техники составит 86 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Савиных 
ул. Карла Маркса
ул. Большая Подгорная
пер. Кооперативный
ул. Котовского
ул. Пирогова
ул. Кулева 
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева, пре. Плеханова 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,7,21, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,5,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7, работа с роторным снегоочистителем – Богашевский тракт с развязкой, ул. Басандайская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 26.11.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Академический
пер. Спортивный
ул. Советская
ул. Белинского
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, ул. К.Маркса, площадь БКЗ, ул. Бакунина, расчистка парковок, остановок ул. Пушкина, ул. Иркутский тракт, ул. Клюева, ул. Бирюкова, ул. Обручева, ул. Осенняя, если снегопад пескобаза Сурово-Сухоречье (если нет снегопада остановки, парковки пр. Развития, пр. Созидания, пр. Академический, ул. Кольцевая, ул. Королева)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,20, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2 
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 25.11.2025 на 26.11.2025 выход техники составит 72 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина
ул. Савиных 
ул. Карпова
ул. Тимакова
ул. Нахановича
ул. А.Беленца
ул. Набережная реки Ушайки
пер. Пионерский
ул. К.Маркса
пер.пл.Ленина
ул. Котовского
ул. Красноармейская
ул. П.Осипенко
пер. П.Осипенко
пер. Промышленный
проезд Вершинина
Фронтальный погрузчик: расчистка парковок, остановок пр. Комсомольский, ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Сибирская, ул. Басандайская, Богашевский тракт, Московский тракт, пр. Ленина, ул. 5-й Армии, ул. Профсоюзная, ул. Дальне-Ключевская, пер. 1905 года. 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 6,17,18, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с роторным снегоочистителем – Богашевский тракт, ул. Басандайская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 25.11.2025 выход техники составит 43 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
Фронтальный погрузчик: пр. Развития, пр. Созидания, пр. Академический, ул. Кольцевая, ул. Королева, парковки, остановочные карманы ул. Пушкина, ул. Иркутский тракт, пр. Мира, ул. К.Ильмера, ул. Говорова, ул. Интернационалистов, ул. ?9-1 Гврдейской Дивизии, ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Клюева
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,15,17,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 24.11.2025 на 25.11.2025 выход техники составит 84 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина
ул. Нахановича
ул. А.Беленца
ул. Набережная реки Ушайки
пер. Пионерский
пр. Фрунзе
ул. Белинского 
ул. Вершинина
ул. Котовского
проезд Вершинина 
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова, пр. Комсомольский, ул. Шевченко, ул. Елизаровых, пр. Ленина, ул. 5-й Армии, ул. Профсоюзная, ул. Д.Ключевская, пер. 1905 года
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 8,9,10,11,12,13, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с роторным снегоочистителем - Коммунальный мост с развязкой, ул. Нахимова, ул. Савиных, ул. Тимакова,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 22.11.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Суворова
ул. Мичурина
ул. С.Лазо
ул. И.Черных
ул. Лазарева
ул. Бела Куна
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пр. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К. Маркса, площадь БКЗ, остановки, парковки ул. Иркутский тракт (от ул. 1-я Рабочая до Михайловки)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7,8 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 16,17,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 5,14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 21.11.2025 на 22.11.2025 выход техники составит 60 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Усова
ул. Косарева
ул. Вершинина
ул. Гагарина 
пер. Нахановича
ул. Никитина
ул. Кузнецова
пр. Кирова (дублер)
ул. Студенческая
Фронтальный погрузчик: ул. Баумана, ул. Гамалеи, ул. Ивановского, ул. Высоцкого
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5. 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 6,7,9,10,11,15, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 3,4,5,6,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №12,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 21.11.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Бела Куна
ул. Мичурина
ул. Ивана Черных
ул. Лазарева
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пр. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К. Маркса, пр. Развития, пр. Созидания, ул. Иркутский тракт (от ул. 1-я Рабочая до Михайловки)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5, 6, 20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,2
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 20.11.2025 на 21.11.2025 выход техники составит 60 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Усова
ул. Косарева
ул. Вершинина
ул. Гагарина 
пер. Нахановича
ул. Крылова
ул. Мостовский тракт
ул. Татарская
ул. Трифонова
пер. Базарный 
ул. М. Горького
ул. Источная 
Фронтальный погрузчик: ул. Стародеповская, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, ул.Ф.Мюнниха, ул. К.Ильмера, ул. Говорова, ул. Баумана, ул. Гамалеи, ул. Ивановского, ул. Высоцкого
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№3,4, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №1
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 3,4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №4
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №10,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 20.11.2025 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Бела Куна
ул. Ивана Черных
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, площадь БКЗ, пр. Развития, пр. Созидания, ул. Иркутский тракт (от ул. 1-я Рабочая до Михайловки)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 2, 5, 20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: №№ 19,21
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,3,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 19.11.2025 на 20.11.2025 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Комсомольский
ул. 79 Гвардейской Дивизии
ул. Дальне-Ключевская 
ул. Розы Люксембург 
ул. Учебная
Московский тракт
Фронтальный погрузчик: пр. Мира, ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Ф. Мюнниха, ул. К. Ильмера, ул. Говорова, ул. Мичурина, ул. Б.Куна, ул. И.Черных (ОКБ), ул. Лазарева, ул. П. Федоровского, ул. Баумана 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5, разметание осевых пр. Ленина, ул. Нахимова, ул. Елизаровых, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, ул.79 Гвардейской Дивизии, ул. Пушкина, Путепровод Шарики, ул. Иркутский тракт до Михайловки, ул. Б.Куна, Кузовлевский тракт, ул. Лазо, ул. Новосибирская
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,16,19,21, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№ 17,18
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 5,7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№ 2,3
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 7,12,13,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 19.11.2025 выход техники составит 40 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. 1-я Рабочая 
ул. Ивана Черных
ул. Рабочая
ул. Мичурина 
ул. Бела Куна
Фронтальный погрузчик: ул. Кольцевая, пр. Развития, пр. Созидания, ул. Железнодорожная, ул. Транспортная, ул. Северный городок 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5.
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 17,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: № 16
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №8 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 18.11.2025 на 19.11.2025 выход техники составит 78 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Комсомольский
ул. Яковлева
пр. Фрунзе
ул. Учебная 
пер. Урожайный
ул. Большая Подгорная
Фронтальный погрузчик: пр. Мира, ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Ф. Мюнниха, ул. К. Ильмера, ул. Говорова, пл. Дзержинского, пр. Кирова, ул. Смирнова, ул. Сибирская, ул. Алтайская, пер. Батенькова, Аптекарский мост, ул. Пушкина, 27
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам:  дежурство №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 14,15, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: №№ 7, 16
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№ 6,7 
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 17,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 18.11.2025 выход техники составит 43 единицы

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (путепровод)
ул. 1-ая Рабочая
Фронтальный погрузчик: ул. Кольцевая, пр. Развития, пр. Созидания, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Транспортная, ул. Северный городок. 
 Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1, 2, 3, 4, 5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 5, 6, 7.
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 12, 20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: №№ 11, 14, пр. Ленина (от пер. Плеханова до пер. Батенькова)
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №8 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 17.11.2025 на 18.11.2025 выход техники составит 83 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Кирова
пр. Комсомольский
ул. Красноармейская
ул. Яковлева
пр. Фрунзе
пер. Светлый
пер. Урожайный
Фронтальный погрузчик:  ул. Чекистский тракт, ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская, парковки остановки пр. Мира, ул. 79-ой Гв. Дивизии, ул. Смирнова, ул. Сибирской, ул. Алтайской, пер. Батенькова,  
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 7, 10, 11, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: 6, 7
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№3  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: 3, 4.  
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №5, 14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 15.11.2025 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина
ул. Яковлева
пл. Ленина 
ул. Бакунина
пер.пл. Ленина 
ул. К.Маркса 
ул. Балтийская
ул. Осенняя
пр. Академический
ул. Кольцевая
пр. Развития
пр. Созидания
Московский тракт
ул. Учебная
ул. Татарская
ул. Трифонова  
Фронтальный погрузчик: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
 Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7, разметание осевых  пр. Комсомольский, пр. Фрунзе, ул, Елизаровых, ул. Нахимова, ул. Иркутский тракт, Путепровод шарики, ул. Клюева, ул. Яковлева, ул. Красноармейская, пр. Ленина 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 13,14,20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: №№3,4, пр. Ленина (от пер. Плеханова до пер. Батенькова)
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: нет 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 14.11.2025 на 15.11.2025 выход техники составит 84 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пл. Ленина 
пре. Пионерский
ул. Набережной реки Ушайки
пер. Батенькова 
пер. пл. Ленина 
ул. К. Маркса 
пр. Ленина (от Московского тракта до ул. Нахимова) 
пр. Ленина (от Московского тракта до 1000 мелочей)
пер. Нахановича
ул. Герцена
ул. Советская
пл. Южная 
ул. Елизаровых 
ул. Красноармейская
ул. Пирогова
ул. Белинского

Фронтальный погрузчик очистка парковок, остановочных карманов: ул. Пушкина (ТГАСУ), пр. Ленина (от пер. 1095 года до ул. Профсоюзная), ул. 5-й Армии, ул. Профсоюзная, ул. Чекистский тракт, ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 7,8,9,11, работа с механизированными звеньями. 
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2,3,6,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет.  
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №12, парковки работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.





В дневную смену 14.11.2025 выход техники составит 45 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до пр. Кирова, далее в сторону ул. Шевченко) 
ул. Нахимова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
пер. Спортивный 
ул. Белинского, 14 
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега – нет, остановочные карманы ул. Иркутский тракт, ул. Пушкина, ул. Высоцкого-ул. Пастера, работа с механизированными звеньями пл. Ленина, пер. пр. Ленина, ул. Бакунина, ул. К. Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Кооперативного), площадь БКЗ
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 7, 20, ул. Белинского 14, ул. Смирнова, ул. Большая Подгорная, если нет снега №5
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: №№1,2, пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Белинского, 14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 13.11.2025 на 14.11.2025 выход техники составит 78 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пл. Ленина 
ул. Набережной реки Ушайки
пер. Пионерский 
пер. Батенькова 
пер. пл. Ленина 
ул. К. Маркса 
пр. Ленина (от Московского тракта до ул. Нахимова) 
пр. Ленина (от пл. Ленина до пер. 1905 года) 
пер. 1905 года (от реки до ул. Кузнечный взвоз) 
ул. Кузнечный взвоз 
пер. Кооперативный 
пер. Совпартшкольный
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская) 
пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе) 
ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова) 
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега: нет, парковки пр. Мира (10 поликлиника), ул. Смирнова, 9, парковки, остановочные карманы ул. Пушкина (от пл. Соляной до ул. Яковлева), ул. Дальне-Ключевская, пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Профсоюзная), ул. Чекистский тракт, ул. Кутузова, пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до ул. Елизаровых), пр. Комсомольский, ул. Сибирская, ул. Осенняя, ул. Клюева, ул. Обручева, работа с механизированными звеньями пр. Кирова 18а, пр. Кирова, 51, пр. Кирова от пл. Дзержинского, пл. Дзержинского, ул. Белинского, 14, ЦНТ, пе. Макушина (с поворотом на ул. Пушкина до светофора)
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 3,4,5,6,7
Механизированная обработка тротуаров песком мини-тракторами по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2,4,5, ул. Бирюкова, 2 до ул. Бирюкова, 6/1,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В дневную смену 13.11.2025 выход техники составит 46 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина 
ул. Нахимова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Белинского
пер. Спортивный
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега, остановочные карманы 
пл. Ленина, пер.пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл.Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановочные карманы ул. Пушкина, ул. Иркутский тракт
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 1,5,20 если нет снега №21
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 12.11.2025 на 13.11.2025 выход техники составит 59 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега: остановки, парковки ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Ивановского, ул. Высоцкого, ул. Осенняя, ул. Балтийская, пр. Академический, пр. Развития, пр. Созидания, ул. Кольцевая, пр. Кирова, пл. Дзержинского, ул. Белинского, ЦНТ, пер. Макушина, пр. Мира (10 поликлиника), Смирнова, 9, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, ул. Сибирская, СОШ №50 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,12,13,14,16,17,18,19,21
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2,3,4,5,6,7 работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 1,2,3,4,7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.




В дневную смену 12.11.2025 выход техники составит 43 единицы

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пл. Ленина 
пер.пл. Ленина
ул. Бакунина 
ул. К.Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Кооперитивный)
площадь БКЗ
ул. Белинского
пер. Спортивный
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
подходы к Коммунальному мосту (от пр. Ленина в обе стороны, далее ул. Нахимова до ул. Красноармейская) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега, остановочные карманы 
пл. Ленина, пер.пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл.Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановочные карманы ул. Нахимова, ул. Елизаровых, ул. Красноармейская 9от ул. Нахимова до ул. Усова), ул. Балтийская, ул. Осенняя
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№ 1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,15,16,20, если нет снега №17
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 11.11.2025 на 12.11.2025 выход техники составит 77 единиц

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пл. Ленина 
ул. Набережной реки Ушайки
пер. Батенькова
пер.пл. Ленина 
ул. К.Маркса 
пр. Ленина 
пер. Нахановича 
ул. Гагарина 
пер. 1905 года 
ул. Кузнечный взвоз 
пер. Кооперативный 
пер. Совпартшкольный 
пр. Фрунзе 
пер. Спортивный 
ул. Советская 
ул. Герцена 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пл. Томск -1, пл. Южная, ул. Елизаровых, ул. Высоцкого, ул. Пушкина (от ул. Яковлева до пл. Соляная), пр. Кирова, пл. Дзержинского, ул. Белинского, ЦНТ, пер. Макушина, парковки пр. Мира 10я поликлиника, ул. Смирнова, 9  
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 4,5,10,11 
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2,3,4,5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 1,2,3,4,5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.




В дневную смену 11.11.2025 выход техники составит 36 единиц

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пер. пл. Ленина
ул. Бакунина
ул. К.Маркса
площадь БКЗ
ул. Белинского 
пер. Спортивный
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега, остановочные карманы пл. Ленина, пер.пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер.пл.Ленина до пер. Кооперативный), площадь БКЗ, остановочные карманы ул. Нахимова, ул. Елизаровых, пл. Южная, пр. Комсомольский
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: дежурство №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№ 6,7
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 5,12,13,20
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 4,5 работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 10.11.2025 на 11.11.2025 выход техники составит 54 единиц

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
Дежурство 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Ленина, пре.пл. Ленина, ул. К.Маркса (от пре.пл. Ленина до пер. Кооперативный), ул. Набережная р.Ушайки, пер. Пионерский, ул. Баумана, ул. Высоцкого, ул. Пушкина (от ул. Яковлева до пл. Соляной), пр.Кирова, пл. Дзержинского, ул. Белинского,14, ЦНТ, пер.Макушина, пр. Мира (парковка поликлиника №10), парковка ул. Смирнова,9 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№ 4,5,6,7,8,9,10,11, ул. Герцена (от пр. Комсомольский до ул. Киевская), ул. Никитина (от ул. Крылова до ул. Красноармейская) 
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2,3,4,5,6,7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: нет, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: № 2
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 1,2,3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.




В дневную смену 8.11.2025 выход техники составит 50 единиц.

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега, остановочные карманы пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нахимова), ул. Нахимова, пл. Южная, ул. Елизаровых, ул. Красноармейская
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№1,2,3,4,5 
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№1,2,3,4,5,6,19,20
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5,6,7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: №№1, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: №№ 2,3 
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№3,5 работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 7.11.2025 на 8.11.2025 выход техники составит 34 единиц.

Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Белинского
пер. Спортивный 
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена) 
ул. 1 Рабочая
ул. Новосибирская
ул. Сергея Лазо
ул. Ивана Черных 
ул. Бела Куна
ул. Лазарева
ул. Бирюкова
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пл. Ленина, пер.пл. Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса (от пер. пл.Ленина до пер.Кооперативный), площадь БКЗ 
Механизированная обработка проезжей части пескосоляной смесью по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Механизированные работы по разметанию проезжей части плужно-щеточной техникой по маршрутам: №№6,7
Механизированная расчистка тротуаров мини-тракторами по маршрутам: №№5,7,17,20
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1,2,3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком по маршрутам: №№ 5,11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Механизированная обработка тротуаров песком колесным трактором (МТЗ со щеткой) по маршрутам: нет
Скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 10,11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.



В дневную смену 7.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 39 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника. 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пл. Ленина
ул. Бакунина
пер.пл. Ленина
ул. К.Маркса
площадь БКЗ
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер.пл.Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, площадь БКЗ, остановки ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Энтузиастов, ул. Клюева, ул. Новосибирская, ул. Лазо, ул. И.Черных, ул. Б.Куна, ул.Лазарева
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,2,3
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№5,17,18,20, посыпка при снегопаде №№3,4
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части по маршрутам: №№1,2,3, пескоразбрасывающей техники на проезжей части по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Автогрейдер остановочные карманы маршруты: №№8,9 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 6.11.2025 на 7.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 47 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина
пр. Фрунзе
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина (от пл. Ленина до Московский тракт), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская) 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,2,3,4,5,6,7, посыпка №№6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 5,9,13,14,15,16 посыпка при снегопаде №№ 7,10
Дежурство плужнощёточной и песоразбрасывающей техники на разметание проезжей части по маршрутам: №№1,2,3,4,5
Автогрейдер остановочные карманы маршруты: №№ 3,4 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 



В дневную смену 6.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 37 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника. 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Белинского
пер. Спортивный
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пер.пл.Ленина, ул. Бакунина, ул. К.Маркса, остановки ул. Пушкина, ул. Иркутский тракт, ул. Высоцкого, ул. Ивановского 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,2,3
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№5,11,20, посыпка при снегопаде №№1,2,12
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части по маршрутам: №№6,7, пескоразбрасывающей техники на проезжей части по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.


В ночную смену с 5.11.2025 на 6.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 51 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина
пр. Фрунзе
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина (от пл. Ленина до Московский тракт), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская) 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,2,4,5,6,7, посыпка №№3,4
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 1,3,4,5,7,8, посыпка при снегопаде №№6,7,8,9
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части по маршрутам: №№1,2,3,4,5, пескоразбрасывающей техники на проезжей части по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Автогрейдер остановочные карманы маршруты: №№ 1,2 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 



В дневную смену 2.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: дежурство
Фронтальный погрузчик: дежурство
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет, при снегопаде №№1,2
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 1.11.2025 на 2.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 40 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от ул. Учебная до ул. Нахимова, далее до пр.Кирова)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет, при снегопаде №№1,2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет, при снегопаде №№ 1,2,3,4,5,6,7 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 




В дневную смену 1.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 32 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Профсоюзная)
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: дежурство
Фронтальный погрузчик: дежурство
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет, при снегопаде №№1,2
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 31.10.2025 на 1.11.2025 работы по содержанию будут вестись силами 38 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. Спортивный до пр. Кирова, далее до ул. Нахимова)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер.1905 года), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена),  Московский тракт, пер. Спортивный, ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Гагарина, ул. Крылова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет, при снегопаде №№1,2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет, при снегопаде №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 31.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. 1095 года ул. Дальне-Ключевская, далее в сторону ул. Профсоюзная) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Мойка барьерных ограждений – нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 30.10.2025 на 31.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 41 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. Спортивный до пр. Фрунзе), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивный), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), Московский тракт, пер. Спортивный, ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Гагарина, ул. Крылова
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8,9,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№7,8,10,11,12,13,14,15
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 30.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. 1095 года ул. Дальне-Ключевская, далее в сторону ул. Профсоюзная) 
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 29.10.2025 на 30.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 41 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина), пр. Фрунзе, ул. Нахимова, Коммунальный мост, Мостовский тракт, пре. Спортивный, ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Гагарина, ул. Крылова, ул. Красноармейская
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8,9,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№1,2,3,4,5,6,9,20
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 29.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 31 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до ул. Балтийская)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 28.10.2025 на 29.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 36 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: ул. Пушкина, ул. Рабочая, ул. 1-я Рабочая, ул. Иркутский тракт, ул. Бирюков, ул. Клюева, ул. Суворова
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№12,13,14,15,16,17
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 28.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Елизаровых (от ул. Нахимова до пр. Кирова, далее в сторону пр. Фрунзе)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 27.10.2025 на 28.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 37 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. 1095 года до ул. Дальне-Ключевская, далее до ул. Профсоюзная) 
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: ул. Киевская, ул. Сибирская, пр. Комсомольский, ул. 79 Гвардейской Дивизии, пр. Мира, Каштачная гора, ул. Дальне-Ключевская
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№6,7,8,9,17
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 25.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до ул. Елизаровых)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 24.10.2025 на 25.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Учебная, ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Герцена) 
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: ул. Усова, ул. Артема, ул. Матросова, ул. Косарева, ул. Белинского, ул. Гоголя, ул. Карташова, ул. Учебная
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 24.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 36 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до ул. Елизаровых)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 23.10.2025 на 24.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 38 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: ул. Шевченко, ул. Енисейская, ул. Герцена, ул. Елизаровых, пр. Фрунзе
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№1,2,3,4,5,18, ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Учебная)
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 




В дневную смену 23.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до ул. Елизаровых)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 22.10.2025 на 23.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 31 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова)
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: ул. Пушкина с путепроводом, ул. Иркутский тракт.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №4
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 22.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 32 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Герцена (от ул. Шевченко до пр. Комсомольского), пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до пр. Ленина)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 21.10.2025 на 22.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. Плеханова до ул. Трифонова), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова)
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер. 1905 года), пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, ул. Нахимова, ул. Елизаровых, ул. Белинского, пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 21.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Енисейская (от пр. Комсомольского до ул. Шевченко), ул. Герцена (от ул. Шевченко до пр. Комсомольского)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 20.10.2025 на 21.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей»), гранит «ВОЛНА» 
Механизированная расчистка подметально-уборочной техникой проезжей части МПУ-1 будет вестись: пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер. 1905 года), пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: пр. Ленина (от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей), гранит «ВОЛНА» 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 18.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Шевченко (от ул. Енисейской до ул. Елизаровых, далее от ул. Енисейской до пр. Фрунзе)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 17.10.2025 на 18.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Шевченко
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 17.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 33 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 16.10.2025 на 17.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 16.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 32 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 15.10.2025 на 16.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 15.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 14.10.2025 на 15.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 14.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 13.10.2025 на 14.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Дежурство плужнощёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство пескоразбрасывающей техники ПСС на опасных участках
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 11.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Транспортная до ул. Яковлева, далее до пл. Соляная, ул. Кузнечный взвоз), ул. Белозерская (от ул. Пушкина до ул. Ачинская)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №3, при снегопаде №2
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 10.10.2025 на 11.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Артема), ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова, далее ул. Нахимова) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№6,7,8,9,10, при снегопаде №№1,4 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужно-щёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 10.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от пл. Соляная до ул. Яковлева)
Мойка барьерных ограждений – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №6, при снегопаде №2
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №3
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 9.09.2025 на 10.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 38 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,2,3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 1,2,3,4,19,20,21, при снегопаде №№1,3,4,5,20 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство плужно-щёточной техники на разметание проезжей части при снегопаде по маршрутам: №№ 1,2,3,4,5
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 9.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Красноармейская (от ул. Алтайская, до ул. Яковлева)
Мойка барьерных ограждений – нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: № 7
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Устранение провалов: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 8.09.2025 на 9.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 33 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская, далее до ул. Артема), ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Нахимова)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 6, 7.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 13, 16, 17, 17, 18
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 8.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Герцена, ул. Карташова.
Мойка барьерных ограждений – нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 16, 17
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: № 4
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Устранение провалов: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 7.09.2025 на 8.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 33 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Спортивный, ул. Советская.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 6, 7.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 7.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Герцена, ул. Карташова.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до пр. Комсомольского)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №6
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Устранение провалов: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 6.09.2025 на 7.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники.

В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая и плужнощеточная техника.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Спортивный, ул. Советская.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 6, 7.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 5, 6, 7, 8, 9
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 4.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 9 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Герцена, ул. Карташова.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №1
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до пр. Комсомольского)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Устранение провалов: ул. Мичурина
Профилирование проезжей части: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 3.09.2025 на 4.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках:, ул.Белинского, Советская.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №2
Работы по устройству дорожного полотна: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 3.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Тверская, ул. Новгородская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №1
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до пр. Комсомольского)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Устранение провалов: ул. Мичурина
Профилирование проезжей части: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 2.09.2025 на 3.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках:, ул. Косарева, ул. Усова, Белинского, Советская.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: 3, 4, 6, 7.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №7
Работы по устройству дорожного полотна: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 2.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Тверская, ул. Новгородская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Красноармейская.
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Устранение провалов: ул. Мичурина
Профилирование проезжей части: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 1.10.2025 на 2.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 12 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Никитина, ул. Матросова, ул. Аротема, ул. Косарева, ул. Усова.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №7
Работы по устройству дорожного полотна: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 1.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Дзержинского, ул. Тверская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пл. Ленина до пре. 1905 года), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до пр. Кирова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Устранение провалов: ул. Мичурина
Профилирование проезжей части: ул. Мичурина
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 30.09.2025 на 1.10.2025 работы по содержанию будут вестись силами 9 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Артема,  ул. Усова, ул. Косарева, пр. Фрунзе, ул. Белинского. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 30.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Дзержинского (от пер. Нечевский до пр. Кирова, далее до ул. Усова), ул. Тверская (от ул. Усова до ул. Карташова, далее до пр. Фрунзе, ул. Сибирская) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пл. Ленина до пре. 1905 года), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до пр. Кирова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В ночную смену с 29.09.2025 на 30.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 9 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Алтайская (от пер. Аптекарский до тупика дом №8), ул. Яковлева (от ул. Сибирская до ул. Пушкина), ул. Артема, ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Артема), ул. Усова (от ул. Артема до ул. Красноармейская) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 27.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 14 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№7,8,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина,  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Ленина (от ул. Нахимова до пр. Фрунзе), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: Кузовлевский тракт
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: Кузовлевский тракт
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 26.09.2025 на 27.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках:
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,5, пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), парковки Лагерный сад
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8, в случае осадков маршруты: №№3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №1 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 26.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Енисейская (от ул. Шевченко до ул. Киевская), ул. Тверская (от пр. Фрунзе до ул. Усова), ул. Дзержинского (от ул. Усова до пер. Нечевский), пер. Нечевский 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№3,4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина,  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), ул. Нахимова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Мичурина
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: ул. Ивановского, ул. Мичурина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 25.09.2025 на 26.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Баумана, ул. Гамалеи, ул. Ивановского
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2, пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), парковки Лагерный сад
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№9,10, в случае осадков маршруты: №№3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №18 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 25.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Герцена (от ул. Киевская до ул. Тверской, тротуар домов №54-56), ул. Енисейская (от пр. Комсомольский до ул. Шевченко), ул. Шевченко до ул. Киевская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина,  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 24.09.2025 на 25.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Болдырева, ул. Дизайнеров
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1, пр. Ленина (от ул. Нахимова до московского тракта), парковки Лагерный сад
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №18
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 24.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 10 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Говорова (от ул. 79-й Гвардейской Дивизии до ул. Стрелочная) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№6,10
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина,  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пл. Ленина), пл. Ленина
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 23.09.2025 на 24.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Болдырева, ул. Дизайнеров
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,4
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№9,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №17 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 23.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 10 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Ивановского 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№3,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина,  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Ленина (от ул. Нахимова до пр. Фрунзе). 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: пер. Автомоторный, Кузовлевский тракт, ул. Высоцкого, ул. Ивановского.   
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 22.09.2025 на 23.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Крячкова, ул. Болдырева, ул. Дизайнеров
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2.5
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №16 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 20.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул . Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: поселок Ближний
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 19.09.2025 на 20.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,5
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова. 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№9,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №13 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 



В дневную смену 19.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 14 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№3
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Ленина (от ул. Нахимова до пр. Фрунзе), ул. Нахимова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 18.09.2025 на 19.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Кирова (от пл. Томск-1 до пр. Комсомольский), пр. Комсомольский (от пр. Кирова до пр. Фрунзе, далее до 79-й Гвардейской Дивизии)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,4,7
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №12, пр. Кирова (от пл. Томск-1 до ул. Киевская) с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

В дневную смену 18.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 11 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 17.09.2025 на 18.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Киевская (от ул. Сибирская до моста Набережной р. Ушайки), ул. Карташова (от ул. Советская до пр. Комсомольский), ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,5,8
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№9,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №11 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 


В дневную смену 17.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 11 ед. спецтехники

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№3
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от Московский тракта до Кирова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 16.09.2025 на 17.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.

Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Карташова (от ул. Советская до пр. Комсомольский), ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,4,7
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до пл. Ленина), пл. Ленина   
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по  маршрутам:  №10 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 16.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№3,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от ул. Московский тракт до Кирова), ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№9, Кузовлевский тракт, ул. Ивановского, ул. Высоцкого 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 15.09.2025 на 16.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Учебная), ул. Карташова (от ул. Советская до пр. Комсомольский), ул. Вершинина (от ул. Карташова до ул. Кирова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,5,8
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до пл. Ленина), пл. Ленина   
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№9,10, развязка за Коммунальным мостом, ул. Басандайская
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №8 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 13.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Баумана, ул. Ивановского, ул. Мичурина (от ул. Бела Куна до ул. Новосибирская) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№3,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская), ул. Белинского (от ул. Герцена до ул. Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: планирование обочин ул. Ивановского (от НПО «Вирион» до ул. Иркутский тракт), ул. Высоцкого
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.09.2025 на 13.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. А.Беленца, ул. Гагарина, ул. Крылова, ул. Никитина (от ул. Советская до пр. Комсомольский), ул. Гоголя (от ул. Никитина до ул. Карташова), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Учебная), ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1, пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московский тракт), парковки Лагерный сад. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до пл. Ленина), пл. Ленина   
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. А. Беленца, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №4 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№4,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: ул. Ивановского (от «Вирион» до ул. Иркутский тракт)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. 79-й Гвардейской Дивизии (от ул. Говорова до пр. Мира), ул. Беленца, пр. Ленина (от ул. Беленца до пл. Ленина), пл. Ленина 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: планирование обочин развязка за Коммунальным мостом, ул. Ивановского (от «Вирион» до ул. Иркутский тракт)
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.09.2025 на 12.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 79-й Гвардейской Дивизии (от ул. Говорова до пр. Мира, далее до ул. Пушкина)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Яковлева (от ул. Средне-Кирпичная до ул. Пушкина)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№9,10
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Беленца, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №9 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 11.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№3
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от ул. Нахимова до пр. Фрунзе), пр. Ленина (от пл. Ленина до пер. 1095 года), ул. Карташова (от ул. Красноармейской до ул. Советской), ул. Белинского (от ул. Герцена до Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейской до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет 
Профилирование проезжей части: планирование обочин развязка за Коммунальным мостом, ул. Говорова, дорога на полигон «Сурово-Сухоречье» ул. Мостовая 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.09.2025 на 11.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Макушина, ул. Пушкина (от пл. Соляной до ул. Яковлева), ул. Белая (от ул. Пушкина до ул. Кривая), ул. Кривая (от ул. Белая до ул. Белозерской), ул. Белозерская (от ул. Пушкина до ул. Ачинской), ул. Ачинская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,5
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. 79-й Гвардейской Дивизии 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8, ул. 79-й Гвардейской Дивизии 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №6 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 10.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№9
Мойка барьерных ограждений – ул. Яковлева, Пушкинская развязка, Путепровод 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Карташова (от ул. Красноармейской до ул. Советской), ул. Белинского (от ул. Герцена до Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейской до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: тротуары ул. Кузнецова, ул. Карташова (от ул. Советская до ул. Красноармейска), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от пр. Кирова до пр. Фрунзе), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 09.09.2025 на 10.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Комсомольский пер. Мариинский, ул. Иркутский тракт ул. Суворова, ул. Иркутский тракт ул. Лазарева, ул. Иркутский трактул. Высоцкого, перекрёсток пр. Комсомольский ул. Сибирская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до пр. Фрунзе), ул. Балтийская 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Кузнецова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№9,10, ул. Мостовая, Чекистский тракт, ул. 2-я Усть Киргизка, ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №3 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 09.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№6,7,8 
Мойка барьерных ограждений – Коммунальный мост, дорожная развязка на Коммунальный мост. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Карташова (от ул. Красноармейской до ул. Советской), ул. Белинского (от ул. Герцена до Кирова), ул. Кузнецова, ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Красноармейской до ул. Кузнецова), ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова), пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: тротуары ул. Кузнецова, ул. Карташова (от ул. Советская до ул. Красноармейска), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от пр. Кирова до пр. Фрунзе), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога Сурово-Сухоречье
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 08.09.2025 на 09.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Говорова (от ул.79 Гвардейской Дивизии до ул. Интернационалистов, далее ул. Стрелочная), перекресток пр. Комсомольский пер. Мариинский
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5,8
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от ул. Нахимова до пр. Фрунзе), пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пер. Плеханова)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№1,8 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №2 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 06.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 14 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№6,7,8 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до пр. Ленина), ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Яковлева (от ул. Сибирская до ул. Пушкина), ул. Пушкина (от пл. Соляная до ул. Яковлева) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: пр. Развития, ул. Созидания, ул. Кольцевая
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Кольцевая от пр. Академического, далее ул. Малая Кольцевая 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 05.09.2025 на 06.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 79 Гвардейской Дивизии (от ул. Пушкина до ул. Говорова, далее до пр. Мира)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №1
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№2,3 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,4,8,10
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№9, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №21, мойка тротуаров пл. Ленина, пер. Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина)
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 05.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, ул. Созидания, ул. Кольцевая
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№6,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: №3, ул. Яковлева (от ул. Сибирская до ул. Пушкина), ул. Пушкина (от пл. Соляная до ул. Яковлева)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: ул. Ивановского
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 04.09.2025 на 05.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, ул. Созидания, ул. Кольцевая
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5,8,10
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пер. Нахановича, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр.Ленина до пр.Фрунзе),  ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №19 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 04.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, ул. Созидания
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№3,4,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Красноармейская (от пр. Кирова до ул. Сибирская), ул. Яковлева, пр. Кирова (от пл. Кирова до пр. Ленина)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Парковая, ул. Айвазовского, пер. Музыкальный
Профилирование проезжей части: обочины Кузовлевский тракт
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 03.09.2025 на 04.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, ул. Созидания
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5,10
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №18 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 03.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Мичурина (от ул. Новосибирская до ул. Б.Куна), ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Баумана), ул. Баумана
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№6, №9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе, далее до ул. Сибирская), пр. Кирова (от ул. Елизаровых до Томск-1 с площадью) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Парковая
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 02.09.2025 на 03.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, ул. Созидания
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1, №7
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№8, №10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №16 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 02.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Беринга (от Иркутский тракт до ул. Мичурина), ул. Мичурина (от ул. Новосибирская до ул. Б.Куна) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), ул. Красноармейская (от ул. Усова до пр. Кирова, далее до пр. Фрунзе) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Парковая
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 01.09.2025 на 02.09.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, ул. Созидания
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,3
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №14 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 30.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 14 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Айвазовского, далее ул. Парковая
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 29.08.2025 на 30.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Советская (от ул. Пирогова до пр. Кирова), ул. Вершинина (от ул. Герцена до пр. Кирова, ул. Нахимова, далее до проезда Вершинина), проезд Вершинина.  
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №1
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,3
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пл. Ленина гранит БКЗ
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Красноармейская (от ул. Усова до пр. Кирова), ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Косарева), пр. Кирова,12 Лицей №8, пр. Фрунзе, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивный), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Крылова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №9 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 15 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Беринга (от ул. Иркутский тракт до ул. С.Лазо, далее до ул. Мичурина)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№10
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Айвазовского, далее ул. Парковая
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.08.2025 на 29.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Советская (от пр. Кирова до ул. Нахимова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №1
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пер. Плеханова) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Косарева) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №6 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 28.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 15 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Беринга (от ул. Иркутский тракт до ул. С.Лазо, далее до ул. Мичурина)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№10
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Айвазовского, далее ул. Парковая
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.08.2025 на 28.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Белозерская (от ул. Пушкина до пер. Соляного), ул. Пушкина (от пл. Соляной до ул. Яковлева) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,4
Мойка тротуаров со спецоборудованием –  гранит тротуары пр. Ленина (от пер. Плеханова до 1000 мелочей), опорные стены Главпочтамт. 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Усова (от пр. Ленина до ул. до ул. Красноармейская, ул. Косарева), ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская) ул. Вершинина (от ул. Герцена до пр. Кирова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 27.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Бела Куна 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Айвазовского 
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 26.08.2025 на 27.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Красноармейская), пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. Елизаровых), ул. Карташова (от пр. Комсомольского до ул. Красноармейская)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,3,5,7 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранитная стена по пр. Ленина БКЗ 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Вершинина, ул. Карташова (от пр. Комсомольский до ул. Красноармейская) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: мойка тротуаров пр. Ленина (от пер Плеханова до 1000 мелочей) 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 26.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Лазарева до ул. Высоцкого, далее до Жилмассива) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 4,6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Айвазовского 
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.08.2025 на 26.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Усова (от ул. Артема до ул. Елизаровых в тупик, далее ул. Косарева), ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Красноармейская), пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. Елизаровых)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№2, пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта), парковки Лагерный сад. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранитная стена по пр. Ленина Главпочтамт 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Артема (от пр. Кирова до ул. Елизаровых), ул. Усова (от ул. Артема до ул. Елизаровых, тупик  СОШ №50) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№6 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 23.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Лазарева до ул. Высоцкого, далее до Жилмассива) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №6
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№10 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: устранение провалов пр. Ленина (библиотека ТГУ)
Профилирование проезжей части: пер. Мариинский, ул. Тургенева, пер. Сухоозерный
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 22.08.2025 на 23.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Усова (от ул. Елизаровых до ул. Красноармейская), ул. Артема, ул. Косарева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,7
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Никитина (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№4 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 22.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Лазарева до ул. Высоцкого, далее до Жилмассива) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 6,9 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Никитина (от пр. Комсомольского до ул. С. Разина) 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.08.2025 на 22.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Усова (от ул. Елизаровых до ул. Красноармейская), ул. Артема, ул. Косарева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам №№1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№5
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пер. Нечевский до пр. Фрунзе, далее до пр. Кирова) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Никитина (от ул. Крылова до ул. Красноармейская, далее до пр. Комсомольский) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№3 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 21.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до ул. Высоцкого), ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Иркутский тракт)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,4 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 20.08.2025 на 21.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Гагарина, ул. А.Беленца, пер. Плеханова, ул. Крылова
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:№2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранитная стена Главпочтамт пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, ул. А.Беленца, пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Советская)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1, 9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№2 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 20.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга), ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Иркутский тракт)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,3 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье».
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.08.2025 на 20.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Обруб, ул. Шишкова, ул. Октябрьская.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:№2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,7
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранит пл. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№9 с мойкой
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга), ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Иркутский тракт)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:№3 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,4,6 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье».
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.08.2025 на 19.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Советская (от пр. Кирова (дублер) до ул. Герцена, ул. Вершинина от тупика до пр. Кирова (дублер) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:№2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№1
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до «1000 мелочей») 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейской) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№1
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 16.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1,6,10
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье».
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 15.08.2025 на 16.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул.Мичурина от ул. Б. Куна до ул.Б.Куна, далее ул. Беринга.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5,7,8
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул.Красноармейская от пр.Кирова до пр.Фрунзе
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул.Пушкина от пл.Соляной до ул.Яковлева
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 15
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 15.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1,6,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье», обочин – ул. Мичурина.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.08.2025 на 15.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул.Мичурина от ул.Новосибирской до ул.Б.Куна
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2,3
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул.Красноармейская от пр.Кирова до пр.Фрунзе
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 14,15
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 14.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Иркутский тракт (от ул. 1-ой Рабочей до ул. Суворова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№2,3,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье», пер. Мариинский.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.08.2025 на 14.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр.Кирова от пл.Кирова до вокзала Томск-1, далее ул. Елизаровых.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,5,7.
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пл. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул.Красноармейская от пр.Кирова до пр.Фрунзе, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 10,11
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 13.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Иркутский тракт (от ул. 1-ой Рабочей до ул. Суворова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№2,3,4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье»
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.08.2025 на 13.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр.Кирова от пл.Кирова до вокзала Томск-1
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,3.
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – площадь у вокзала Томск-1
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№ 1
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Кирова от ул.Елизаровых до Томск-1 с площадью Томск-1, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 6,7
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Иркутский тракт (с путепроводом)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Ленина от пер. 1905 года до ул. Д.Ключевской.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.08.2025 на 12.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 5 Армии, далее 79-ой  Гвардейской Дивизии от пр. Мира до ул.Говорвоа.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,3.
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Кирова от ул.Елизаровых до Томск-1 с площадью Томск-1, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№4,5
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 9.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 9 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№10
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Комсомольский от пр.Кирова до пр.Фрунзе
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 8.08.2025 на 9.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул.Учебная от ул.Красноармейской до пр.Ленина, далее до Московского тракта.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3.
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр.Ленина от пер.Плеханова до 1000 мелочей
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №14,15,16,17
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 8.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Комсомольский от пр.Кирова до пр.Фрунзе
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 4-ая Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 7.08.2025 на 8.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул.Красноармейская от ул.Елизаровых до пр.Кирова; ул.Учебная от ул.Красноармейской до пр.Ленина
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4,7,8
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр.Ленина от пер.Плеханова до 1000 мелочей
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: участки пр.Кирова от пл.Кирова до ул.Елизаровых, ул.Елизаровых от пр.Кирова до ул.Шевченко, ул.Красноармейская от ул.Усова до пр.Кирова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №11,12,13
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 7.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Комсомольский от пр.Кирова до пр.Фрунзе
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 4-ая Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 6.08.2025 на 7.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Московский тракт т ул.Учебной до Коммунального моста
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№1,2 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр.Ленина от пер.Плеханова до 1000 мелочей
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: участки пр.Кирова от пл.Кирова до ул.Елизаровых, ул.Елизаровых от пр.Кирова до ул.Красноармейской, ул.Красноармейская от ул.Елизаровых до ул.Усова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №10
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 6.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Фрунзе ул.Л.Толстого до ул.Елизаровых
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 4-ая Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 5.08.2025 на 6.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Московский тракт от пер. Базарного до Коммунального моста. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1,2
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №1 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – подпорная стена у здания Главпочтамта
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: участки ул.Елизаровых от пр.Кирова до ул.Нахимова, ул.Красноармейская от ул.Елизаровых до ул.Усова
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 3, 4, 6, 7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №7,9 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 5.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр.Фрунзе от пр.Комсомольского до ул.Л.Толстого
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 4-ая Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 4.08.2025 на 5.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Московский тракт от пер. Базарного до Коммунального моста. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №2 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – подпорная стена у здания Главпочтамта
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: участки пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Герцена, ул. А. Беленца, пер. Нахановича.
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1, 9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №6 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 02.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 12 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 79 Гвардейской Дивизии (от ул. Говорова до ул. Вокзальная), мост Пушкинская развязка.   
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Дальне-Ключевская) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 01.08.2025 на 02.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Высоцкого, дорога к С/К Гармония. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №2 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до «1000 мелочей)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Высоцкого, пр. Ленина, пер. Батенькова (от пр. Ленина до пер. Аптекарский), пер. Пионерский, ул. Набережная реки Ушайки, пр. Фрунзе (от ул. Крылова до ул. Гоголя), ул. Белинского (от ул. Никитина до пер. Спортивный)   
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1, 8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№3 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 01.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 79 Гвардейской Дивизии (от ул. Говорова до пр. Мира, далее до ул. Вокзальная)  
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Вершинина (от ул. Герцена до тупика), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 31.07.2025 на 01.08.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Артема, ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Красноармейская), ул. Усова (от ул. Елизаровых до ул. Артема, далее до ул. Красноармейская) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пл. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  Московский тракт (от пер. Буяновского до ул. А Иванова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Вершинина (от ул. Герцена до тупика), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), ул. Крылова, пр. Фрунзе (от ул. Крылова до ул. Гоголя), ул. Белинского (от ул. Никитина по пер. Спортивный) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№2 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 31.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 11 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гоголя), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: пер. Мариинский, ул. Тургенева
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 30.07.2025 на 31.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Артема, ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Красноармейская), ул. Усова (от ул. Елизаровых до ул. Артема, далее до ул. Красноармейская) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до 1000 мелочей)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  Московский тракт (от пр. Ленина до пер. Буяновского далее до ул. А Иванова), ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Гагарина. 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам:№№ 1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№1 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 30.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 3-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 29.07.2025 на 30.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 1-я Мостовая, ул. Кутузова, ул. Большая Подгорная (от ул. Смирнова до ул. Дальне -Ключевская)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до 1000 мелочей)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Гоголя), ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова, далее от ул. Герцена до детского сада)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №21 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 13 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе)
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.07.2025 на 29.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 5-й Армии, ул. 1-я Мостовая, ул. Смирнова (от переезда до ул. Кутузова) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Пушкина (от пл. Соляная до ул. Яковлева), ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Гоголя), ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова), ул. Вершинина от ул. Герцена. 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №18 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 26.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 15 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №3
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,10 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе)
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Московский тракт (от пр. Ленина до пер. Батенькова) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 3-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.07.2025 на 26.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до ул. Красноармейская), кольцо пл. Южная. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе, пре. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, ул. Пушкина. 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №15 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 25.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №3
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,3 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 3-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.07.2025 на 25.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 28 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Кулагина (от пр. Фрунзе до ул. Елизаровых)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе, ул. Кулагина.   
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №15 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 24.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1 (по маршруту Скандии)
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 3-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 23.07.2025 на 24.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Совпартшкольный, пер.1905 года, пр. Ленина (от пер.1905 года до ТЦ «1000 мелочей»)  
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,5
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе, ул. Елизаровых, пр. Ленина (от пер.1905 года до ул. Дальне-Ключевская)  
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №14 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 23.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 16 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 3-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 22.07.2025 на 23.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Советская), ул. А.Беленца, пер. Нахановича, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер.1905 года. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,4
Мойка барьерных ограждений – улиц Пушкина, Путепровод Шарики, Иркутский тракт полностью, Ивановского (от Высоцкого до Нижнего Кольца), Кузовлевский тракт (путепровод), Кутузова.
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до 1000 мелочей) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Герцена, ул. Гоголя.  
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №13 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 22.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,6 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 3-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.07.2025 на 22.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская, съезд с ул. Балтийская на ул. Писемского с восточным мостом, подъем на ул. Балтийскую. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3
Мойка барьерных ограждений – ул. Елизаровых, ул. Шевченко, ул. Балтийская, ул. Осенняя, пр. Академический с развязкой. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до 1000 мелочей) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская),  ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), ул. Белинского (от ул. Никитина до ул. Герцена), ул. Герцена (от ул. Гоголя до пр. Ленина), ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена), пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,9 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №12 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 2-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.07.2025 на 19.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская, съезд с ул. Балтийская на ул. Писемского с восточным мостом, подъем на ул. Балтийскую. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Нахимова, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 8,9 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №9 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 2-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.07.2025 на 18.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 31 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская, съезд с ул. Балтийская на ул. Писемского с восточным мостом, подъем на ул. Балтийскую. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4,5 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина гранит (от пер. Плеханова до 1000 мелочей с поворотом на пер. Батенькова)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Нахимова, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,9 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №6 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 17.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 2-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 16.07.2025 на 17.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Никитина (от ул. Советской до ул. Красноармейской, ул. Гоголя (от ул. Красноармейской до пр. Фрунзе), ул. Крылова (от пр. Фрунзе до ул. Никитина), ул. Белинского (от ул. Никитина до пер. Спортивного)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 2,3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,4 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Никитина (от ул. Советская до ул. Красноармейская), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: с мойкой ул. Крылова, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Герцена, ул. Советская, ул. Никитина (от ул. Красноармейской до пр. Комсомольского)
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 16.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 2-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 15.07.2025 на 16.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Никитина (от ул. Крылова до ул. Красноармейская) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№№ 4,5,6
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 15.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 2-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.07.2025 на 15.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 18 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,8
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от ул. Л.Толстого до ул. Елизаровых)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 3,4,6,7
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№№ 1,2,3
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 12.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 1-я Заречная
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.07.2025 на 12.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Карла Маркса (от пер. Пл. Ленина до пер. Пристанского), пер. 1905 года (от реки до ул. Кузнечный взвоз), пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный (от реки до ул. Октябрьский взвоз) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№ № 1,2,3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пер. Нечевский до пр. Фрунзе), ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от пр. Комсомольский до ул. Красноармейской), пр. Фрунзе (от пр. Комсомольский до ул. Л.Толстого)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№ 17 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 11.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.07.2025 на 11.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 33 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Советская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе, далее по ул. Советской до ул. Нахимова) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1,2,5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1,2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№ № 1,2,3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3,6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от пр. Комсомольский до ул. Красноармейская), пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Нижне-Луговая)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№ 16 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 10.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: № 6
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: дорога на полигон «Сурово-Сухоречье» 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 09.07.2025 на 10.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Карташова (от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской, далее до пр. Ленина), ул. Советская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№ № 1, 2, 3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 7, 8
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от пер. 1095 года до ул. Дальне-Ключевская)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№ 16 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 09.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 1-я Заречная 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №1 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. 1-ая Заречная
Профилирование проезжей части: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 08.07.2025 на 09.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Карташова (от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской, пр. Ленина), ул. Советская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№ № 1, 3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольского), пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Дальне-Ключевская) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№ 9 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 08.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1, 2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: пер. Мариинский, ул. Тургенева, Чекистский тракт. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 07.07.2025 на 08.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Карташова (от пр. Комсомольского до ул. Красноармейской)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:№ 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№ 3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранитная стена Главпочтамт пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Яковлева (от ул. Пушкина до ул. Красноармейская), пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№ 9 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 05.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 17 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: мост Пушкинская развязка
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: ул. Роза Люксембург, ул. Большая Подгорная, ул. Островского 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1, 2, 9 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: поселок Эушта улица Береговая, 2я Заречная 
Роботы по устройству дорожного полотна автогрейдером: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 04.07.2025 на 05.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова в сторону пл. Южной) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам:№№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:№ 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:№ 2  
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Большая Подгорная (от ул. Дальне-Ключевская до пер. Сакко) ул. Розы Люксембурга (от ул. Дальне-Ключевская до пер. Сакко) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:№7 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 04.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: мост Пушкинская развязка
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №3, пр. Развития, пр. Созидания
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1, 6 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пл. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережной реки Ушайки
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: поселок Эушта улицы Сплавная, Береговая. 
Роботы по устройству дорожного полотна автогрейдером: дорога на полигон «Сурово-Сухоречье»
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 03.07.2025 на 04.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 31 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова в сторону пл. Южной) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 2, 3  
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 8
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Пушкина (от ул. Яковлева до Транспортной развязки)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №12 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 03.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: поселок Эушта улицы Сплавная, Береговая
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №3 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1, 2 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережная реки Ушайки 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: поселок Эушта улицы Сплавная, Береговая
Роботы по устройству дорожного полотна автогрейдером: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 02.07.2025 на 03.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 31 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Белинского (от пр. Кирова до ул. Никитина), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина, ул. Гоголя (от пр. Фрунзе до ул. Карташова) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2  
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 8, 7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей») 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пер. Нахановича, ул. А. Беленца, ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортная) 
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №11 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 02.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 20 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: поселок Эушта улицы Сплавная, Береговая
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №3 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1, 2 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: поселок Эушта улицы Сплавная, Береговая
Роботы по устройству дорожного полотна автогрейдером: нет 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 01.07.2025 на 02.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Белинского (от пр. Кирова до ул. Никитина), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина, ул. Гоголя (от пр. Фрунзе до ул. Карташова) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 2, 3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 5 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Пушкина 9от ул. Яковлева до ул. Транспортная), ул. Яковлева (от ул. Средне-Кирпичная)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №11 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 01.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Мичурина (от ул. Новосибирской до ул. Бела Куна)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1, 2 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Роботы по устройству дорожного полотна автогрейдером: дорога на полигон «Сурово-Сухоречье»
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 30.06.2025 на 01.07.2025 работы по содержанию будут вестись силами 34 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга), ул. Высоцкого 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1, 2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 2, 3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4,  пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Нижне-Луговая)
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранитная стена, бордюры Главпочтамт
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Пушкина (от ул. Яковлева до Транспортной развязки), ул. Яковлева (от ул. Средне-Кирпичная в обе стороны), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
Разметание проезжей части, перекрестков и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №10 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 28.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 15 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Мичурина (от ул. Иркутский тракт до ул. Новосибирской)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:  №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Пушкина (от ул. Яковлева до пл. Соляной, далее до ул. Транспортной)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Роботы по устройству дорожного полотна автогрейдером: дорога на полигон «Сурово-Сухоречье»
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.06.2025 на 28.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 34 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская), ул. Шевченко (от ул. Енисейская до ул. Елизаровых) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: № 1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: № 2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: № 2 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2  пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Нижне-Луговая), ул. Иркутский тракт
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Гагарина (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова)
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 7 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 27.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Транспортной до ул. Яковлева)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:  №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Нижне-Луговая)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 26.06.2025 на 27.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 33 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская), пер. Пионерский, ул. Шевченко (от ул. Енисейская до ул. Елизаровых) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1, 2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3 пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Нижне-Луговая), ул. Иркутский тракт
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева (от пер. Мариинский до ул. Пушкина), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского), ул. Гагарина 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 6 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 26.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Транспортной до ул. Яковлева)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:  №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,3,6
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Нижне-Луговая), ул. Пушкина (от пл. Соляной до ул. Яковлева)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: дрога к полигону «Сурово-Сухоречье»
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.06.2025 на 26.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 33 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Высоцкого)  
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1, 2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№2, 3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Нижне-Луговая) 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева (от пер. Мариинский до ул. Пушкина), ул. Красноармейская (от пр. Кирова до ул. Сибирская), ул. Гагарина, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского) 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 6 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 25.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 24 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Транспортной до ул. Яковлева)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:  №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,3,4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Нижне-Луговая) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.06.2025 на 25.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Высоцкого) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1, 2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №3 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 4, 5, пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Нижне-Луговая), ул. Усова, ул. Косарева, ул. Артема
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Красноармейская (от пр. Кирова до ул. Сибирской), пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена ( от пр. Ленина до ул. Белинского) 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 2 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 24.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 22 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Транспортной до ул. Яковлева)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина (от пер. 1095 года до ул. Дальне-Ключевская) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Сплавная, ул. Береговая (пос. Эушта)
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 23.06.2025 на 24.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 29 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейской) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1, 2, участки улиц Алтайская, Сибирская, Петропавловская, Иркутский тракт, Путепровод Шарики, пр. Комсомольский 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №1 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Нижне-Луговая) 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – тротуары пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе), пр. Фрунзе ( от пр. Ленина до ул. Советской), ул. Гагарина ( от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный ( от пр. Ленина до пр. Фрунзе), ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), ул. Герцена ( от пр. Ленина до ул. Белинского) 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 2, 5 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 21.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 19 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 20.06.2025 на 21.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 34 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга), ул. Высоцкого
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№ 1,2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №1
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – тротуары пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Нахимова, пр. Фрунзе, ул. Гагарина, пер. Спортивный, ул. Советская, ул. Герцена
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 15 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 20.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №6
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам:нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,9
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пл. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережная р. Ушайки
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Сплавная, ул. Береговая (п. Эушта)
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.06.2025 на 20.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 32 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Беринга), ул. Высоцкого
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№ 1,2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,7
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – тротуары пр. Ленина, ул. Красноармейская 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Никитина, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, ул. Советская, ул. Герцена
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 14 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (с путпроводом)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №6
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,6,7 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Сплавная, ул. Береговая (п. Эушта)
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.06.2025 на 19.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 30 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Суворова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5.
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина – стена у Главпочтамта, ул. Красноармейская 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, ул. Гагарина
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,9
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 13 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 23 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (с путпроводом)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, пр. Комсомольский (с дублером), ул. 79 Гв. Дивизии, ул. Дальне-Ключевская, пр. Ленина, ул. Нахимова, Московский тракт, ул. А. Иванова.
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4,5. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Крылова
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Сплавная, ул. Береговая (п. Эушта)
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.06.2025 на 18.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 34 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Суворова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, 6, Иркутский тракт, ул. Высоцкого.
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,5
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина, ул. Красноармейская 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, ул. Гагарина
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,8
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 5 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 17.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 25 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (с путпроводом)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина, пер. Пионерский, пер. Батенькова, ул. Набережной р. Ушайки.
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 16.06.2025 на 17.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 38 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Суворова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 3, 5
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1,2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, ул. Пушкина, пр. Мира.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,4, 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина, ул. Красноармейская 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Карла Маркса, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережная реки Ушайки. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: № 12 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 21 ед. спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Богашевский тракт (развязка)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, пр. Кирова, съезд в ТЦ «Изумрудный город», пр. Комсомольский (дублер), ул. 79 Гвардейской дивизии, пр. Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Учебная, ул. А. Иванова, ул. Усова 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер. 1905 года)
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  пр. Ленина, пер. пл. Ленина, пер. Пионерский, ул. Набережная реки Ушайки 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.06.2025 на 12.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 38 ед. спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. 79 Гвардейской дивизии (от ул. Вокзальная до пр. Мира)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 3, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, улицы Белого озера, К. Маркса, ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Балтийская, ул. Осенняя
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1,2,  пл. Южная, ул. Нахимова подходы к Коммунальному мосту, парковки  Лагерный сад, пр. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2, ул. Иркутский тракт. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, ул. Пушкина, пр. Мира.
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3,10, пр. Ленина (от ул. Нахимова до Московского тракта, далее  ул. Профсоюзной), ул. Иркутский тракт. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 5, 7.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пер. пл. Ленина, ул. Карла Маркса, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережная реки Ушайки. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1,10, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 2, 3 с мойкой. 
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 11.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 26 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Богашевский тракт (развязка)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: обочины Богашевского тракта
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.06.2025 на 11.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 36 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская, ул. 79 Гвардейской дивизии (от ул. Вокзальная до пр. Мира)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, улицы Белого озера, К. Маркса, Ивановского, Богашевский тракт 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1, пл. Южная, ул. Нахимова подходы к Коммунальному мосту, парковки  Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1,2, дорожное кольцо ул. Клюева-ул. Обручева, ул. Балтийская, ул. Осенняя
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, пр. Мира, ул. Красноармейская, ул. Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,8. ул. Алтайская (от пер. Аптекарский до ул. Тверской), пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Профсоюзной)
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 5, 7.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Нахимова, участки пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережная р. Ушайки. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом, перекрёсток улиц  Кулагина-Елизаровых.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 1, 21 с мойкой. 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 10.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 27 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Богашевский тракт (развязка)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3,4
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. И. Черных (от ул. Б.Куна до ОКБ)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: обочины Богашевского тракта
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 9.06.2025 на 10.06.2025 работы по содержанию будут вестись силами 34 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская, ул. Алтайская.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, улицы Белого озера, К. Маркса, Ивановского, Богашевский тракт 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1, 2, 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№ 1,2,
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, ул. Красноармейская, ул. Яковлева.
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2, 5,7.
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 5, 7.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: участки пл. Южная, пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Советская. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, развязка за Коммунальным мостом
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 18,19 с мойкой. 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 07.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 16 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Путепровод Шарики (от ул. Транспортная до ул. 1 Рабочей) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: ул. Елизаровых, ул. Нахимова, подходы Коммунальный мосту, проезд Теннисный корт к шлагбауму, ул. А.Иванова, ул. Тимакова, ул. Карпова, ул. Московский тракт, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер. 1905 года), пер. пл. Ленина. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,6. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Бела Куна (от ул. Иркутский тракт до ул. Ивана Черных) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 06.06.2025 на 07.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 34 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от ул. Нижне-Луговая до пер. 1905 года) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, ул. Бирюкова,  ул. Обручева, ул. Клюева, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1, 2, пр. Ленина, пл. Ленина, ул. Набережная р. Ушайки. пл. Южная, ул. Нахимова, подходы Коммунальный мост, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2, ул. Суворова. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 3, ул. Пушкина, ул. Красноармейская, ул. Яковлева.
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2, пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Профсоюзной)  
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранит пр. Ленина (Главпочтамт, далее от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей»)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, Московский тракт,  пр. Фрунзе, ул. Гагарина, пер. Спортивный, ул. Советская. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом, перекрестки пер. 1905 года  — пр. Ленина, ул. Алтайская- ул. Гоголя.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№12, 13 с мойкой. 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 06.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 23 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: ул. Елизаровых, ул. Нахимова, подходы Коммунальный мосту, проезд Теннисный корт к шлагбауму, ул. А.Иванова, ул. Тимакова, ул. Карпова, ул. Московский тракт, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер. 1905 года), пер. пл. Ленина. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 3, 4, 7  
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Бела Куна (от ул. Иркутский тракт до ул. Ивана Черных) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 05.06.2025 на 06.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 37 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от ул. Нижне-Луговая до пер. 1905 года) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, ул. Бирюкова,  ул. Обручева, ул. Клюева, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, ул. Беринга, ул. Бела Куна, ул. Мичурина, ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Баумана, ул. Гамалеи
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1, 2, пр. Ленина, пл. Ленина, ул. Набережная р. Ушайки. пл. Южная, ул. Нахимова, подходы Коммунальный мост, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1, 2, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Бирюкова, ул. Сибирская, ул. Осенняя, ул. Балтийская,  ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, пер. Светлый, пер. Урожайный, ул. Красноармейская, ул. Яковлева.
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: мойка лотков и технических тротуаров по маршрутам №№1, 2, 3. пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Профсоюзная).
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранит пр. Ленина (Главпочтамт, далее от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей»)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пре. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Набережная реки Ушайки, ул. Герцена, ул. Карташова, пр. Фрунзе, ул. Гагарина, пер. Спортивный, ул. Советская. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом, перекресток ул. Алтайская — ул. Гоголя. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 10, 11 с мойкой. 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 05.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 26 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Комсомольский включая съезд в ТЦ «Изумрудный город» с тоннелем, ул. Сибирская (от ул. Балтийской до ул. Петропавловская), ул. Алтайская, ул. Петропавловская, ул. 79 Гвардейской дивизии, пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Профсоюзная) 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: ул. Елизаровых, ул. Нахимова, подходы Коммунальный мосту, проезд на Теннисный корт, ул. А.Иванова, ул. Тимакова, ул. Карпова, ул. Московский тракт, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пер. 1905 года), пер. пл. Ленина. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Нахимова
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Мичурина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 04.06.2025 на 05.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 38 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Нижне-Луговая) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, ул. Бирюкова,  ул. Обручева, ул. Клюева, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, ул. Беринга, ул. Бела Куна, ул. Мичурина, ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Баумана, ул. Гамалеи
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1, 2, пр. Ленина, пл. Ленина, ул. Набережная р. Ушайки. пл. Южная, ул. Нахимова, подходы Коммунальный мост, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1, 2, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Бирюкова, ул. Сибирская, ул. Осенняя, ул. Балтийская,  ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, пер. Светлый, пер. Урожайный, ул. Красноармейская, ул. Яковлева.
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,8,9. пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Профсоюзная), ул. Бирюкова, ул. Герасименко, ул. Обручева
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранит Ленина, 93, пр. Ленина (от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей»)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Герцена, ул. Кузнецова, ул. Гоголя, пр. Ленина ( от пер. 1905 года до ул. Дальне-Ключевская)
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом, перекресток ул. Алтайская — ул. Гоголя. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 8, 9 с мойкой. 
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 04.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 25 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортной) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1, 2, 6, 7  
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пл. Ленина до пер. 1905 года) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Мичурина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 03.06.2025 на 04.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 38 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Нижне-Луговая) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, ул. Бирюкова,  ул. Обручева, ул. Клюева, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, ул. Беринга, ул. Бела Куна, ул. Мичурина, ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Баумана, ул. Гамалеи
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №№1, 2, пр. Ленина, пл. Ленина, ул. Набережная р. Ушайки. Пл. Южная, ул. Нахимова, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №№1, 2, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Бирюкова, ул. Сибирская, ул. Осенняя, ул. Балтийская,  ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, пер. Светлый, пер. Урожайный, ул. Красноармейская, ул. Яковлева.
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: технические тротуары маршруты №№1, 4, 5, пр. Ленина (от ул. Нахимова ул. Профсоюзной), ул. Усова
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (от пер. Плеханова до ТЦ «1000 мелочей»)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам:  ул. Герцена, ул. Кузнецова, ул. Гоголя. Пр. Ленина, ул. Московский тракт. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 6,7, пер. Светлый, пер. Урожайный, ул. Смирнова.
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 03.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 24 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортной) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 1,2,3 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, ул. Гоголя, ул. Кузнецова
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Работы по устройству дорожного полотна: ул. Мичурина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 02.06.2025 на 03.06.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 34 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Нижне-Луговая) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, пл. Южная, Нахимова, Лагерный сад (парковки), пл. Ленина, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, Сибирская, Осенняя, Балтийская, Клюева.  
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Бирюкова.  
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2,3 пр. Ленина (от ул. Нахимова ул. Профсоюзной)
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина, маршруты №№3,4
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Гагарина, ул. Крылова, ул. Герцена, ул. Кузнецова, ул. Гоголя. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 3,4.   
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 31.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 17 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Красноармейская (от ул. Сибирской до ул. Яковлева)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№ 6, 7 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пре. 1905 года до ул. Бердской) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 30.05.2025 на 31.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 38 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, пл. Южная, Нахимова, Лагерный сад (парковки), пл. Ленина, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, Сибирская, Осенняя, Балтийская, Клюева, Королева. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: №2, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 3, ул. Пушкина, ул. 1-Рабочая, ул. Красноармейская, ул. Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№3, 4, 5, пр. Ленина (от ул. Нахимова ул. Профсоюзной), ул. Иркутский тракт. 
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева, ул. Нахимова, пр. Ленина, пер. Нахановича, ул. А.Беленца. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 17, 18.   
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 30.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 22 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Болдырева, ул. П. Федоровского.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:№№1,2,3.   
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Бердской) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 29.05.2025 на 30.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 36 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Кирова (от пр. Комсомольский до пр. Ленина) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, пл. Южная, Нахимова, Лагерный сад (парковки), пл. Ленина, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, Путепровод (Шарики), Иркутский тракт, Рабочая, 1-Рабочая, Беринга. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№№1 ,2, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Сибирская, ул. Осенняя, ул. Балтийская, ул. Клюева
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, ул. 1-Рабочая, ул. Смирнова, ул. Красноармейская, ул. Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1,2, пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Профсоюзной) 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – по маршрутам №№15, 16, ул. Артема (от пр. Кирова до ул. Елизаровых) 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева, ул. Нахимова, пр. Ленина, пер. Нахановича, ул. Трифонова.  
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, парковки пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 15, 16.  
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 24 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Болдырева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №1   
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Бердской)
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.05.2025 на 29.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 34 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Кирова (от пр. Комсомольский до ул. Елизаровых, долее до Томск-1) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, Нахимова, Лагерный сад (парковки), пл. Южная, пл. Ленина, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, Путепровод (Шарики), Иркутский тракт, Рабочая, 1 Рабочая, Беринга. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№№1 ,2, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Сибирская, ул. Балтийская, ул. Осенняя, ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, ул. Пушкина, ул. Транспортная, ул. Смирнова, ул. Красноармейская, ул. Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – технические тротуары ул. Артема
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, ул. Советская, ул. Герцена, ул. Гагарина, ул. Крылова, пер. Нахановича, ул. А. Беленца. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, пр. Ленина, развязка за Коммунальным мостом.  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№6, 7, ул. Смирнова.  
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 28.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 23 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Болдырева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №9   
Мойка барьерных ограждений – нет
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пер. пл. Ленина, ул. Карла Маркса, пл. Ленина, ул. Гоголя, ул. Герцена
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.05.2025 на 28.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 33 единиц спецтехники.
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Красноармейской), ул. Лебедева (от ул. Красноармейской до ул. Л. Толстого)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, ЛЭП,  Московский тракт, Нахимова, Лагерный сад (парковки), пл. Южная, пл. Ленина, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина, Путепровод (Шарики), Иркутский тракт, Рабочая, 1 Рабочая, Беринга. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№№1 ,2, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Сибирская, ул. Балтийская, ул. Осенняя, ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, Пушкина, ул. Транспортная, пр. Мира, 10 Поликлиника, Красноармейская, Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет, мойка лотков, технических тротуаров маршрут № 7, ул. Нахимова, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина)
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, ул. Советская, ул. Герцена, ул. Усова, пр. Мира 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, парковки пр. Ленина, Коммунальный мост развязка, ул. Басандайская. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 13, 14.  
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 27.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 23 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Дизайнеров, ул. Болдырева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №6   
Мойка барьерных ограждений – Богашевский тракт, ул. Басандайская
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пл. Южная
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №17
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 26.05.2025 на 27.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 34 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Красноармейской), ул. Лебедева (от ул. Красноармейской до ул. Л. Толстого) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, ЛЭП,  Московский тракт, пр. Ленина,  Нахимова, Лагерный сад (парковки), пл. Южная, пл. Ленина, пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нижне-Луговой), Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№№1 ,2, ул. Иркутский тракт, Путепровод (Шарики), ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Сибирская, ул. Балтийская, ул. Осенняя, ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №1, Пушкина, ул. Транспортная, Путепровод (Шарики), ул. Иркутский тракт, ул. Рабочая. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет, мойка лотков, технических тротуаров маршрут № 4, ул. Нахимова, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина)
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, ул. Советская, ул. Герцена, ул. Усова, пр. Мира 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, парковки пр. Ленина, Коммунальный мост развязка, ул. Басандайская. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 10,11.  
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 24.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 16 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Басандайская, Басандайский мост. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №1  
Мойка барьерных ограждений – нет. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, пер. пл. Ленина, ул. Карла Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. 1905 года) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №17
Профилирование проезжей части: ул. Басандайская 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 23.05.2025 на 24.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 32 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, вокруг ЛЭП,  Московский тракт, пр. Ленина,  Нахимова, пл. Южная, пл. Ленина, Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пр. Ленина, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки.  
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№1, ул. Балтийская, ул. Осенняя, ул. Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, Пушкина, пре. Светлый, пер. Урожайный. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: нет, мойка лотков, технических тротуаров маршрут № 7, ул. Нахимова, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина)
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Яковлева, ул. Вершинина, ул. Карташова, Московский тракт, пр. Ленина, ул. Пушкина. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, парковки пр. Ленина, Коммунальный мост развязка, ул. Басандайская. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №9, мойка гранит пр. Ленина. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 23.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 22 единицы спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Дизайнеров, ул. Болдырева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №2. 
Мойка барьерных ограждений – нет. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №8
Профилирование проезжей части: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 22.05.2025 на 23.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 36 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Кулева (от ул. Учебной до Нахимова (тупик), Герцена (от пр. Комсомольского до ул. Шевченко), проезд к факелу от ул. Красноармейской
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина,  Нахимова, пл. Южная, пл. Ленина, Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, пл. Ленина, Набережная р. Ушайки, пр. Ленина. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№2, Иркутский тракт, Путепровод (Шарики)
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, Пушкина, Ивана Черных (от ул. Б.Куна до ОКБ) , Бела Куна,  пр. Мира, 10 поликлиника, Красноармейская, Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: мойка лотков, технических тротуаров маршрут № 5, ул. Нахимова, пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина)
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская (от пер. Нечевский до пр. Фрунзе)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, парковки пр. Ленина, парковки ул. Иркутский тракт от Путепровода, развязка за Коммунальным мостом, ул. Басандайская, пр. Комсомольский, пр. Пионерский, Батенькова, ул. Р.Люксембург, ул. Обруб
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Карташова, ул. Вершинина, ул. Белинского, пр. Ленина, ул. Пушкина. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №4, ул. Герцена
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 22.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 20 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Басандайская 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №1, технические тротуары маршрут №3 
Мойка барьерных ограждений – нет. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, пер. Пионерский, ул. Набережная р. Ушайки, пер. Батенькова 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №3
Профилирование проезжей части: ул. Басандайская
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.05.2025 на 22.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 36 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Кузовлевский тракт
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина,  Нахимова, пл. Южная, пл. Ленина, Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, Набережная реки Ушайки, пр. Ленина. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№1, Сибирская, Петропавловская, Балтийская, Осенняя. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, Пушкина, Ивана Черных (от ул. Б.Куна до ОКБ) , Бела Куна,  пр. Мира, 10 поликлиника, Красноармейская, Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: № 4, Нахимова 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – маршрут №2, ул. Красноармейская (от ул. Герцена до пр. Фрунзе)    
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, пр. Ленина, Коммунальный мост развязка, ул. Басандайская, перекрёсток улиц Суворова-Лазо, парковки ул. Иркутский тракт, ул. Сибирская (от Комсомольского проспекта до ул. Красноармейской), пр. Комсомольский (от ул. Сибирской до пер. Мариинского),  ул. Мичурина ( от ул. Новосибирской до ул. Торговой), пер. Пионерский, пер. Батенькова в сторону пер. Аптекарского, ул. Роза Люксембург, ул. Обруб. 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Пушкина, Красноармейская, Иван Черных, Красноармейская. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 2 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 21.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 21 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Крячкова, ул. Дизайнеров, ул. Болдырева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №1. 
Мойка барьерных ограждений – нет. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Ивана Черных (от ул. Б.Куна до ОКБ), ул. Бела Куна  (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина) 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №17, ул. Дзержинского. 
Профилирование проезжей части: Сурово-Сухоречье
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств
В ночную смену с 20.05.2025 на 21.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 43 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Кулева, Герцена, Колхозная, Карла Маркса, Кузовлевский тракт. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина,  Нахимова, пл. Южная, пл. Ленина, Карла Маркса, улицы Белого озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, Набережная реки Ушайки, пр. Ленина. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№№ 1, 2, Сибирская, Петропавловская, Путепровод (Шарики), Иркутский тракт (от ул. 1 Рабочей до ул. Суворова)
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, Пушкина, Ивана Черных (от ул. Б.Куна до ОКБ) , пр. Мира, 10 поликлиника, Красноармейская, Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: № 2, пр. Ленина.
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе)   
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 6, 8, ул. Елизаровых, Ивана Черных, (парковки) Иркутский тракт, (в звеньях обочины, тротуары)  Ивановского, Высоцкого, Энтузиастов, Балтийская. 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Пушкина, Красноармейская, Иван Черных, Красноармейская. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 20.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 21 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Крячкова, ул. Дизайнеров, ул. Болдырева
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1, 16, 7.
Мойка барьерных ограждений – пр. Комсомольский, ул. Кутузова, ул. Смирнова, Кузовлевский тракт. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет. 
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: ул. Нахимова 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Профилирование проезжей части: Сурово-Сухоречье
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.05.2025 на 20.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 42 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Вершинина, Кулева, Герцена, Колхозная, Бела Куна, Кузовлевский тракт, парковки, заезды Иркутский тракт.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина,  улицы октябрьского района вокруг Белого Озера, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2, Набережная реки Ушайки, пр. Ленина. 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№1, Сибирская, Петропавловская. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 2, 3, Пушкина, пер. Светлый, пер. Урожайный, Красноармейская, Яковлева. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2 пр. Ленина, ул. Красноармейская
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет  
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10, пр. Ленина (парковки), Коммунальный мост (развязка), перекрестки Батенькова-Крылова, Гагарина- Пионерский.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Пушкина, Красноармейская, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки,  1905 года, Кузнечный взвоз. Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 17.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 18 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1, 10, пр. Развития, пр. Созидания
Мойка барьерных ограждений – пр. Академический, ул. Осенняя, ул. Ивановского, ул. Иркутский тракт. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №13, ул. Яковлева
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 16.05.2025 на 17.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 37 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Кольцевая, Королева, пер. Макушина, пер. Школьный, ул. Средне-Кирпичная, ул. Обруб, ул. Шишкова, ул. Октябрьская, Колхозная, пр. Комсомольского (дублер) 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина, Набережная реки Ушайки, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: нет 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№2, Иркутский тракт, Путепровод Шарики, Комсомольский, Клюева. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1, 3, Пушкина. 
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 7, пр. Ленина, ул. Красноармейская
Мойка барьерных ограждений – ул. Пушкина   
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская, пр. Ленина. 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, пр. Ленина (парковки), Коммунальный мост (развязка), перекрестки Батенькова-Крылова, Гагарина- Пионерский
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Красноармейская, пер. Нахановича, А.Беленца. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 16.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 23 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Архитекторов, П. Федоровского, К. Лыгина, Дизайнеров, Крячкова, Болдырева. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1, 9  
Мойка барьерных ограждений – ул. Балтийская, ул. Елизаровых.  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №6, ул. Смирнова
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 15.05.2025 на 16.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 43 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, Колхозная, пр. Комсомольского (дублер). 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись по маршрутам: №№ 1, 9  пр. Ленина (парковки), Коммунальный мост (развязка). 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1, пл. Южная 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№1, ул. Балтийская, ул. Осенняя, Богашевский тракт.
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2,3, Пушкина, пр. Мира, Большая Подгорная, Роза Люксембург
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Развития, пр. Созидания, ул. Кольцевая (большая), ул. Кольцевая (малая)   
 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 5,  технические тротуары пр. Ленина, ул. Красноармейская. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием –  пр. Ленина, ул. Красноармейская. 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 8, перекрестки Петропавловская-Алтайская, Баумана-Энтузиастов. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Красноармейская, пр. Фрунзе, Гагарина, пер. Спортивный, Советская, Герцена. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 15.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 26 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Архитекторов, П. Федоровского, К. Лыгина, Дизайнеров, Крячкова, Болдырева. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1, 6, 7,  Большая-Подгорная. 
Мойка барьерных ограждений – Богашевский тракт, Басандайская. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №7, Большая-Подгорная. 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, БКЗ, Набережная реки Ушайки, пер. Пионерский, Нахимова. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.05.2025 на 15.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 43 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пр. Развития, Кольцевая (Большая), Салтыкова-Щедрина, Колхозная, пр. Комсомольский (дублер)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись по маршрутам: №№ 1, 9,  пр. Ленина (парковки), Коммунальный мост (развязка). 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5, Гагарина, Крылова, Московский тракт, пр. Ленина, перекрестки Московский тракт-Базарный, Московский тракт-Ленина. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1, пл. Южная 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№2, Иркутский тракт, Путепровод Шарики, Комсомольский, Пушкина.
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2,3, Пушкина, пр. Мира. 
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Развития, пр. Созидания, ул. Кольцевая малая.  
 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 5,  технические тротуары, лотки Красноармейская, пр. Фрунзе, Томск-1. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – Красноармейская, пр. Фрунзе, Томск-1, пр. Ленина. 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Красноармейская, пр. Кирова, Никитина, пр. Фрунзе, Гагарина, пер. Спортивный, Советская, Герцена, Смирнова. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 14.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 25 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Нарановича, Архитекторов, П. Федоровского, К. Лыгина, Дизайнеров, Крячкова, Болдырева. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №1, пр. Кирова, Томск -1, Елизаровых, Нахимова, Коммунальный мост подходы, пр. Фрунзе, Красноармейская, Московский тракт, Усова, А. Иванова
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№1, 9, Елизаровых, Нахимова, Коммунальный мост, пр. Ленина 
Мойка барьерных ограждений – Богашевский тракт, Басандайская, развязка за Коммунальным мостом. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №12, Киевская. 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.05.2025 на 14.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 46 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Богашевский тракт, Осенняя, пр. Развития, ул. Кольцевая (большая), М. Горького, Совхозная, Салтыкова-Щедрина, Колхозная. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись по маршрутам: №№ 1, 9,  Богашевский тракт, Басандайская, пр. Мира, 79 Гвардейской дивизии.
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5, пр. Ленина, Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт-Базарный.
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1, пл. Южная 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№№ 1, 2, Богашевский тракт, Иркутский тракт, Комсомольский (от Мариинского до 79 Гвардейской дивизии), Пушкина 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2,3, Пушкина, пр. Мира, Большая Подгорная, Розы Люксембург. 
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Развития, пр. Созидания, ул. Кольцевая малая.  
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 3, 4, технические тротуары, лотки пр. Развития, пр. Созидания. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – Красноармейская (от ул. Карташова до пр. Фрунзе), технический тротуар Томск-1, гранит пр. Ленина  
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, Богашевский тракт, Басандайская, 5 Армии, Кутузова, Кольцевая. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Никитина (от ул. Советской до пр. Комсомольского), пр. Фрунзе, Гагарина, пер. Спортивный, Советская, Герцена, пр. Ленина, Кузнецова. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 13.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 28 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: мост за развязкой Коммунальный мост. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №1 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №2 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №1, 15  
Мойка барьерных ограждений – нет 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №15
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевской до уд. Бердская, от пр. Фрунзе до ул. Нахимова) 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.05.2025 на 13.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 42 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Богашевский тракт, Татарская, Источная, Трифонова, Совхозная, Салтыкова-Щедрина, Колхозная 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись по маршрутам: №№ 1, 9,  Богашевский тракт, Басандайская, пр. Мира, 79 Гвардейской дивизии.
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: №№ 1, 2, 5. Гагарина, Крылова, Московский тракт, перекрестки Московский тракт с улицами Учебная, Иванова, Базарный. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: №1, пл. Южная 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам:№2, Иркутский тракт, Комсомольский (от Мариинского до 79 Гвардейской дивизии)  
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: №№ 1,2,3, пр. Мира 
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Развития, пр. Созидания, ул. Кольцевая 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, пр. Ленина (от Московского тракта) 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – Красноармейская (от ул. Усова до пр. Кирова. далее до пр. Фрунзе), пр. Ленина (от ул. Плеханова до 100 мелочей)
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 9, Богашевский тракт, Басандайская, пр. Мира,  79 Гвардейской дивизии (парковки).  
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Гоголя, Герцена, Московский тракт, пр. Фрунзе, Гагарина, пер. Спортивный, Советская, Герцена, Крылова. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 08.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 29 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: мост за развязкой Коммунальный мост. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, пл. Томск-1, Коммунальный мост, Нахимова, Лагерный сад (парковки),  пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф.Лыткина, проезд Вершинина, Вершинина,  П. Осипенко, пер. П. Осипенко, Котовского, пер. Промышленный
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. пл. Ленина, территория драмтеатра
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Богашевский тракт, Елизаровых, Балтийская
Машина подметально-уборочная МПУ: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина,  пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, А.Беленца, Московский тракт, Карла Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, Большая Подгорная, Дальне- Ключевская, Нахимова, Коммунальный мост, Коммунальный мост с развязкой,  пр. Фрунзе, Гагарина, Крылова, Белинского, Карташова, А.Иванова, пр. Кирова,  пр. Фрунзе, Елизаровых, пр. Комсомольский, Крылова, Белинского, Гоголя, Усова, площадь Томск-1, Балтийская, Осенняя, Сибирская, пер. 1905 года, 5 Армии, Профсоюзная, Красноармейская, Яковлева, Пушкина, Путепровод Шарики, Иркутский тракт, пр. Мира, 79 Гвардейской дивизии, Смирнова. 
Мойка барьерных ограждений – нет 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина гранит от пер. Плеханова
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 07.05.2025 на 08.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 41 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: пер. Нечевский, ул. Новгородская, ул. Тверская, ул. Киевская, ул. Петропавловская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, Учебная, А. Иванова, Московский тракт, Лагерный сад (парковки), Дорога на теннисный корт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, пл. Южная, Богашевский тракт, 19 Гвардейской Дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, дорога на Теннисный корт, Лагерный сад (парковки) 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт, Лагерный сад (парковки). 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Пушкинская развязка путепровод, Иркутский тракт. 1-я Рабочая, Рабочая, пр. Кирова, Елизаровых, Балтийская, Осенняя, Сибирская
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Кирова, пр. Комсомольский (дублер), Пушкинская развязка, пр. Комсомольский (дублер), Красноармейская, Дальне-Ключевская, Белая, Кривая, Белозерская, пер. Кустарный, ул. Малая Пушкина, Большая Подгорная 
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл.Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, Советская, А. Беленца, пер. Нахановича 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: 
пр. Ленина, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, Коммунальный мост дорожная развязка, Лагерный сад (парковки), дорога Теннисный корт, пл. Южная, Богашевский тракт, Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К. Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, пр. Кирова, пл. Томск-1, Елизаровых, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, Пушкинская развязка путепровод, Пушкина, Красноармейская, пл. Южная, Яковлева, Дальне-Ключевская, пр. Ленина, 5 Армии, Профсоюзная, Обруб, Шишкова, Белая, Крива, Белозерская, Кустарный, Ачинская, Пушкина малая. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – гранит Главпочтамт 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: перекрестки Батенькова-Гагарина, Фрунзе-Гагарина, Фрунзе-Советская, Фрунзе-пер. Спортивный, маршруты №№ 1, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина, пер. Спортивный, Советская, Герцена, (парковки) Московский тракт 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 07.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 30 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: мост за развязкой Коммунальный мост. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, пл. Томск-1, Коммунальный мост, Нахимова, Лагерный сад (парковки),  пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф.Лыткина, проезд Вершинина, Вершинина,  П. Осипенко, пер. П. Осипенко, Котовского, пер. Промышленный
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. пл. Ленина, территория драмтеатра
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Богашевский тракт, Елизаровых, Балтийская
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост с развязкой,  пр. Фрунзе, Гагарина, Крылова, Белинского, Карташова, Гоголя, Усова, А.Иванова, пр. Кирова, Елизаровых,  пл. Томск-1, пр. Комсомольский, Балтийская, Осенняя, Сибирская, Дальне-Ключевская, пер. 1905 года, 5 Армии, Профсоюзная, Красноармейская, Яковлева, Пушкина, Путепровод Шарики, Иркутский тракт, пр. Мира, 79 Гвардейской дивизии, Смирнова
Мойка барьерных ограждений – Иркутский тракт, Кузовлевский тракт (путепровод)
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 06.05.2025 на 07.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 47 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Осенняя, ул. Енисейская, пер. Нечевский, ул. Новгородская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, Учебная, А. Иванова, Московский тракт, Лагерный сад (парковки), Дорога на теннисный корт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, пл. Южная, Богашевский тракт, 19 Гвардейской Дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, дорога на Теннисный корт, Лагерный сад (парковки) 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт, Лагерный сад (парковки). 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Пушкинская развязка путепровод, Иркутский тракт. 1-я Рабочая, Рабочая, пр. Кирова, Елизаровых, Балтийская, Осенняя, Сибирская
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Кирова, пр. Комсомольский (дублер), Пушкинская развязка, пр. Комсомольский (дублер), Красноармейская, Дальне-Ключевская, Белая, Кривая, Белозерская, пер. Кустарный, ул. Малая Пушкина, Пушкина (парковки от ул. Яковлева до пл. Соляной) 
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл.Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца, Белая, Кривая, Белозерская, пер. Кустарный, Малая Пушкина, Октябрьская, Шишкова, Обруб.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: 
пр. Ленина, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, развязка Коммунальный мост, Лагерный сад (парковки), дорога Теннисный корт, пл. Южная, Богашевский тракт, Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К. Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, пр. Кирова, пл. Томск-1, Елизаровых, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, Пушкинская развязка путепровод, Пушкина, Красноармейская, пл. Южная, Яковлева, Дальне-Ключевская, пр. Ленина, 5 Армии, Профсоюзная, Обруб, Шишкова, Белая, Крива, Белозерская, Кустарный, Ачинская, Пушкина малая. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: перекрестки Кирова-Киевская, Учебная-Московский тракт, А.Иванова, Московский тракт-Базарный, Крылова, Дальне-Ключевская -Ленина, парковки Пушкина (от ул.Яковлева до пл.Соляной), №№ 1, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина, пер. Спортивный, Советская, Герцена.  
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 06.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 25 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Коммунальный мост с развязкой. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, пл. Томск-1, Коммунальный мост, Нахимова, Лагерный сад (парковки),  пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф.Лыткина, проезд Вершинина, Вершинина,  П. Осипенко, пер. П. Осипенко, Котовского, пер. Промышленный
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. пл. Ленина, территория драмтеатра
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Богашевский тракт, Елизаровых, Балтийская
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост с развязкой,  пр. Фрунзе, Гагарина, Крылова, Белинского, Карташова, Гоголя, Усова, А.Иванова, пр. Кирова, Елизаровых,  пл. Томск-1, пр. Комсомольский, Балтийская, Осенняя, Сибирская, Дальне-Ключевская, пер. 1905 года, 5 Армии, Профсоюзная, Красноармейская, Яковлева, Пушкина, Путепровод Шарики, Иркутский тракт, пр. Мира, 79 Гвардейской дивизии, Смирнова
Мойка барьерных ограждений – Клюева, Обручева, Иркутский тракт, Кузовлевский тракт (путепровод)
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, Усова 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 05.05.2025 на 06.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 45 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Осенняя, пр. Ленина, Вершинина, Нахимова
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, Учебная, А. Иванова, Московский тракт, Лагерный сад (парковки), Дорога на теннисный корт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, пл. Южная, выезд на Богашевский тракт, 19 Гвардейской Дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: 
пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт до шлагбаума, Лагерный сад (парковки). 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Кирова, Пушкинская развязка путепровод, пр. Комсомольский (дублер), Красноармейская, Яковлева, Дальне-Ключевская, 
Белая, Кривая, Белоозерская, пер. Кустарный, ул. Малая Пушкина. Пушкина (парковки от ул. Яковлева до пл. Соляной) 
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Пушкинская развязка путепровод, Иркутский тракт. 1-я Рабочая, Рабочая
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл.Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, Белая, Кривая, Белоозерская, пер. Кустарный, Малая Пушкина, Октябрьская, Шишкова, Обруб.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: 
пр. Ленина, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, Лагерный сад (парковки), дорога Теннисный корт, пл. Южная, Богашевский тракт, Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К. Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, пр. Кирова, пл. Томск-1, Елизаровых, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, Пушкинская развязка путепровод, Пушкина, Красноармейская, пл. Южная, Яковлева, Дальне-Ключевская, пр. Ленина, 5 Армии, Профсоюзная, Обруб, Шишкова, Белая, Крива, Белозерская, Кустарный, Ачинская, Пушкина малая. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пре. Спортивный, Советская, Герцена, пр. Фрунзе, пр. Ленина 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 01.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 28 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Вершинина (от пр. Кирова до ул. Карташова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, пл. Томск-1, Коммунальный Мост, Нахимова, Лагерный сад (парковки),  пл.Южная, 19 Гвардейской Дивизии, Ф.Лыткина, проезд Вершинина, Вершинина,  П. Осипенко, пер. П. Осипенко, Котовского, пер. Промышленный
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. пл. Ленина, территория у драмтеатра
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Богашевский тракт, Елизаровых
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, пл. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост с развязкой, пр. Кирова, пр. Фрунзе, Елизаровых, Гагарина, Крылова, Белинского, Карташова, Гоголя, Усова, А.Иванова, пр. Кирова, пл. Томск-1, пр. Комсомольский, пл. Южная. 
Мойка барьерных ограждений – нет. 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская, пл. Южная
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина, парковки Лагерного сада
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 30.04.2025 на 01.05.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 45 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, Учебная, А. Иванова, Московский тракт, Лагерный сад (парковки), пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, пр. Кирова, Елизаровых, пл. Южная. 
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт до шлагбаума, Лагерный сад (парковки). 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Кирова, Пушкинская развязка путепровод, пр. Комсомольский (дублер), Красноармейская, Яковлева, Дальне-Ключевская, Розы Люксембург, Обруб, Шишкова
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Пушкинская развязка путепровод, Иркутский тракт.
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл.Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, 
Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, Розы Люксембург.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, Лагерный сад (парковки), дорога Теннисный корт, Учебная, пл. Южная, Богашевский тракт, Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К. Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, пр. Кирова, Елизаровых, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, Пушкинская развязка путепровод, Пушкина, Красноармейская, пл. Южная, Яковлева, Дальне-Ключевская, пр. Ленина, 5 Армии, Профсоюзная. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Фрунзе, пр. Ленина 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 30.04.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 27 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Вершинина (от ул. Усова до пр. Кирова)
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Кирова, Коммунальный Мост, ул. Нахимова, парковки Лагерного сада, Пл.Южная, 19 Гвардейской Дивизии, Ф.Лыткина, проезд Вершинина, ул. Вершинина, ул. Осипенко, пер.П.Осипенко, ул.Котовского, пер.Промышленный
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр.Ленина, ул. Нахимова, ул.Савиных, ул.Тимакова, ул.А.Иванова, ул.Усова, ул.А.Беленца, пер.Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р.Ушайки, пер.пл.Ленина, территория у драмтеатра
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Богашевский тракт
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, пл. Ленина, ул. Нахимова, Коммунальный мост, Елизаровых, пр. Комсомольский, пр.Фрунзе, ул.Гагарина, ул.Крылова, ул.Белинского, ул.Карташова, ул.Гоголя, ул.Усова, ул.А.Иванова, пр.Кирова
Мойка барьерных ограждений – Богашевский тракт
 Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская, пл. Южная
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина, парковки Лагерного сада
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 29.04.2025 на 30.04.2025 работы по уборке улиц будут вестись силами 45 единиц спецтехники
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Балтийская
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Советская, Коммунальный мост, Учебная, А .Иванова, Московский тракт, Лагерный сад (парковки), пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Нахимова,  Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, пр. Кирова, пл.ТОМСК-1, Елизаровых.
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт до шлагбаума, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Комсомольский, Пушкинская развязка, пр. Комсомольский (дублер), Красноармейская, Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Пушкинская развязка путепровод, Иркутский тракт.
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл.Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, 
Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца, пер. Базарный, ул. М. Горького, ул. Татарская.
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, пл. Южная, Богашевский тракт, 
Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К. Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, Нахимова, Учебная,  Коммунальный мост, Лагерный сад (парковки), дорога на теннисный корт, ул.Тимакова,  ул.Карпова, ул.Усова, ул.А.Иванова, ул.Гагарина, ул.Крылова, пер.Пионерский, пер.Батенькова, Набережная р. Ушайки, пер.пл.Ленина,  ул.К.Маркса, пер.Кооперативный, пер.Совпартшкольный, 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 12, 15 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пер. Спортивный, пр. Фрунзе, ул. Советская, ул. Герцена, пр. Ленина, ул. Усова.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.04.2025 выход техники составит 31 единицу 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Вершинина
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: Учебная, пр. Кирова,  
Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена, Советская, Гоголя, пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. пл. Ленина
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: Коммунальный мост, Нахимова, парковки Лагерного сада, пл. Южная, 19 Гвардейской Дивизии, Ф.Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, П. Осипенко, пер. П. Осипенко, Котовского, пер. Промышленный. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: Пушкина, Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Богашевский тракт
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, пл. Ленина
Мойка барьерных ограждений – Богашевский тракт
 Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Красноармейская
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:  нет 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.04.2025 на 29.04.2025 выход техники составит 44 единицы
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Балтийская, Пушкинская развязка 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Советская, Коммунальный мост, Учебная, А .Иванова, Московский тракт, Лагерный сад (парковки), пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Нахимова,  Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, пр. Кирова, пл.ТОМСК-1, Елизаровых.
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт до шлагбаума, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Комсомольский, Пушкинская развязка, пр. Комсомольский (дублер), Красноармейская, Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Пушкинская развязка путепровод, Иркутский тракт.
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл.Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, 
Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца. 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, пл. Южная, Богашевский тракт, 
Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К. Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, Нахимова, Учебная,  Коммунальный мост, Лагерный сад (парковки), дорога на теннисный корт. 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 1, 10 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Московский тракт, пер. Базарный, Усова, пр. Ленина. 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 26.04.2025 выход техники составит 31 единицу 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Вершинина
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная ДЖОНСОНС по маршрутам: Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена, Советская, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса, пр. Ленина, Дальне-Ключевская
Машина вакуумная подметальная ДУЛЕВО по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: Пушкина, Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Елизаровых, Богашевский тракт
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост с развязкой, пр. Кирова, пр. Фрунзе, Елизаровых, пр. Комсомольский 
Мойка барьерных ограждений – Коммунальный мост, Богашевский тракт 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – Нахимова, пл. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:  нет 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Набережная реки Ушайки, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пр. Ленина, пер. Спортивный, Советская, Герцена 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.04.2025 на 26.04.2025 выход техники составит 41 единицу
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Коммунальный мост, Пушкинская развязка, Карташова
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Советская, Коммунальный мост, Учебная, А .Иванова, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Усова, пр. Кирова (дублер) , Студенческая, Кузнецова, Московский тракт, пр. Кирова, пл.ТОМСК-1, Елизаровых, Дзержинского
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, пер. Спортивный, Нахимова, Коммунальным мост, пл. Южная, 19 Гвардейской дивизии, Ф. Лыткина, Вершинина, проезд Вершинина, проезд через Теннисный корт до Шлагбаума, парковки Лагерный сад. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Комсомольский, Красноармейская, Пушкинская развязка, пр. Комсомольский (дублер), Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл, Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Советская, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича. 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: Красноармейская, Елизаровых, Шевченко, Комсомольский, Иркутский тракт, Пушкина, Высоцкого, Б. Куна, Лазо, пр. Ленина, Нахимова, Учебная, пл. Южная, Богашевский тракт, Басандайская, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Тимакова, Карпова, А. Иванова, Гагарина, Крылова, пер. Пионерский, пер. Батенькова,  Набережная реки Ушайки,  пер. пл. Ленина, К.Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, Нахимова, Учебная, Коммунальный мост, Лагерный сад (парковки) 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №1, 8 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: пр. Ленина, Гагарина 
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 25.04.2025 выход техники составит 36 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Вершинина
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский,  Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина, Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена, Советская, Нахимова, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса, Дальне-Ключевская
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Комсомольский, Пушкина, Дальне-Ключевская, Красноармейская, Яковлева
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: Пушкина, Путепровод, Иркутский тракт
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова,  А. Иванова, Усова,  А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина, Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена,  Советская, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Пушкина, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса. 
Мойка барьерных ограждений – Коммунальный мост, Богашевский тракт 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина, пл. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: нет
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:  нет 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Набережная реки Ушайки, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пр. Ленина, пер. Спортивный, Герцена,
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.04.2025 на 25.04.2025 выход техники составит 25 единиц
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Нахимова
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова Коммунальный мост, Учебная, А. Иванова, Московский тракт, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина, Нахимова, Коммунальный мост, пер.1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. пл. Ленина, Набережная реки Ушайки, Каменный мост,  пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, пер. К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца, Дзержинского 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Учебная, пр. Фрунзе, пер. Спортивный, Белинского, Карташова, Герцена, Гоголя, Советская, Усова, пр. Кирова (дублер), Студенческая, Кузнецова, Гагарина, Крылова, Батенькова, Набережная реки Ушайки, пер. пл. Ленина, Карла Маркса, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Октябрьский взвоз, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Карпова, А. Иванова, Московский тракт, пер. Базарный, Татарская, Источная, А.Беленца, пер. Плеханова, Обруб, Розы Люксембург 
Мойка барьерных ограждений – нет  
Мойка тротуаров со спецоборудованием – нет
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №1 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 24.04.2025 выход техники составит 49 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: Коммунальный мост, ул. Дзержинского. 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский,  Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина, Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена, Советская, Нахимова, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса, Дальне-Ключевская
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова,  А. Иванова, Усова,  А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина, Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена,  Советская, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Пушкина, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса, Дальне-Ключевская
Мойка барьерных ограждений – Коммунальный мост, Богашевский тракт 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Нахимова, пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам:  нет 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 23.04.2025 на 24.04.2025 выход техники составит 23 единицы
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: ул. Нахимова
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина,  Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный Взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. Пл. Ленина, ул. Набережной реки Ушайки, Каменный мост, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова,  пер. Карла Маркса, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца, ул. Дезержинского
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина
Мойка барьерных ограждений – Коммунальный мост, Богашевский тракт 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина, пл. Ново-Соборная
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №1 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 23.04.2025 выход техники составит 55 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: 
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский,  Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина, Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена, Советская, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса, Дальне-Ключевская
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных, Тимакова, А. Иванова, Усова, А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина. 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:  пр. Комсомольский, Пушкина, Дальне-Ключевская, Красноармейская, Яковлева, пр. Фрунзе
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, Нахимова, Савиных,  А. Иванова, Усова,  А. Беленца, пер. Нахановича, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная реки Ушайки, пер. Пл. Ленина, Учебная, Московский тракт, Гагарина, Крылова, пр. Фрунзе, Белинского, Герцена,  Советская, Кузнецова, Гоголя, Карташова, Вершинина, Елизаровых, пр. Кирова, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Пушкина, Кузнечный взвоз, пер. 1905 года, Карла Маркса, Дальне-Ключевская. 
Мойка барьерных ограждений – Коммунальный мост, Богашевский тракт 
Мойка тротуаров со спецоборудованием – ул. Нахимова, пр. Ленина.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет.
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: Нахимова, пр. Ленина
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 22.04.2025 на 23.04.2025 выход техники составит 22 единицы
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: дежурство в связи с погодными условиями
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: дежурство в связи с погодными условиями
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная МПУ: пр. Ленина,  Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный Взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. Пл. Ленина, ул. Набережной реки Ушайки, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова,  Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, А. Беленца  
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: увлажнение под МТЗ технических тротуаров пр. Ленина, ул. Нахимова, осевая пл. Ново-Соборная 
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №1 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 22.04.2025 выход техники составит 55 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: дежурство в связи с погодными условиями
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: дежурство в связи с погодными условиями
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:  нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями
Мойка барьерных ограждений – дежурство в связи с погодными условиями
Мойка тротуаров со спецоборудованием – дежурство в связи с погодными условиями
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1, 2, 3, 4, 6 зимний. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: пр. Фрунзе (от ул. Красноармейской до пр. Ленина), Белинского (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями.
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.04.2025 на 22.03.2025 выход техники составит 29 единиц
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: дежурство в связи с погодными условиями
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: дежурство в связи с погодными условиями
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная СКАНДИЯ по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная  МПУ: пр. Ленина,  Нахимова, Коммунальный, пер.1905 года, Кузнечный ВЗВОЗ, пер. Батенькова, пер. Пионерский, пер. Пл. Ленина, ул. Набережной реки Ушайки, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова,  Белинского, Гоголя, Никитина, Тимакова, Савиных, Усова, Советская, А. Беленца, пер. К. Маркса  
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам:  нет.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№1, 2, 3, 4, 6, 7 зимние. 
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: нет
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: нет
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.04.2025 выход техники составит 24 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: дежурство в связи с погодными условиями
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: дежурство в связи с погодными условиями
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: 
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:  
Машина подметально-уборочная  СКАНДИЯ по маршрутам: 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями
Мойка барьерных ограждений – дежурство в связи с погодными условиями
Мойка тротуаров со спецоборудованием – дежурство в связи с погодными условиями
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: 1, 2
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 1, 2, 14, 17, 18, 19, 21
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями.
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.04.2025 на 19.03.2025 выход техники составит 22 единицы
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная  СКАНДИЯ по маршрутам:нет
Машина подметально-уборочная  МПУ : Богашевский тракт, Нахимова, Коммунальный мост, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Советская, А. Беленца
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, ул. Нахимова.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 8, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.04.2025 выход техники составит 46 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: дежурство в связи с погодными условиями
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись: дежурство в связи с погодными условиями
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: 
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: 
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:  
Машина подметально-уборочная  СКАНДИЯ по маршрутам: 
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями
Мойка барьерных ограждений – дежурство в связи с погодными условиями
Мойка тротуаров со спецоборудованием – дежурство в связи с погодными условиями
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: 1, 2
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13 
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: дежурство в связи с погодными условиями.
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.04.2025 на 18.03.2025 выход техники составит 23 единицы
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная  СКАНДИЯ по маршрутам:нет
Машина подметально-уборочная  МПУ : Богашевский тракт, Нахимова, Коммунальный мост, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Советская, А. Беленца
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, ул. Нахимова.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 8, 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам
Дежурство, при необходимости противогололедная обработка проезжей части.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 17.04.2025 выход техники составит 32 единиц 
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: 
— ул. Артема, ул. Косарева, ул. Герцена, ул. Киевская, Карташова, пр. Комсомольский, Пушкинская развязка.
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: на участках улиц пр. Кирова, Московский тракт, А. Иванова, Усова, Учебная, Советская, Герцена, пр. Фрунзе, Красноармейская, пр. Ленина, К. Маркса, Тимакова, Савиных, Карпова, Гоголя, Никитина
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: на участках улиц пр. Ленина, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. Нахановича, А. Беленца, Гагарина, Крылова, Нахимова, пл. Южная, Елизаровых.
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам:  на участках улиц Пушкина, пр. Комсомольский, Красноармейская, Яковлева, Дальне-Ключевская
Машина подметально-уборочная  СКАНДИЯ по маршрутам: на участках улиц Иркутский тракт, Пушкина
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: на участках улиц пр. Ленина, Нахимова, Елизаровых, Коммунальный мост с подходами, Фрунзе, Красноармейская, Богашевский тракт, Нахимова, Гагарина, Крылова, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, Обруб, К. Маркса, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, Пушкина, пр. Кирова, пр. Фрунзе, пр. Комсомольский, Усова, Московский тракт, А. Иванова, Красноармейская, Яковлева, Советская, Учебная, Белинского, Никитина, Вершинина, Герцена.
Мойка барьерных ограждений – Богашевский тракт, Коммунальный мост.
Мойка тротуаров со спецоборудованием – пр. Ленина (гранит), техтротуар пр. Ленина
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1,2,3,4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: работа в звеньях по очистке прибордюрной части
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам: участки улиц Нахимова, пр. Ленина, ул. Советская, ул. Герцена.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 16.04.2025 на 17.03.2025 выход техники составит 25 единиц
Очистка прибордюрной части силами механизированных звеньев (вручную) будет производиться на участках: нет
Механизированная расчистка проезжей части будет вестись:
Машина вакуумная подметальная Джонсонс по маршрутам: нет
Машина вакуумная подметальная Дулево по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная ПУМА по маршрутам: нет
Машина подметально-уборочная  СКАНДИЯ по маршрутам:нет
Машина подметально-уборочная  МПУ : Богашевский тракт, Нахимова, Коммунальный мост, пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Набережная р. Ушайки, пер. Нахановича, Советская, пер. Спортивный, пр. Фрунзе, Герцена, Гагарина, Крылова, К. Маркса, пер. Кооперативный, Белинского, Гоголя, Карташова, Никитина, Тимакова, Савиных, Советская, А. Беленца
Механизированная мойка проезжей части и технических тротуаров по маршрутам: пр. Ленина, ул. Нахимова.
Сбор мешков и веток с обочин и технических тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4
Разметание проезжей части и тротуаров трактором МТЗ по маршрутам: №№ 10
Разметание тротуаров мини-трактором по маршрутам
Расчистка тротуаров вакуумными машинами по маршрутам
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.03.2025 выход техники составит 26 единиц 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской)
ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного) 
пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Советской) 
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена) 
Фронтальный погрузчик: 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№10, 11, 12, 13, 14, 15, механизированная посыпка маршрут №№11, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №1, механизированная посыпка маршруты №№ 3, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.03.2025 на 29.03.2025 выход техники составит 25 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Набережной реки Ушайки
ул. Гагарина 
пер. Карла Маркса (от пр. Ленина до пер. Кооперативный)
пер. Пионерский
пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Дальне-Ключевская) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Ивана Черных (от ул. Бела Куна до Областной клинической больницы), остановки, парковки ул. Иркутский тракт, ул. Пушкина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка №№ 10, 15, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: механизированная посыпка маршруты №№ 3, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 28.03.2025 выход техники составит 36 единиц 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Советской) 
ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пл. Ленина, пл. Бакунина 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№3, 4, 5, 6, 7, 8, механизированная посыпка маршрут №9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, механизированная посыпка маршруты №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.03.2025 на 28.03.2025 выход техники составит 22 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пер. Пионерский
ул. Набережной реки Ушайки
Каменный мост
пр. Ленина (от пер. Совпартшкольный до пер. 1905 года) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Нахимова, ул. Елизаровых, ул. Красноармейская, ул. Московский тракт, пл. Южная, пр. Фрунзе, пр. Кирова, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, ул. Пушкина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка №№ 5, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: механизированная посыпка маршруты №№ 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 27.03.2025 выход техники составит 30 единиц 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пл. Ленина, пл. Бакунина 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 1, 2, 18, 19, 21, механизированная посыпка маршрут №8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, механизированная посыпка маршруты №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 26.03.2025 на 27.03.2025 выход техники составит 26 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Ленина (от пл. Ленина до Московского тракта) 
пер. Батенькова
пер. Пионерский 
ул. Набережной реки Ушайки
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Дальне- Ключевской) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Нахимова, ул. Елизаровых, ул. Красноармейская, ул. Московский тракт, пл. Южная, пр. Фрунзе, пр. Кирова, пр. Комсомольский, ул. Иркутский тракт, ул. Пушкина  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: механизированная посыпка маршруты №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 26.03.2025 выход техники составит 30 единиц 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской)
ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного)
пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Советской)
ул. Советской (до пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пл. Ленина, пл. Бакунина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 15, 16, 17, 20, механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.03.2025 на 26.03.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от Московского тракта до пл. Ленина)
пер. Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина) 
пер. Пионерский
ул. Набережной реки Ушайки
Каменный мост
пл. Ленина 
ул. Карла Маркса (от пл. Ленина до пер. Кооперативного) 
пр. Ленина (от Московского тракта до ул. Нахимова) 
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейской)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Бакунина 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: пр. Фрунзе (от ул. Красноармейской до пр. Ленина), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пр. Кирова, маршруты №№ 11, 14,  механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 4, 6, 7, механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 25.03.2025 выход техники составит 25 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской)
ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пре. Спортивного)
пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Советской)
ул. Советской (до пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пл. Бакунина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 6, 7, 9, 10, 12 механизированная посыпка маршруты №№ 1, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.03.2025 на 25.03.2025 выход техники составит 32 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Фронтальный погрузчик: пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Московский тракт)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: пр. Фрунзе (от ул. Красноармейской до пр. Ленина), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пр. Кирова, маршруты №№ 5, 11, механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: ул. Пастера, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 22.03.2025 выход техники составит 24 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Мира (от ул. Интернационалистов до ул. Смирнова, далее в сторону ул. Карла Ильмера), пр. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Профсоюзная) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 8, 9, 10, 11, механизированная посыпка маршруты №№ 13, 14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: Ивановского, Высоцкого, Энтузиастов, Мичурина, Кузовлевский тракт, пр. Созидания, пр. Развития, маршрут №№ 7, 10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.03.2025 на 22.03.2025 выход техники составит 28 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега (наста) пр. Развития
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№12, 13, 14, 15, механизированная посыпка: №№ 15, 16, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: ул. Басандайская, Богашевский тракт, механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 21.03.2025 выход техники составит 31 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Созидания
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Мира (от ул. Интернационалистов до ул. Смирнова, далее в сторону ул. Карла Ильмера), пр. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Профсоюзная) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 8, 9, 10, 11, механизированная посыпка маршруты №№ 13, 14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 20.03.2025 на 21.03.2025 выход техники составит 31 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Созидания
пр. Комсомольский
ул. Герцена
ул. Нахимова д. №6-8
пр. Развития
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Развития, ул. Энтузиастов, ул. Ивановского, ул. Осенняя   
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Энтузиастов, пр. Развития, пр. Созидания, маршрут №7, механизированная посыпка маршруты №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Ивановского, Пушкинская развязка, пер. Мариинский, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 20.03.2025 выход техники составит 30 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
пр. Созидания
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до ул. Тверской), пр. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Профсоюзная) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 3, 4, 6, 7, механизированная посыпка маршруты №№ 5, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.03.2025 на 20.03.2025 выход техники составит 30 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
ул. Учебная (от пр. Ленина до Московского тракта)
ул. Нахимова д. №6, 8 
пр. Комсомольский (от пр. Кирова до пр. Фрунзе)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Развития, ул. Энтузиастов, ул. Ивановского, ул. Высоцкого  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: пр. Развития, пр. Созидания, маршрут №7, механизированная посыпка маршруты №№2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 19.03.2025 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Красноармейская (от ул. Елизаровых до ул. Усова), пр. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Профсоюзная) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 32, 3, 17, 19, 20, 21  механизированная посыпка маршруты №№ 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.03.2025 на 19.03.2025 выход техники составит 35 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
ул. Учебная (от пр. Ленина до Московского тракта)
ул. Нахимова д. №6, 8 
пр. Комсомольский (от пр. Кирова до пр. Фрунзе)
ул. Осенняя (от ул. Балтийской до ул. Энтузиастов) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Развития, ул. Киевская (от пр. Кирова до ул. Усова), пр. Мира (от ул. 79 Гвардейской Дивизии до ул. Интернационалистов, далее вдоль Поликлиники №10, остановка Радужный, пр. Мира/78)  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: пр. Развития, пр. Созидания, маршрут №7, механизированная посыпка маршруты №№4, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.03.2025 выход техники составит 31 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Развития
ул. Кольцевая (малая) (от пр. Академический до ул. Кольцевой)
ул. Королева
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Красноармейская (от ул. Елизаровых до ул. Усова), пр. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Профсоюзная) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров от уплотненного снега (наста) по маршрутам: №№ 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20,  механизированная посыпка маршруты №№ 1, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.03.2025 на 18.03.2025 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Бирюкова (от ул. Клюева до ул. Обручева, вдоль школы №58)
ул. Пушкинская развязка
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Развития, пр. Мира (от ул. 79 Гвардейской Дивизии до ул. Интернационалистов, вдоль поликлиники №10).  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: пр. Развития, пр. Созидания, маршрут №7, 
механизированная посыпка маршруты №№2,3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 15.03.2025 выход техники составит 33 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Клюева (от ул. Иркутский тракт до ул. Обручева) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Киевской, далее от ул. Косарева до Томск-1), пр. Кирова (от ул. Елизаровых до пр. Комсомольский) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: ул. Клюева (от ул. Суворова до ул. Иркутский тракт) №№ 11, 12, 13, 20 , механизированная посыпка маршруты №№ 14, 17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.03.2025 на 15.03.2025 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Тверская (от ул. Никитина до ул. Сибирской)
ул. Новгородская (от ул. Никитина до ул. Енисейской)
ул. Енисейская (от ул. Киевской до ул. Шевченко)
ул. Петра Федоровского (от ул. Нарановича до домов №10-12)
ул. Болдырева 
ул. Бирюкова (от ул. Клюева до ул. Обручева) 
ул. Карла Маркса (от пер. Дербышевский до пер. 1905 года)
пер.1905 года (от реки до ул. Кузнечный взвоз обе)
ул. Кузнечный взвоз
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Елизаровых (от дома №41 до Томск-1 – нечетная сторона, далее от пр. Кирова до Транспортного кольца – четная сторона), ул.79 Гвардейской Дивизии
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам, механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров пр. Мира (от ул. Карла Ильмера до ул. Интернационалистов) маршрут №3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 14.03.2025 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Ивана Черных (от ул. Бела Куна до ул. Лазарева)
ул. Лазарева (от ул. Ивана Черных до ул. Иркутский тракт) 
ул. Клюева (от ул. Обручева до ул. Осенняя) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Киевской и от ул. Косарева в сторону Томск-1)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 8, 9, 10, 20, ул. Клюева, механизированная посыпка маршруты №№ 12, 13, ул. Никитина (от ул. Красноармейской до ул. Крылова, ул. Белинского (от ул. Никитина до пр. Фрунзе) ул. Гоголя (от ул. Никитина до пр. Фрунзе),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.03.2025 на 14.03.2025 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Дзержинского (от ул. Герцена до пер. Нечевского)
ул. Тверская (от ул. Карташова до пр. Фрунзе, от ул. Никитина до ул. Сибирской)
ул. Нарановича
ул. Петра Федоровского (от ул. Нарановича до домов №10-12)
ул. Болдырева
ул. Карла Маркса (от пл. Ленина до пер. 1905 года, далее до пер. Дербышевский)
пер.1905 года (от реки до ул. Кузнечный взвоз) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Никитина/9, парковки ул. Крылова (от пр. Фрунзе до пер. Плеханова, далее до ул. Батенькова) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам, механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров №№3, 6, ул. Никитина (от ул. Красноармейская до ул. Крылова), ул. Белинского (от пр. Фрунзе до ул. Никитина), ул. Гоголя (от ул. Никитина до пр. Фрунзе), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 13.03.2025 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Новосибирская (от ул. Мичурина)
ул. Рабочая
ул. Мичурина (от ул. Иркутского тракта до ул. Новосибирская за перекресток) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Кирова (от ул. Косарева до ул. Елизаровых в сторону Томск-1, от ул. Киевской до пр. Ленина)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 5, 6, 7, 20, механизированная посыпка маршруты №№ 10, 11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.03.2025 на 13.03.2025 выход техники составит 47 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Тверская (от ул. Усова до пр. Кирова, далее от пр. Кирова до ул. Карташова, далее в сторону пр. Фрунзе)
ул. Дзержинского (от ул. Усова до пр. Кирова, далее до ул. Карташова) 
ул. Крячкова (от серпантина до ул. Архитекторов)
ул. Константина Лыгина
ул. Архитекторов
ул. Нарановича
ул. Петра Федоровского (до дома №10-12)
ул. Болдырева
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Елизаровых (от остановки ул. Артема до пр. Кирова), остановки, парковки пр. Мира 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам №1, механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №5, ул. Пастера, посыпка тротуаров №№ 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.03.2025 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Лазо)
ул. Суворова (от ул. Иркутский тракт до ул. Лазо, далее до ул. Мичурина) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Кирова (от ул. Киевской до пр. Ленина), ул. Старо-Деповская
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 20, механизированная посыпка маршруты №№ 9, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.03.2025 на 12.03.2025 выход техники составит 47 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Карла Маркса (от пл. Ленина до пер. 1905, далее до пер. Дербышевский)
пер.1905 года (от реки до Кузнечного взвоза)
ул. Кузнечный взвоз
пр. Комсомольский (дублер) (вдоль гипермаркет «Лента», далее Пушкинская развязка)
ул. Крячкова (от серпантина до ул. Архитекторов)
ул. Архитекторов
ул. Константина Лыгина
ул. Павла Нарановича 
ул. Петра Федоровского (до дома №10-12)
ул. Болдырева 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Кирова (от ул. Артема до ул. Елизаровых, далее Томск-1 до пл. Кирова и от пл. Кирова до пр. Ленина), перекресток Полины Осипенко-Котовского, ул. Нахимова (от ул. Красноармейской до ул. Вершинина), ул. Елизаровых (от остановки ул. Артема до пр. Кирова) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 4, 7, посыпка тротуаров №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 11.03.2025 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Лазо)
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега пр. Кирова (от ул. Киевской до пр. Ленина), ул. Старо-Деповская
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 20, механизированная посыпка маршруты №8, пер. Урожайный, пер. Светлый, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.03.2025 на 11.03.2025 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Карпова (от ул. Тимакова до ул. А. Иванова) 
ул. Пирогова (от ул. Советской до ул. Вершинина)
ул. Карла Маркса (от пл. Ленина до пер. 1905 года, далее до пер. Дербышевский)
пр. Комсомольский (дублер) (вдоль гипермаркет «Лента» до ул. Пушкина)
Пушкинская развязка
ул. Крячкова (от ул. Дизайнеров до ул. Архитекторов)
ул. Архитекторов
ул. Константина Лыгина
ул. Павла Нарановича
ул. Петра Федоровского (до дома 10-12)
Фронтальный погрузчик: ул. Советская (от ул. Учебной до ул. Кирова), ул. Елизаровых (от остановки ул. Артема до пр. Кирова), тротуары пр. Комсомольский (от ул. Никитина до ул. Лебедева), пр. Кирова (от пр. Комсомольского до ул. Елизаровых, далее до Томск-1), 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №4, посыпка тротуаров №4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 8.03.2025 выход техники составит 35 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до Жилмассива) 
Фронтальный погрузчик: очистка тротуаров от уплотненного снега по ул. Нахимова (от пр. Ленина до ул. Красноармейской), ул. Старо-Деповская
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 9, 20, механизированная посыпка маршруты №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 7.03.2025 на 8.03.2025 выход техники составит 59 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Алтайская (от пер. Аптекарский до ул. Тверской, до дома №8 и от пр. Комсомольского до ул. Сибирской)
ул. Говорова (от ул.79 Гвардейской Дивизии до ул. Стрелочной)
ул. 79 Гвардейской дивизии (от ул. Говорова до Пушкинской развязки)
ул. Никитина (от ул. Советской до ул. Красноармейской)
ул. Вершинина (от ул. Усова до пр. Кирова, далее до ул. Карташова)
ул. Котовского (от ул. Красноармейской до ул. Нахимова)
Фронтальный погрузчик: парковки 3-я Городская Больница, ул. Тверская (от ул. Сибирской до ул. Петропавловской), пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Советской); очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Нахимова (от ул. Вершинина до пр. Ленина), ул. Елизаровых (от пл. Южной до пр. Кирова) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, посыпка тротуаров маршруты №№ 2, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 7.03.2025 выход техники составит 34 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова, далее до ул. Высоцкого) 
Фронтальный погрузчик: ул. Старо-Деповская, очистка тротуаров от уплотненного снега (наста) по ул. Нахимова. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№1, 20, механизированная посыпка маршруты №№ 2, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 6.03.2025 на 7.03.2025 выход техники составит 54 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Алтайская (от ул. Балтийской до ул. Олега Кошевого, от ул. Сибирская до пр. Комсомольский, от пер. Аптекарского, до дома №8 по ул. Тверской)
ул. Смирнова (от пр. Мира до ул. Витимская) 
ул. Дизайнеров
ул. Крячкова
ул. Архитекторов
ул. К. Лыгина
ул. Нарановича
ул. П. Федоровского
ул. Болдырева
ул. Говорова (от ул. 79-ой Гв. Дивизии до пер. Стрелочного)
ул. 79-ой Гв. Дивизии (от ул. Говорова до Пушкинской развязки)
пр-д Вершинина 
ул. Вершинина (от пр-да Вершинина до пр. Кирова)
Фронтальный погрузчик: ул. Киевская (от ул. Сибирская до тупика), ул. Тверская (от ул. Сибирская до ул. Петропавловская), пер. Плеханова (от ул. Гагарина до ул. Советская), парковки ул. 19-ой Гв. Дивизии, очистка тротуаров от уплотненного снега ул. Нахимова
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, посыпка тротуаров песком №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 6.03.2025 выход техники составит 31 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. 1я Рабочая до ул. Суворова, далее до ул. Беринга) 
Фронтальный погрузчик: ул. Северный городок, ул. Старо-Деповская. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№20, 21, механизированная посыпка маршруты №№ 18, 19, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1, 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 5.03.2025 на 6.03.2025 выход техники составит 56 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кулагина (от пер. Фруктового до пр. Фрунзе, далее до ул. Елизаровых)
ул. Алтайская (от ул. Балтийской до ул. Олега Кошевого)
ул. Льва Толстого (от ул. Сибирской до пр. Фрунзе) 
ул. Ижевская (от ул. 5 Армии до ул. 2я Усть-Киргизка)
ул. Смирнова (от ул. Большая Подгорная до ул. Кутузова и от пр. Мира до ул. Витимская) 
ул. Говорова (от ул. 79 Гвардейской Дивизии до пер. Стрелочного) 
Фронтальный погрузчик: ул. Трифонова (от пр. Ленина до ул. Источной), ул. Белинского (от ул. Пирогова до ул. Учебной), ул. Киевская (от ул. Сибирской до тупика), пр. Кирова (от пл. Дзержинского до пл. Кирова), пер. Нахановича (от ул. Гагарина до ул. Крылова), пл. Соляная, ул. Тверская (от ул. Сибирской до ул. Петропавловской) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Дзержинского, Савиных, Тимакова, Карпова, Кулева, Енисейская, Тверская, Шевченко, Вершинина, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 5.03.2025 выход техники составит 31 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от кадетского корпуса до ул. Транспортная) 
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Суворова)
Фронтальный погрузчик: ул. Потанина, ул. Северный городок.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№18, 20, механизированная посыпка маршруты №16, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 4.03.2025 на 5.03.2025 выход техники составит 56 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кулагина (от пер. Фруктового до ул. Елизаровых)
ул. Льва Толстого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской) 
ул. 19-ой Гвардейской Дивизии
ул. Ф. Лыткина
пр-д Вершинина
ул. Трифонова (от пр. Ленина до ул. М. Джалиля)
пер. Базарный
ул. Максима Горького (от пер. Базарного до Московского тракта)
ул. Ижевская (от ул. 5-ой Армии до ул. 2-ая Усть-Киргизка)
ул. Смирнова (от ул. Кутузова до ул. Витимская) 
Фронтальный погрузчик: ул. Яковлева (от ул. Ново-Киевская до ул. Красноармейская), ул. Белинского (от ул. Пирогова до ул. Учебная), остановки пр. Академический.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком №4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 04.03.2025 выход техники составит 31 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до пр. Комсомольского) 
путепровод ул. Пушкина
ул. Иркутский тракт
Фронтальный погрузчик: ул. Потанина, пер. Железнодорожный, ул. Северный городок.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№18, 20, механизированная посыпка маршруты №№ 14, 17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам №№1,2 посыпка тротуаров песком, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 03.03.2025 на 04.03.2025 выход техники составит 61 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. Елизаровых)
ул. Кулагина (от пер. Фруктового до пр. Фрунзе, далее до ул. Елизаровых)
ул. Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской)
ул. Льва Толстого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской) 
пр. Комсомольский (съезд в ТЦ «Изумрудный город»)
пр. Комсомольский (дублер с выходом на ул. Пушкина)
ул. Источная
ул. Трифонова (от пр. Ленина до ул. Мусы Джалиля) 
пер. Базарный (от Московского тракта до тупика) 
ул. Максима Горького (от пер. Базарного до Московского тракта)
ул. Большая Подгорная (от ул. Героев Чубаровцев до ул. Дальне-Ключевской)
ул. Ижевская 
ул. 2ая Усть-Киргизка
ул. Смирнова (от пр. Мира до ул. Стародеповская) 
Фронтальный погрузчик: ул. Яковлева (от ул. Ново-Киевской до ул. Красноармейской), ул. Белинского (от ул. Пирогова до ул. Учебной)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: механизированная посыпка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком №№ 2,4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.02.2025 выход техники составит 32 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до ул. Кулагина) 
ул. Кулагина (до Елизаровых далее ул. Балтийская)
ул. Балтийская (от ул. Елизаровых до ул. Осенней) 
Фронтальный погрузчик: пер. Железнодорожный, ул. Потанина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№20,  механизированная посыпка маршруты №№ 12, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком маршрут №№7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.02.2025 на 29.02.2025 выход техники составит 61 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Киевская (от ул. Карташова до пр. Фрунзе, далее до ул. Сибирской) 
ул. Герцена (от пр. Комсомольского до ул. Шевченко)
ул. Карташова (от ул. Советской до ул. Красноармейской, далее до пр. Комсомольского)
ул. Пушкина (малая) 
ул. Октябрьский взвоз 
ул. Белая (от ул. Пушкина до ул. Кривой)
ул. Кривая (от ул. Белой до ул. Белозерской)
пер. Школьный
ул. Большая Подгорная (от ул. Смирнова ул. Дальне-Ключевской) 
пер. Урожайный
пер. Светлый
Роторная перекидка: 2ой поселок ЛПК, ул. Мостовая 
Фронтальный погрузчик: ул. Ново-Киевская в тупик, ул. Яковлева (от ул. Ново-Киевской до ул. Красноармейской), ул. Советская (от ул. Нахановича до ул. Алексея Беленца) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам:  механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком маршрут: №№3,4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Мостовая, 2ой поселок ЛПК, ул. Большая Подгорная, пер. Светлый, пер. Урожайный, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 28.02.2025 выход техники составит  33 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Елизаровых (от пр. Кирова до ул. Кулагина, далее до ул. Балтийской)
Фронтальный погрузчик: ул. Потанина, ул. Таврическая, пер. Железнодорожный, ул. Северный городок. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№13, 20,  механизированная посыпка маршруты №№ 10, 11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком маршрут №№2,6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.02.2025 на 28.02.2025 выход техники составит 69
единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Студенческая (от ул. Усова до дублера пр. Кирова)
пр. Кирова (дублер от ул. Советской до пл. Дзержинского) 
ул. Тверская (от ул. Усова до пр. Кирова, далее от пр. Кирова до ул. Карташова) 
ул. Киевская (от ул. Косарева до ул. Усова) 
ул. Октябрьская (от ул. Средне-Кирпичной)
ул. Пушкина (малая)
ул. Октябрьский взвоз 
ул. Большая Подгорная (от пер. Анжерский до пер. Урожайный, далее до ул. Смирнова)
Роторная перекидка: 2ой  поселок ЛПК.
Фронтальный погрузчик: ул. Ново-Киевская в тупик, ул. Яковлева (от ул. Ново-Киевской до ул. Красноармейской), ул. Советская (от ул. Нахановича до ул. Алексея Беленца) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам:  механизированная посыпка маршруты, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком маршрут №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: 2ой посёлок ЛПК, ул. Большая Подгорная, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 27.02.2025 выход техники составит  36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул.79 Гвардейской Дивизии (от пр. Мира до ул. Говорова)
ул. Смирнова (от пр. Мира до ул. Большая Подгорная, далее до ул. Кутузова)
Фронтальный погрузчик: ул. Вокзальная (от Вокзала Томск-2 до Пушкинской развязки),
ул. Потанина, ул. Таврическая. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 17, 20,  механизированная посыпка маршруты №№ 7, 8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: работа с механизированными звеньями по вывозу снега, посыпка тротуаров песком по маршрутам №3, 7.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 26.02.2025 на 27.02.2025 выход техники составит 68
единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Усова (от ул. Красноармейской до ул. Косарева)
ул. Косарева (от ул. Усова до пр. Кирова)
ул. Карташова (от ул. Советской до ул. Красноармейской)
ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Никитина)
ул. Герцена (от ул. Красноармейской до пр. Комсомольского, далее до ул. Шевченко)
ул. Октябрьская (от ул. Шишкова до ул. Средне-Кирпичной,  далее до Октябрьского взвоза)
ул. Ачинская (от ул. Яковлева до ул. Белозерской)
ул. Белозерская (от ул. Ачинской до ул. Пушкина) 
Роторная перекидка: ул. Мостовая, 2ой  поселок ЛПК
Фронтальный погрузчик: ул. Созидания, остановки, парковки пр. Развития.  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам №№1, 2, посыпка тротуаров песком  маршрут №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Мостовая, 2ой посёлок ЛПК, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 26.02.2025 выход техники составит  36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул.79 Гвардейской Дивизии (от пр. Мира до ул. Говорова)
ул. Смирнова (от пр. Мира до ул. Большая Подгорной,  далее до ул. Кутузова)
Фронтальный погрузчик: ул. Вокзальная (от Вокзала Томск-2 до Пушкинской развязки),
ул. Потанина, ул. Таврическая. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№20, механизированная посыпка маршруты №№ 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.02.2025 на 26.02.2025 выход техники составит 65 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Косарева (от ул. Красноармейская до ул. Артема и от ул. Усова до пр. Кирова) 
ул. Артема (от пр. Кирова до ул. Елизаровых)
ул. Усова (от ул. Косарева до ул. Красноармейская)
ул. Карташова (от ул. Советской до ул. Вершинина)
ул. Герцена (от ул. Советской до пр. Комсомольский) 
ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Никитина) 
ул. Шишкова (от ул. Обруб до ул. Октябрьская) 
ул. Обруб
ул. Октябрьская (от ул. Шишкова до ул. Средне-Кирпичной, далее до Октябрьского взвоза) 
Роторная перекидка: Чекистский тракт, далее ул. Мостовая, 2ой  поселок ЛПК
Фронтальный погрузчик: ул. Белинского (от пр. Фрунзе до ул. Никитина), ул. Никитина (от ул. Советская до ул. Крылова), ул. Советская (от ул. Нахановича до ул. Алексея Беленца) 
ул. Созидания, остановки, парковки пр. Развития, развязка за Коммунальным мостом. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №8, Пушкинская развязка, ул.1я Рабочая,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком по маршруту №4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: Чекистский тракт, ул. Мостовая, 2ой посёлок ЛПК, ул. Смирнова, пер. Светлый, пер. Урожайный,  ул. Говорова  (от ул. 79 Гвардейская дивизия до пер. Стрелочный), работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 25.02.2025 выход техники составит 37 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. К. Ильмера
ул. Смирнова (от пр. Мира до ул. Большая Подгорная)
ул. Интернационалистов 
ул. Говорова (от ул. К. Ильмера до ул. 79-ой Гв. Дивизии)
Фронтальный погрузчик: ул. Вокзальная (от Вокзала Томск-2 до Пушкинской развязки), Лагерный сад, ул. Бакунина, ул. Техническая, ул. Таврическая, ул. Потанина. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№10, механизированная посыпка маршруты №№ 5, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.02.2025 на 25.02.2025 выход техники составит 65 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Нахимова (от ул. Красноармейской до ул. Вершинина)
ул. Косарева (от Красноармейская до пр. Кирова)
ул. Артема (от пр. Кирова до ул. Елизаровых)
ул. Усова (от ул. Косарева до пр. Ленина) 
ул. Белинского (от ул. Усова до ул. Никитина)
ул. Герцена (от ул. Советской до ул. Красноармейской)
ул. Кузнецова 
ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе, далее до ул. Никитина)
Роторная перекидка: ул. Кутузова, Асиновская, Алеутская, Мостовая, Чекистский тракт
Фронтальный погрузчик: остановки, парковки ул. Елизаровых, пр. Развития.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №16,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: посыпка тротуаров песком по маршруту №3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 22.02.2025 выход техники составит 31 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. 79 Гвардейской Дивизии до ул. Смирнова)
Фронтальный погрузчик: ул. Железнодорожная
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№20, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.02.2025 на 22.02.2025 выход техники составит 75 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Ул. Учебная (от ул. Московский тракт до пр. Ленина и далее до ул. Красноармейская)
Московский тракт (от пр. Ленина до ул. А. Иванова)
Ул. 5-ой Армии 
Ул. Большая Подгорная (от пер. Анжерского до ул. Ялтинской)
Роторная перекидка: парковки Лагерного сада, ул. Кузовлевский тракт, ул. Мичурина (от ул. Торговая до ул. Беринга)
Фронтальный погрузчик: ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова и от ул. А. Беленца до пер. Батенькова).
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№8, 9, 11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Кулева, Тимакова, Карпова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 21.02.2025 выход техники составит 31 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. Карла Ильмера до ул. Интернационалистов)
Фронтальный погрузчик: ул. Железнодорожная
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 20, ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), спуск ул. Балтийская (спуск на ул. Каспийская), посыпка тротуаров, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 4, 5, ул. Пастера, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 20.02.2025 на 21.02.2025 выход техники составит 68 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от ЖД переезда до ул. Профсоюзная)
ул. Б. Подгорная (от ул. Дальне-Ключевской до ул. Ялтинская)
ул. Дальне-Ключевская (от ул. Яковлева до пр. Ленина)
ул. Сибирская (от ул. Тверской до ул. Алтайская)
ул. Алтайская (от пер. Аптекарского до д. №8 по Алтайской и пр. Комсомольский до ул. Сибирская)
ул. Сибирская (от ул. Тверская до ул. Петропавловская)
Роторная перекидка: развязка Коммунального моста, Московский тракт, Кузовлевский тракт, ул. Мичурина (от ул. Торговой до ул. Беринга) 
Фронтальный погрузчик: ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова и от ул.А. Беленца до пер. Батенькова), ул. Усова (от ул. Косарева до ул. Елизаровых), ул. Косарева (от ул. Усова до пр. Кирова) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№5, 6, 7, посыпка тротуаров маршрут №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега ул. Нахимова, Московский тракт, остановки ул. Аркадия Иванова.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 20.02.2025 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. Дальне-Ключевской до ул. 79 Гвардейской дивизии) 
Фронтальный погрузчик: ул. Железнодорожная, ул. Северный городок, ул. Техническая, ул. Потанина. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 9, 20,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 5, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.02.2025 на 20.02.2025 выход техники составит 66 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от пр. Комсомольского до ул. Елизаровых) 
ул. Красноармейская (от ул. Сибирской до ул. Яковлева)  
ул. Яковлева (от ул. Красноармейской до ул. Пушкина)
ул. Сибирская (от ул. Колхозной до ул. Балтийской и от ул. Тверской до ул. Алтайской)
Роторная перекидка: ул. Басандайская, ул. Иркутский тракт, развилки Томск- Мариинск,  Кузовлевский тракт (от ул. Мичурина до кольца)
Фронтальный погрузчик: пр. Ленина (от ул. Пролетарской до пер. Тихий), ул. Лебедева (от ул. Тверской до ул. Красноармейской), Богашевский тракт, остановки ул. Басандайская 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№1, 4, 19, посыпка тротуаров №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега ул. Басандайская, пл. Южная (большое/малое кольцо) ул. Елизаровых, ул. Нахимова, пр. Кирова, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Алтайская. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.02.2025 выход техники составит 31 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кольцевая (Большая) 
пр. Мира (от ул. Дальне-Ключевской до ул. Карла Ильмера) 
Фронтальный погрузчик: ул. Железнодорожная.   
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №20,  посыпка тротуаров маршрут №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 3, 4 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.02.2025 на 19.02.2025 выход техники составит 72 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от ул. Гагарина до ул. Красноармейская, далее до пр. Комсомольского) 
ул. Сибирская (от ул. Льва Толстого до ул. Петропавловской с выходом на ул. Алтайскую) 
ул. Красноармейская (от ул. Нахимова до пр. Фрунзе далее в сторону ул. Сибирской) 
Фронтальный погрузчик: ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Лебедева (от ул. Киевской до ул. Красноармейской), Богашевский тракт, пл. Южная, остановки, парковки ул. Елизаровых. 
Роторная перекидка: ул. Басандайская, ул. Иркутский тракт (выезд из города).
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 19, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега ул. Басандайская, пл. Южная, ул. Елизаровых, ул. Нахимова, пр. Кирова.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.02.2025 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кольцевая (Большая) 
Фронтальный погрузчик: ул. Железнодорожная.   
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № 19, 20, 21, 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 6, 7 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.02.2025 на 18.02.2025 выход техники составит 70 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. 1905 года, далее до ул. Дальне- Ключевской) 
пер. Кооперативный (от реки до пр. Ленина)
пер. Совпратшкольный (от реки до ул. Большая Подгорная) 
Пушкинская развязка
ул. Большая Подгорная (от ул. Дальне- Ключевской до пер. Урожайный, далее до ул. Смирнова) 
Фронтальный погрузчик: Дублер пр. Кирова (от ул. Кузнецова до ул. Белинского)
ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова), ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова), ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Колхозная, Богашевский тракт.  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 12, 14, 15, 17, 18 ул. Бирюкова, ул. Елизаровых, ул. Шевченко, ул. Енисейская,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, ул. Пастера до дома №37/1, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега Багашевский тракт, ул. Басандайская.  
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 15.02.2025 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Рабочая (от путепровода Шарики до ул. Новосибирской) 
путепровод Шарики
ул. 1-ая Рабочая (от Иркутского тракта до ул. Рабочей)
Фронтальный погрузчик: Московский тракт, пл. Ленина, ул. Бакунина. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № 20, +посыпка тротуаров маршрут №№ 12, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.02.2025 на 15.02.2025 выход техники составит 80 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Крылова (от пр. Фрунзе до пер. Батенькова)
пер. Батенькова (от ул. Гагарина до пер. Аптекарского) 
пер. Аптекарский с мостом до ул. Шишкова 
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина)
пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Советской)
ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Карташова) 
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова) 
пер. Пионерский (от пер. Батенькова до ул. Набережной реки Ушайки)
пер. пл. Ленина
ул. Карла Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Кооперативный) 
пр. Комсомольский (от пер. Мариинского до ул.79 Гвардейской с мостом)
Пушкинская развязка
пр. Комсомольский (от ул.79 Гвардейской с мостом до пер. Мариинского)
ул.1ая Мостовая
ул. 2ая Усть-Киргизка
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Олега Кошевого до пр. Комсомольского), 
ул. Щорса (от ул. Усова, далее от ул. Матросова до пер. Промышленный), дорога на Теннисный корт (от ул. Нахимова до шлагбаума), пр. Мира (от 79 Гвардейской дивизии, далее парковки 10-й Поликлиники, остановки по проспекту Мира) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 6, 15, 16, 17, 18, 19, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, ул. Пастера до дома №37/1, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 14.02.2025 выход техники составит 40 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Рабочая (от ул. Путепровода Шарики до ул. Новосибирской)
ул. 1ая Рабочая
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 14, 20, посыпка тротуаров маршрут №№ 10, 11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 3, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.02.2025 на 14.02.2025 выход техники составит 84 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Гагарина (от пер. Батенькова до пер. Спортивного) 
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Кузнецова) 
пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Карташова) 
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина)
пр. Комсомольский (от пер. Мариинского до 79-ой Гв. Дивизии)
ул. Крылова (от пр. Фрунзе до пер. Батенькова)
Пушкинская развязка
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Салтыкова-Щедрина до пр. Комсомольского), пл. Соляная, пер. Макушина, ул. Смирнова 9. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 5, 4, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 13.02.2025 выход техники составит 42 единицы 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Рабочая (от путепровода Шарики до ул. Новосибирская)
ул. Мичурина (от ул. Иркутский тракт до ул. Новосибирская)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 20, пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейской), ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный (от пр. Ленина до ул. Советской) , ул. Советская (от пр. Фрунзе до ул. Герцена), посыпка тротуаров ул. Нахимова, ул. Высоцкого, ул. Ивановского, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 3, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.02.2025 на 13.02.2025 выход техники составит 82 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от ул. Гагарина до ул. Красноармейской и от пр. Комсомольского до ул. Шевченко)
пр. Кирова (от ул. Елизаровых до пр. Ленина)
ул. Елизаровых (от пр. Фрунзе до пр. Кирова)
Фронтальный погрузчик: парковки, остановки ул. Нахимова, ул. Высоцкого, ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Энтузиастов), ул. Энтузиастов.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 4, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Энтузиастов, ул. Осенняя, ул. Балтийская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.02.2025 выход техники составит 44 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Новосибирская (от ул. Сергея Лазо до ул. Рабочая)
ул. Рабочая, 
ул. Суворова (от ул. Сергея Лазо до ул. Мичурина)
ул. Сергея Лазо
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 20, проспект Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Советской), ул. Гагарина (от проспекта Фрунзе до переулка Спортивного),  переулок Спортивный (от проспекта Ленина до ул. Советской), ул. Советская (от проспекта Фрунзе до ул. Герцена), посыпка тротуаров по маршрутам №№ 8, 9,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: автодорога к полигону «Сурово-Сухоречье», работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.02.2025 на 12.02.2025 выход техники составит 75 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кузнечный взвоз
ул. Пушкина (от ул. Кузнечный взвоз до ул. Яковлева)
пер. Макушина
ул. Малая Пушкина (от ул. Белая до ул. Октябрьская) 
пер. Школьный 
ул. Октябрьская
пер-к. Батенькова (от пер-к Пионерский до ул. Гагарина)
пер-к. Пионерский. 
ул. Набережная реки Ушайки (с Каменным мостом)
пер. Нахановича (от ТЮЗА до ул. Крылова) 
пер. пл. Ленина (от пл. Ленина до ул. Карла Маркса)
ул. Карла Маркса (от пер-к. пл. Ленина до пер-к Кооперативный) 
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нахимова) 
Фронтальный погрузчик: ул. Нахимова, ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Ивановского 8а /НПО Вирион)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 16, 17, 18, 19, 21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 2, развязка за Коммунальным мостом, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 11.02.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Суворова (от ул. С. Лазо до ул. Иркутский тракт)
ул. С. Лазо
ул. Новосибирская
Фронтальный погрузчик: ул. Баумана, ул. Гамалеи.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 13, 14, 15, 20, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 6, 7,  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.02.2025 на 11.02.2025 выход техники составит 77 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от пл. Ленина до пер. 1905 года)
пер. 1905 года
ул. Кузнечный взвоз
ул. Пушкина (от ул. Кузнечный взвоз до ул. Яковлева)
пер. Кустарный
пер. Школьный
ул. Пушкина (малая от ул. Белая до ул. Октябрьская)
ул. Средне-Кирпичная (от ул. Яковлева до ул. Октябрьская)
пер. Макушина
ул. Клюева (от ул. Осенняя до ул. Обручева)
ул. Иркутский тракт (от ул. Клюева до ул. Высоцкого)
Фронтальный погрузчик: ул. Кутузова, ул. Ивановского, пр. Кирова, 8, ул. Нахимова, ул. Московский тракт, пр. Фрунзе.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 1, 2, 3, 4, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 7, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, ул. К. Маркса, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 8.02.2025 выход техники составит 32 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. Иркутский тракт)
Фронтальный погрузчик: ул. Баумана, ул. Гамалеи.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 9, 10, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 19, 217,  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 7.02.2025 на 8.02.2025 выход техники составит 78 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Баумана)
ул. Баумана
ул. Гамалеи
ул. Энтузиастов
пр. Комсомольский (от ул. Сибирская до пер. Мариинский)
ул. Ф. Лыткина
ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до ул. Балтийская)
ул. Клюева (от ул. Осенняя до ул. Обручева)
Фронтальный погрузчик: ул. Гоголя (от ул. Алтайская до пер. Плеханова), ул. Высоцкого, ул. Ивановского.
Роторная перекидка: ул. Обручева
 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 2, ул. Обручева, обработка тротуаров песком ул. 19-й Гв. Дивизии, ул. Королева, ул. Высоцкого, ул. Кутузова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 7.02.2025 выход техники составит 43 единицы 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Беринга (от ул. Мичурина до ул. С. Лазо)
пр. Академический (от моста до ул. Осенняя со съездами) 
ул. Кольцевая 
Фронтальный погрузчик: ул. Высоцкого
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 6, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 17, 18,  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 6.02.2025 на 7.02.2025 выход техники составит 77 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Тверская)
пр. Комсомольский (от ул. Сибирская до пер. Мариинский)
пл. Южная
ул. Богашевский тракт (путепровод)
ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до ул. Шевченко)
ул. Клюева (от ул. Осенняя до ул. Обручева)
пр. Кирова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
Фронтальный погрузчик: ул. Ивановского, ул. Высоцкого. 
Роторная перекидка: ул. Богашевский тракт
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 3, 4, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 2, 6, 7,  Богашевский тракт, с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 6.02.2025 выход техники составит 41 единицу 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Лазарева (от ул. Иркутский тракт до ул. И. Черных)
пр. Академический (от моста до ул. Осенняя со съездами) 
ул. Кольцевая (от пл. Зуева до лыжной базы)
Фронтальный погрузчик: ул. Высоцкого
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 20, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 15, 16,  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 5, 7, ул. пастера  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 5.02.2025 на 6.02.2025 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пл. Южная
ул. Богашевский тракт (путепровод)
ул. Нахимова
ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская)
пр. Кирова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена)
ул. Белинского (от ул. Герцена до пр. Кирова)
ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
Фронтальный погрузчик: ул. 19-ой Гвардейской Дивизии. 
Роторная перекидка: ул. Обручева
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 14, ул. Вершинина, ул. Карташова, пр. Ленина, пер. Пионерский, ул. Набережной р. Ушайки, пл. Южная, ул. 19-ой Гв. Дивизии, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 2, 4,  19-ой Гв. Дивизии, ул. Обручева,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 5.02.2025 выход техники составит 44 единицы 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Высоцкого (от ул. Иркутский трактдо остановки «Кедр»)
ул. И. Черных (от ул. Б. Куна до ул. Лазарева)
пр. Академический (от моста до ул. Осенняя со съездами) 
ул. Королева (от пл. Зуева до лыжной базы)
Фронтальный погрузчик: автодорога к полигону «Сурово-Сухоречье»
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 20, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 14, 17  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 6,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 4.02.2025 на 5.02.2025 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пл. Южная
ул. Богашевский тракт (путепровод)
ул. Нахимова
ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская)
ул. Вершинина (от ул. Карташова до пр. Кирова)
пр. Кирова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
ул. Белинского (от ул. Никитина до пр. Кирова)
ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена)
ул. Дальне-Ключевская 
ул. 2-ая Усть-Киргизка
ул. 1-ая Мостовая
Фронтальный погрузчик: ул. Высоцкого, ул. Ивановского, 
Роторная перекидка: ул. Обручева
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 15, 16, 17, 18, 19, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 1, 2, 7,  ул. Обручева,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 4.02.2025 выход техники составит 44 единицы 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Лазарева до ул. Высоцкого)
пр. Академический (от пл. Зуева, далее до ул. Кольцевой) 
ул. Королева
Фронтальный погрузчик: автодорога к полигону «Сурово-Сухоречье»
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 14, 20, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 12, 13  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 3.02.2025 на 4.02.2025 выход техники составит 71 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пл. Южная
ул. 19-ой Гв. Дивизии
ул. Ф. Лыткина
пр. Комсомольский (от пр. ФЫрунзе до пер. Мариинский)
ул. Кулагина (от ул. Елизаровых до ул. Салтыкова-Щедрина)
ул. Колхозная
ул. Ижевская 
ул. 2-ая Усть-Киргизка
ул. 1-ая Мостовая
ул. Дальне-Ключевская 
Фронтальный погрузчик: ул. Высоцкого, ул. Ивановского, перекрёстки пр. Ленина-ул. Бердская, пр. Ленина- ул. 5-ой Армии
Роторная перекидка: ул. Богашевский тракт
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 10, 11, 12, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 1, 2, 3,  подходы к Коммунальному мосту,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Богашевский тракт, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 01.02.2025 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Лазарева до ул. Высоцкого)
ул. Бела Куна (от ул. Лазо до ул. Мичурина)  
кольцо Авангард
ул. Ивана Черных (от Бела Куна до ОКБ) 
пр. Академический (от ул. Балтийская до пл. Зуева, далее до ул. Кольцевой) 
Фронтальный погрузчик: парковки и остановки ул. Иркутский тракт (от ул. Высоцкого до микрорайона Жилмассив) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 19, 20, посыпка тротуаров по маршрутам №№ 6, 8,  ул. Гагарина (от пр. Фрунзе до пер. Спортивного), пер. Спортивный  (от пр. Фрунзе до ул. Герцена),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №№ 1, 2,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 31.01.2025 на 01.02.2025 выход техники составит 70 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Енисейская (от ул. Шевченко до пр.  Комсомольского, далее до ул. Киевской) 
ул. Карташова (от пр. Комсомольский до ул. Тверской, далее до ул. Киевская)
пр. Комсомольский (от пр. Кирова до ул. Енисейской) 
кольцо пл. Кирова-пр. Комсомольский 
ул. Яковлева (от ул. Красноармейской до ул. Пушкина) 
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до Кузнечный взвоз)
ул. Кузнечный взвоз 
пер. 1905 года (от Кузнечный взвоз до реки) 
ул. 5 Армии (от пр. Ленина до ул. Ижевской) 
ул. Профсоюзная  
Фронтальный погрузчик: ул. Высоцкого (от Иркутского тракта до Приборного завода)
ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Баумана), перекрёстки Иркутский тракт — ул. Лазарева, Иркутский тракт — ул. Высоцкого,  ул. Клюева — ул. Бирюкова и ул. Обручева, 
ул. Транспортная — ул. Вокзальная
Роторная перекидка: подходы к Коммунальному мосту
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 16, 17, 18, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 2, 4,  подходы к Коммунальному мосту,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: подходы к Коммунальному мосту.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 31.01.2025 выход техники составит 42 единицы 
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Лазарева до ул. Высоцкого)
ул. Бела Куна (от ул. Ивана Черных до ул. Мичурина)  
ул. Нахимова (с подходами к Коммунальному мосту) 
Фронтальный погрузчик: Иркутский тракт, ул. Бакунина. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 20, обработка тротуаров песком по маршрутам №№ 5, 12, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршруту: №7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 30.01.2025 на 31.01.2025 выход техники составит 70 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: 
ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Елизаровых)
ул. Енисейская (от ул. Шевчекно до пр. Комсомольский, далее до ул. Киевской) 
пр. Фрунзе ( от ул. Шевченко до ул. Льва Толстого, далее до ул. Елизаровых) 
ул. Яковлева ( от ул. Красноармейской до ул. Пушкина) 
ул. Пушкина ( от ул. Яковлева до Кузнечного взвоза) 
пр. Ленина (от ж/д переезда до ул. Профсоюзная)
Роторная перекидка:  Кузовлевский тракт,  ул. Энтузиастов,  ул. Осенняя  (от ул. Клюева до ул. Балтийской).
Фронтальный погрузчик: остановки, парковки ул. Королева, ул. Энтузиастов, ул. Ивановского, ул. Высоцкого,  перекресток  Комсомольский-Мариинский, Иркутский-Лазарева,  Иркутский-Высоцкого, ул. Смирнова (АРЗ),  ул. Клюева (от ул. Бирюкова до  ул. Обручева)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 12, 13, 14, 15 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам:  №№ 3, 5, 6, обработка песком по маршруту№ 7,  ул. Энтузиастов, ул. Осенняя, ул. Клюева, ул. Пастера,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин,  прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до остановки ул. Энтузиастов), ул. Осенняя ( от ул. Клюева до ул. Балтийская) 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В дневную смену 30.01.2025 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга  до ул. Лазарева, далее до ул. Высоцкого)
ул. Бела Куна (от Иркутского тракта до ул. Ивана Черных, далее до ул. Мичурина)  
Фронтальный погрузчик: ул. Крячкова — к домам №17, №19, №21
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 12, 20 посыпка песком маршруты №№ 3, 4,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№, 1, 2, посыпка песком маршруты №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 29.01.2025 на 30.01.2025 выход техники составит 77 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от пр. Комсомольский до ул. Елизаровых) 
ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Ломоносова) 
пер. Нечевский (от ул. Тверской до ул. Гоголя)
ул. Дзержинского (от пер. Нечевский до ул.Усова)
ул. Красноармейская (от ул. Сибирской до ул. Яковлева) 
пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевской до ул. Нижне-Луговой)
Роторная перекидка: Иркутский тракт, Кузовлевский тракт, ул. Осенняя, ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ост. Энтузиастов ), ул. Обручева 
Фронтальный погрузчик: остановки, парковки ул. Энтузиастов, ул. Ивановского, ул. Высоцкого, ул. Кутузова.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 6, 7, 8, 10, 11,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № №1, 4, 5, 7, механизированная посыпка тротуаров по маршруту №4, ул. Осенняя, ул. Энтузиастов, ул. Пастера до дома 37/1, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Осенняя (от ул. Клюева до всех остановок),  ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ост. Энтузиастов), ул. Обручева.  
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.01.2025 выход техники составит  44 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга) 
ул. Лазарева 
ул. Бела Куна (от Иркутского тракта до ул.  Мичурина) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, ул. Бакунина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №,№ 1, 20,  посыпка тротуаров по маршрутам № 2, 3работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № 1, 2, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.01.2025 на 29.01.2025 выход техники составит 78 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейской до пр. Комсомольского) 
ул. Красноармейская (от пр. Фрунзе до ул. Яковлева) 
ул. Яковлева 
ул. Шевченко  (от пр. Фрунзе до ул. Елизаровых до ул. Ломоносова)
ул. Елизаровых
пр. Комсомольский ( от пр. Кирова до пр. Фрунзе)
ул. 1-я Мостовая 
ул. 2-я Усть-Киргизка 
ул. Ижевская 
ул. Профсоюзная 
Роторная перекидка: Иркутский тракт (выезд из города), ул. Осенняя, ул. Обручева
Фронтальный погрузчик: остановки, парковки пр. Мира, ул. Смирнова. 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 1, 2, 3, 4, 5,  ул. Елизаровых, пр. Развития, Клюева, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № 1, 3, 6,  ул. Осенняя, ул. Обручева, механизированная посыпка тротуаров по маршруту № 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Осенняя, ул. Обручева.   
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 28.01.2025 выход техники составит 39  единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-й Рабочей  до ул. Суворова) 
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, ул. Бакунина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №,№ 1, 19, 20, 21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № 1, 2, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, будет производится по маршрутам № 17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.01.2025 на 28.01.2025 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от ул. Гагарина до ул. Красноармейской) 
ул. Красноармейская (от ул. Усова  до пр. Фрунзе, далее до ул. Сибирская) 
ул. Льва Толстого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
ул. Шевченко
ул. Бирюкова (от ул. Клюева до ул. Обручева и от ул. Герасименко в тупик к школе №4) 
Роторная перекидка: Иркутский тракт (выезд из города)
Фронтальный погрузчик: пр.Ленина (от ул Московский тракт до ул. Нахимова), остановки и парковки пр. Комсомольский, ул. Елизаровых, ул. Клюева.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 15, 16, 17, 18,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № № 2, 3, 5,  ул. Осенняя, ул. Пастера до дома № 37/1, парковки Лагерного сада, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Осенняя, Иркутский тракт.   
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 25.01.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Рабочая)
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Суворова)
Фронтальный погрузчик: остановки, парковки ул. Энтузиастов, ул. Ивановского, ул. Высоцкого 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №,№ 14, 17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № 6,  механизированная поспка тротуаров по маршруту №3, ул. Пастера, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, будет производится по маршрутам №№ 8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.01.2025 на 25.01.2025 выход техники составит 73 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Аркадия Иванова
ул. Карпова
ул. Тимакова 
ул. Учебная (от пр. Ленина до ул. Красноармейской)
ул. Новгородская  (от ул. Енисейской до пр. Фрунзе, ул. Никитина) 
ул. Сибирская (от ул. Тверской до ул. Петропавловской на ул. Алтайскую)  
ул. Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской)
ул. Алтайская (от ул. Сибирской до пр. Комсомольский) 
ул. Смирнова (от ул. Старо-Деповская до пр. Мира) 
Ул. Смирнова (от переезда до ул. Кутузова на ул.  1-Мостовую) 
Роторная перекидка: пр. Развития, пр. Созидания
Фронтальный погрузчик: ул. Пирогова  (от ул. Вершинина до ул. Советской) 
ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Колхозная до ул. Л. Толстого и ул. Кулагина до дома №1), проезд от ул. Красноармейская через РЦ Факел, проезд от Московского тракта к анатомическому корпусу СибГМУ.   
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 8, 17, 18, 19,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № № 1, 2, 6, ул .Лебедева (от ул. Льва Толстого до пер. Плеханова), пр. Созидания, пр. Развития, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: пр. Развития, пр. Созидания, ул. Большая Подгорная, ул. 1-ая Мостовая, ул. Профсоюзная, ул. 5-й Армии, ул. Ижевская, ул.  2-я Усть-Киргизка.  
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 24.01.2025 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Рабочая)
Фронтальный погрузчик: ул. Энтузиастов, ул. Ивановского, ул. Высоцкого 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №,№ 11, 13, пр. Фрунзе (от ул. Белинского  до пер. Спортивный), пр. Фрунзе (от пр. Ленина  до ул. Герцена)   работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №,№ 5, 6,  механизированная поспка тротуаров по маршруту №3, ул. Пастера, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, будет производится по маршрутам №№ 9, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 23.01.2025 на 24.01.2025 выход техники составит 69 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Кузнецова
ул. Советская (от пр. Кирова до ул. Герцена)
ул. Кулева (от ул. Пирогова до тупика) 
ул. Карпова
ул. Тимакова 
ул. Учебная (от пр. Ленина до ул. Красноармейской)  
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Нахимова) 
пер. площади Ленина (от пр. Ленина до ул. Карла Маркса 
пер. Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина)
пер. Пионерский  
ул. Старо-Деповская  (от ул. Вокзальная  до ул. Смирнова)
ул. Смирнова (от ул. Старо-Деповская до пр. Мира)
Фронтальный погрузчик: дорога на теннисный корт (от ул. Нахимова до шлагбаума)
пер. Промышленный, ул. Салтыкова Щедрина (от ул. Кулагина до ул. Л. Толстого), ул. Совхозная 
Роторная расчистка: пр. Развития, пр. Созидания.
 Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: № № 9, 12, 13, 14, 15, 16,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: № № 3, 4, 7, пр. Развития, пр. Созидания,  ул. Пастер до дома 37/1,  механизированная посыпка тротуаров песком: пр. Мира, Иркутский тракт, Бирюкова, Клюева, пр. Академический, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: пр. Развития, пр. Созидания, ул. Большая Подгорная, ул. Мостовая, ул. Смирнова
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 23.01.2025 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Рабочая с путепроводом)
Фронтальный погрузчик: ул. Гамалеи, ул. Высоцкого, ул. Бакунина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №10, №11, №20  расчистка и посыпка песком тротуаров: пр. Ленина (от пр.Фрунзе до пл.Ленина), пер. Батенькова (от пр.Ленина до ул.Гагарина), ул. Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №1, №2, №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, будет производится по маршрутам №9, №13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 22.01.2025 на 23.01.2025 выход техники составит 80 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Савиных (от ул. Кулева до ул. Карпова) 
ул. Кулева 
ул. Карпова
ул. Тимакова 
ул. Учебная (от Московского тракта до пр. Ленина далее до ул. Красноармейской)  
ул. Полины Осипенко 
пер.  Полины Осипенко 
пр. Кирова (от ул. Красноармейской до пр. Ленина) 
ул. Кузнецова (от ул. Герцена до дублера Кирова)
ул. Сибирская (от ул. Тверская до ул. Алтайская)
ул. Алтайская (от пер. Аптекарский до ул. Красноармейская) 
Фронтальный погрузчик: ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Кулагина до ул. Совхозная), ул. Совхозная, дорога на теннисный корт (от ул. Нахимова до шлагбаума), переулок Промышленный.  
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №4, №5, №6, №7, №8, №9 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №1, 2, 3, 4, 7 ул. Лебедева, пр. Развития, пр. Созидания, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: автодорога на полигон «Сурово-Сухоречье».
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 22.01.2025 выход техники составит 52 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул.  Мюнниха до ул. Смирнова)
ул. Смирнова (от развязки пр. Мира до ул. Большая Подгорная)
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортная) 
Фронтальный погрузчик: ул. Техническая, ул. Таврическая, ул. Баумана (от ул. Энтузиастов  до ул. Гамалеи) ул. Высоцкого
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №2, №20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №1, №2, №5, ул. Пастера, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.01.2025 на 22.01.2025 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр-д Вершинина  (от ул. Вершинина до ул.Ф.Лыткина)
пер. Промышленный
ул. Вершинина (от ул. Нахимова до ул. Усова)
ул. П. Осипенко
пер. П. Осипенко
у. Сибирская (от О. Кошевого до ул. Балтийская, от пр. Комсомольский до ул. Петропавловская)
ул. Розы Люксембург (от Дальне-Ключевская до ул. Пролетарская) 
пер. Аптекарский (от Аптекарского моста до пер. Батенькова)  
ул. Октябрьская (от ул. Шишкова до ул. Октябрьский взвоз)
Роторная перекидка: ул. Ивановского, ул.Энтузиастов
Фронтальный погрузчик: вокзал Томск-1, ул. Карташова (от ул. Советская  до пр. Ленина), 
дорога на  теннисный корт  от ул. Нахимова, ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Лебедева) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №1, №18, №19, №21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 7, ул. Ивановского, ул. Энтузиастов работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Энтузиастов,  ул. Ивановского, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 21.01.2025 выход техники составит 48 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул.  Мюнниха до ул. Смирнова)
ул. Смирнова (от развязки АРЗ до ул. Большая Подгорная)
Фронтальный погрузчик: ул. Баумана, ул. Тверская (от ул. Сибирская до ул. Петропавловская)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №18, №19, №20, №21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №1, №6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 20.01.2025 на 21.01.2025 выход техники составит 86 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Котовского (от ул. Красноармейская до ул. Нахимова)
пр-д Вершинина  (от ул. Вершинина до ул. Ф.Лыткина) 
ул. Вершинина (от ул. Нахимова до ул. Усова)
ул. П. Осипенко
пер. П. Осипенко
ул. Сибирская (от ул. Л.Толстого до ул. Балтийская)
ул. Шишкова
ул. Лермонтова (от ул. Шишкова до Аптекарского моста)
пер. Аптекарский (от Аптекарского моста до пер. Батенькова) 
пер. Батенькова (от пер. Аптекарского до ул. Крылова)
ул. Алтайская (от пер-к Аптекарского до ул. Красноармейской) 
ул. Р. Люксембург (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Пролетарская)
ул. Дальне-Ключевская
Роторная перекидка: ул. Выстоцкого, ул. Ивановского
Фронтальный погрузчик: пер. Плеханова (от ул. Красноармейской до ул. Гагарина), ул. Смирнова, ул. Говорова (от ул. К. Ильмера до дома 8/1) 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №11, №15 №16, №17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, ул. Иркутский тр-т, ул. Высоцкого работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Высоцкого,  ул. Ивановского, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.01.2025 выход техники составит 46 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. Дальне-Ключевская до ул. 79-ой Гвардейской Дивизии)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой песком маршруты № 7 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 17, ул. Ново-Киевская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.01.2025 на 18.01.2025 выход техники составит 85 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Косарева)
ул. Косарева (от ул. Артема до пр. Кирова)
ул. Студенческая 
ул. Артема  (от пр. Кирова до ул. Елизаровых)
ул. Вершинина (от пр-да Вершинина до ул. Нахимова, далее в сторону ул. Карташова)
ул. К. Маркса (от пер. пл. Ленина до пер Сакко, далее до пер. Дербышевский)
ул. Никитина (от ул. Крылова до ул. Красноармейская)
ул. Говорова (от ул. Интернационалистов до ул. Стрелочной)
ул. Смирнова (от ул. Старо-Деповской до пр. Мира)
Роторная перекидка: ул. Кутузова, ул. Чекистский тракт, ул. Мостовая
Фронтальный погрузчик: Лебедева (от ул. С. Разина до пр. Комсомольский), пер. Плеханова, ул. Советская (от пр. Фрунзе, до пер. Батенькова)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 16, 18, 19, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 5, ул. Чекистский тракт, ул. Кутузова, ул. Мостовая, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 17.01.2025 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Мичурина (от ул. Иркутский тракт до ул. Новосибирская) 
ул. 79-ой Гвардейской Дивизии
пр. Мира (от ул. К. Ильмера до ул. 79-ой Гвардейской Дивизии)
Фронтальный погрузчик: ул. Бакунина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 14, 15, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой песком маршруты №№ 5, 8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 16.01.2025 на 17.01.2025 выход техники составит 74 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Усова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина, далее до ул. Косарева)
пр. Кирова ( от ул. Киевская до ул. Артема и дублер от ул. Белинского до ул. Дзержинского)
ул. Студенческая
ул. Матросова 
ул. Артема
ул. Косарева
ул. Говорова (от ул. 79-ой Гв. Дивизии до ул. Интернационалистов, далее до ул. Стрелочной)
ул. Смирнова (от ул. Старо-Деповской до пр. Мира)
Роторная перекидка: ул. Кутузова, ул. Чекистский тракт
Фронтальный погрузчик: Пушкина 27 д, Лебедева (от ул. Шевченко до пр. Комсомольский), пер. Плеханова, ул. Советская (от пр. Фрунзе, до пер. Батенькова)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 6, 11, 12, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Чекистский тракт, ул. Кутузова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 16.01.2025 выход техники составит 46 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Балтийская (от пр. Фрунзе до ул. Осенняя)
пр. Академический
ул. 79-ой Гвардейской Дивизии
пр. Мира (от ул. Дальне-Ключевская до ул. К. Ильмера)
Фронтальный погрузчик: ул. Трифонова, расчистка остановок пр. Развития, пр. Созидания
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: очистка участков тротуаров с посыпкой песком маршруты № 3, 4, 9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 15.01.2025 на 16.01.2025 выход техники составит 69 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пер. Светлый
пер. Урожайный
ул. Смирнова (от ул. Большая Подгорная до ул. Кутузова)
ул. Дизайнеров
ул. В. Болдырева (от ул. Энтузиастов до ул. Дизайнеров)
ул. Энтузиастов
ул. Пастера
Роторная перекидка: ул. Асиновская, ул. Алеутская, ул. Кутузова
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Колхозная до пр. Комсомольский), пер. Плеханова, ул. Советская (от пр. Фрунзе, до пер. Батенькова)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 6, 7, 8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 4, 6, 7, ул. Асиновская, ул. Алеутская, ул. Кутузова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Асиновская, ул. Алеутская, ул. Кутузова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 15.01.2025 выход техники составит 48 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Балтийская (от пр. Фрунзе до ул. Осенняя)
ул. Интернационалистов
ул. Смирнова (от пр. Мира до ул. Большая Подгорная) 
ул. Мюнниха  
Фронтальный погрузчик: ул. Трифонова, расчистка остановок ул. Иркутский тракт.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: очистка участков тротуаров с посыпкой песком маршруты № 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 5, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Трифонова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.01.2025 на 15.01.2025 выход техники составит 68 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Беленца (от ул. Гагарина до ул. Татарская)
ул. Источная
ул. Трифонова (от горы до ул. Мусы Джалиля)
ул. Крылова
пер. Батенькова
пер. Аптекарский
ул. Киевская (от пр. Фрунзе, далее до ул. Сибирская)
ул. Тверская (от ул. Карташова до пр. Фрунзе)
ул. Архитекторов
ул. К. Лыгина
ул. Крячкова
ул. Дизайнеров
ул. В. Болдырева, 3
Роторная перекидка: ул. Осенняя.
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Колхозная до пр. Комсомольский), пер. Плеханова, ул. Советская (от пр. Фрунзе, до пер. Батенькова)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 3, 4, 15, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 6, 7, ул. Осенняя, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Осенняя, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 14.01.2025 выход техники составит 46 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Балтийская (от пр. Фрунзе до ул. Осенняя)
ул. Интернационалистов 
ул. Мюнниха  
Фронтальный погрузчик: расчистка остановок: ул. Трифонова, остановки, парковки ул. Иркутский тракт.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 5, 9, 20,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.01.2025 на 14.01.2025 выход техники составит 70 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Татарская
ул. Трифонова
ул. Гагарина
ул. Крылова
ул. Киевская (от ул. Карташова до пр. Фрунзе, далее до ул. Сибирская)
ул. Тверская (от ул. Усова до пр. Кирова, далее до пр. Фрунзе)
ул. П. Нарановича 
ул. П. Федоровского
ул. Архитекторов
ул. К. Лыгина
ул. Крячкова
ул. Дизайнеров
ул. В. Болдырева
Роторная перекидка: ул. Балтийская (съезд на ул. Писемского), ул. Осенняя.
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Колхозная до пр. Комсомольский), пер. Плеханова, ул. Советская (от пр. Фрунзе, до пер. Батенькова)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 7, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, 7, ул. Балтийская (съезд на ул. Писемского), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Балтийская (съезд на ул. Писемского), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 11.01.2025 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Дежурство/техника задействована на механизированном сгребании снега с проезжей части.
Фронтальный погрузчик: расчистка остановок: ул. Высоцкого, ул. Ивановского.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 5, 9, 20,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, пр. Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: 6, 11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.01.2025 на 11.01.2025 выход техники составит 75 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
ул. Шевченко
ул. Советская (от ул. Нахимова до ул. Учебная, далее до ул. Герцена)
ул. Партизанская (от пр. Комсомольский до ул. Пушкина)
Коммунальный мост
ул. Московский тракт
пер. Нахановича (от ТЮЗа до ул. Крылова)
ул. Набережная р. Ушайки
Роторная перекидка: ул. Басандайская, ул. Осенняя
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Тверская до пер. Плеханова), пер. Плеханова, Фрунзе 119
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 16, 19, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 15, Богашевский тракт, ул. Осенняя, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 10.01.2025 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Елизаровых (от ул. Нахимова до пр. Кирова)
ул. Вокзальная (от ул. Транспортная до Пушкинской развязки)
Фронтальный погрузчик: расчистка остановок: ул. Иркутский тракт, ул. Высоцкого, ул. Ивановского.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 17, 18,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, пр. Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 9.01.2025 на 10.01.2025 выход техники составит 75 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Белинского (от ул. Карташова до ул. Усова)
ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
ул. Гоголя (от ул. Герцена до ул. Никитина) 
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
ул. Шевченко
ул. Транспортная (от ул. Пушкина до ул. Старо-Деповская)
ул. Партизанская (от пр. Комсомольский до ул. Пушкина)
Коммунальный мост
ул. Московский тракт
Роторная перекидка: ул. Богашевский тракт, ул. Осенняя
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от пр. Комсомольский до пер. Плеханова), пер. Плеханова, Кутузова, 1
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 11, 12, 13, 14, 15, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 4, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 15, Богашевский тракт, ул. Осенняя, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 9.01.2025 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Елизаровых (от ул. Нахимова до пр. Кирова)
площадь вокзала Томск-2
ул. Вокзальная
Фронтальный погрузчик: расчистка остановок ул. Московский тракт, ул. Иркутский тракт, ул. Высоцкого.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 7, 8, 20,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, пр. Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 8.01.2025 на 9.01.2025 выход техники составит 71 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Профсоюзная)
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Вершинина)
ул. Белинского (от ул. Никитина до пр. Кирова)
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Гоголя (от ул. Карташова до ул. Герцена) 
Роторная перекидка: ул. Богашевский тракт, ул. Басандайская
Фронтальный погрузчик: расчистка парковок, остановок пр. Ленина, ул. Лебедева, Плеханова.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.12.2024 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Нахимова (от пр. Ленина до ул. Вершинина)
Фронтальный погрузчик: расчистка остановок пр. Мира, ул. Иркутский тракт.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 11, 20,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, пр. Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.12.2024 на 29.12.2024 выход техники составит 59 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Дежурство/ Техника задействована на сгребании снега с проезжей части
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 2, 3, 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 28.12.2024 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Нахимова (от пр. Ленина до Коммунального моста)
Фронтальный погрузчик: расчистка остановок пр. Мира, ул. Иркутский тракт.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 19, 20,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, пр. Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7, развязки Коммунального моста, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.12.2024 на 28.12.2024 выход техники составит 54 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Р. Люксембург (от ул. Обруб до пер. 1905 года)
ул. Матросова
ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Герцена)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 9, 11, 13, 16, 17, 18, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 2, улицы Киевская, Усова, Студенческая, Кирова (дуюлер), Сибирская, О. Кошевого, Л. Толстого, Кулагина, пер. 1905 года, Совпартшкольный, Кооперативный, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 27.12.2024 выход техники составит 40 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Нахимова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина, далее до Коммунального моста)
ул. Рабочая
ул. Мичурина (от ул. Иркутский тракт до ул. Новосибирская)
Фронтальный погрузчик: улицы Техническая, Таврическая, Потанина Старо-Деповская.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 20, 14, 15,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, пр. Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы П. Осипенко, Транспортная, Вокзальная, Железнодорожная, пер. П. Осипенко, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 26.12.2024 на 27.12.2024 выход техники составит 59 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Артема (от пр. Кироова до ул. Елизаровых)
ул. Усова (от ул. Артема до ул. Красноармейская)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,   работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№1, 3, 5, 6, улицы Тверская, Елизаровых, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 26.12.2024 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова)
ул. Нахимова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина, далее до Коммунального моста)
ул. 1-ая Рабочая
ул. Рабочая
Фронтальный погрузчик: улицы Техническая, Таврическая, Потанина Старо-Деповская.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 5,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы П. Осипенко, Транспортная, Вокзальная, пер. П. Осипенко, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.12.2024 на 26.12.2024 выход техники составит 58 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых)
ул. Шевченко
ул. Енисейская (от ул. Шевченко до ул. Киевская)
ул. Учебная (от ул. Московский тракт до пр. Ленина, далее до ул. Красноармейская)
ул. Советская (от ул. Нахимова до ул. Учебной)
Фронтальный погрузчик: проезд улицы Красноармейской к РЦ «Факел», ул. Старо-Деповская, пл. Соляная, пер. Макушина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 11, 16, 17, 18,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№12, 17, улицы Л. Толстого, О. Кошевого, Кулагина, Колхозная, Тверская, Киевская, пер. Нечевский, Белинского, Котовского, Советская, Нахимова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 25.12.2024 выход техники составит 41 единица
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова)
ул. Новосибирская (от ул. Суворова до ул. Мичурина)
ул. Рабочая
ул. 1-ая Рабочая
Фронтальный погрузчик: улицы Техническая, Таврическая, Потанина Старо-Деповская.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 19,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Усова, Артема, Косарева, 1-ая Рабочая, Рабочая, Мичурина, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 24.12.2024 на 25.12.2024 выход техники составит 74 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пер. Светлый
пер. Урожайный
ул. 2-ая Усть-Кирзизка
ул. 1-ая Мостовая
ул. Вершинина (от ул. Усова до пр-да. Вершинина)
пр-д. Вершинина
пр. Фрунзе (от пр. Комсомольский до ул. О. Кошевого)
пр. Комсомольский (от ул. Сибирская до Игумрудного города)
ул. Енисейская (от ул. Киевская до ул. Шевченко)
ул. Красноармейская (от ул. Сибирская до ул. Яковлева)
ул. Яковлева
Фронтальный погрузчик: ул. Богашевский тракт,, ул. Бирюкова, остановки, парковки вдоль проезжей части, пл.Южной, улиц Елизаровых.
Роторная очистка: ул. Мичурина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 11, 16, 17, 18,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, ул. Мичурина, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Мичурина, улицы Смирнова, 79-ой Гв. Дивизии, Ф. Лыткина, 19 Гв. Дивизии, пл. Южная, Средне-Кирпичная, Октябрьская, Шишкова, пер. Кустарный, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 24.12.2024 выход техники составит 43 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Суворова (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина)
ул. Беринга 
ул. Новосибирская
Фронтальный погрузчик: ул. Старо-Деповская, остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части ул. Техническая, Таврическая, Потанина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 11, 16,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Нахимова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 5, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 23.12.2024 на 24.12.2024 выход техники составит 74 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Дальне-Ключевская 
пер. Светлый
пер. Урожайный
ул. Карташова (от ул. Тверская до пр. Комсомольский)
ул. Вершинина (от ул. Усова до ул. Нахимова, далее до пр-д. Вершинина)
пр-д. Вершинина
ул. А. Иванова
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский)
пр. Комсомольский (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
ул. Красноармейская (от ул. Усова до пр. Фрунзе)
Фронтальный погрузчик: ул. Пирогова (от ул. Вершинина до ул. Советская), ул. Карташова (от ул. Советская до пр. Ленина) ул. Богашевский тракт, ул. Басандайская
Роторная очистка: подходы к Коммунальному мосту, парковки Лагерного сада.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 12, 13, 14, 15,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 5, 6, подходы к Коммунальному мосту, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: подходы к Коммунальному мосту, парковки Лагерного сада, улицы Ильмера, Мюнниха, Интернационалистов, пр. Мира, Савиных, Кулева, Тимакова, Дзержинского, Яковлева, пер. Нечевский, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 21.12.2024 выход техники составит 36 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Бела Куна (от ул. С. Лазо до ул. Мичурина)
ул. И. Черных (от Б. Куна до ОКБ)
ул. Лазарева
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части ул. Мичурина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 11, 16,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.НахимоваФрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр. Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 14, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 20.12.2024 на 21.12.2024 выход техники составит 59 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Нижне-Луговая)
ул. Дальне-Ключевская 
ул. 5-ой Армии
ул. Ижевская
ул. Профсоюзная
Фронтальный погрузчик: ул. Щорса, ул. Пирогова (от ул. Вершинина до ул. Советская), заезды, парковки вдоль проезжей части пр. Кирова, ул. Гоголя, .
Роторная очистка: ул. Богашевский тракт, ул. Басандайская.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 12, 13, 14, 15,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№  2, 3, 5, Богашевский тракт, ул. Басандайская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 16, 17,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 20.12.2024 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Бела Куна
ул. Иркутский тракт (от ул. Высоцкого до Жилмассива)
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Мюнниха, Смирнова, Ивановского.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 11,   очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.НахимоваФрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр. Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.12.2024 на 20.12.2024 выход техники составит 57 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Белинского (от ул. Усова до пр. Фрунзе)
ул. Дальне-Ключевская
ул. К. Маркса (от пер. 1905 года до пер. пл. Ленина)
пер. Совпартшкольный
Фронтальный погрузчик: проезд от ул. Нахимова через теннисный корт, проезд от Московского тракта к анатомическому корпусу, ул. Щорса, ул. Вершинина (от ул. Герцена до ул. Карташова), ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Ленина), ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе).
Роторная очистка: ул. Богашевский тракт, ул. Басандайская.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 6, 7, 8, 9,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№   2, 4, 6, Богашевский тракт, ул. Басандайская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 12, 14,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.12.2024 выход техники составит 35 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Бела Куна
ул. Иркутский тракт (от ул. Высоцкого до ул. Лазарева)
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Интернационалистов, Мюнниха, Смирнова, Ивановского, Баумана.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 21,   очистка участков тротуаров с посыпкой песком: Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр. Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 6, 9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.12.2024 на 19.12.2024 выход техники составит 59 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пер. Базарный
ул. М. Горького (от пер. Базарный до ул. Московский тракт)
ул. Московский тракт (от пр. Ленина до пер. Буяновский)
ул. Большая Подгорная (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Героев Чубаровцев)
ул. К. Маркса (от пер. Дербышевский до пер. Карповский, далее до пер. пл. Ленина)
пер. Кооперативный 
пер. Совпартшкольный
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части участков улиц Кутузова, Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова), ул. Гецена (от п. Ленина до ул. Советская), пер. Плеханова (от ул. Гоголя до ул. Гагарина)
Роторная очистка: съезд с ул. Балтийская на ул. Писемского
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 5, 6,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№   2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 6, 11, съезд на Писемского, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 18.12.2024 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до ул. Высоцкого)
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Интернационалистов, Мюнниха, Смирнова, Ивановского, Мюнниха, Смирнова, Энтузиастов, Баумана.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 21,   очистка участков тротуаров с посыпкой песком: Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр. Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №6, 9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 17.12.2024 на 18.12.2024 выход техники составит 60 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. А. Беленца (от ул. Гагарина до ул. Татарская)
ул. Татарская
пер. Базарный
ул. Большая Подгорная (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Героев Чубаровцев)
Фронтальный погрузчик: ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Кирова), ул. Гецена (от п. Ленина до ул. Советская), ул. Лебедева (от ул. Чкалова до пр. Комсомольский, далее до ул. Красноармейская), пер. Плеханова
Роторная очистка: ул. Кузовлевский тракт, ул. Осенняя, съезд на ул. Писемского
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 13, 15, 16, 18, 19, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№   2, 3, 4, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 4, 5, улицы Кузовлевский трат, съезд на Писемского, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 17.12.2024 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Беринга)
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц 79-ой Гвардейской Дивизии, Ивановского, Энтузиастов, Елизаровых, Красноармейская, Богашевский тракт, Басандайская, пр. Ленина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 14,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр. Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 4, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 16.12.2024 на 17.12.2024 выход техники составит 67 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пер. Нахановича (от ТЮЗа до ул. Крылова)
ул. А. Беленца (от ул. Гагарина до ул. Татарская)
ул. Набережная р. Ушайки
пер. Батенькова
пер. Пионерский
пер. 1905 года 
ул. Кузнечный взвоз
ул. Пушкина (от ул. Кузнечный взвоз до ул. Яковлева)
ул. Большая Подгорная (от дома №1 до ул. Кузнечный взвоз, далее до ул. Дальне-Ключевская)
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Чкалова до пр. Комсомоьский, далее до ул. Красноармейская), пер. Плеханова
Роторная очистка: ул. Кузовлевский тракт, ул. Ивановского, ул. Энтузиастов.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 8, 9, 10, 11, 12, 16, пр. Развития, пр. Созидания, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№   2, 3, 4, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 2, 3, ул. Ивапновского, ул. Энтузиастов, ул. Кузовлевский тракт, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 14.12.2024 выход техники составит 45 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Путепровод от ул. Пушкина к Иркутскому тракту
Ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ая Рабочая до ул. Суворова)
Фронтальный погрузчик: ул. Бакунина, остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Иркутский тракт, Московский тракт, Елизаровых, Красноармейская, пл. Ленина, пр. Ленина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 18, 19, 20, 21,  очистка участков тротуаров с посыпкой песком: пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина, пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, ул. Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), Фрунзе от пр. Ленина до Красноармейской, ул. Белинского от Никитина до Герцена, ул. Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до пр. Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.12.2024 на 14.12.2024 выход техники составит 67 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Пушкинская развязка
пр. Комсомольский (дублер и от ул. Енисейская до ул. Сибирская)
пр. Ленина (от пер. 1905 года до ул. Дальне-Ключевская, далее до ул. Профсоюзная)
ул. Клюева (от ул. Обручева до ул. Осенняя)
Роторная очистка: ул. 2-ой поселок ЛПК, ул. Мостовая, ул. Чекистский тракт
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 13, 14, 15, 16, 17, пр. Развития, пр. Созидания, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№  1, 2, 3, 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: : ул. 2-ой поселок ЛПК, ул. Мостовая, ул. Чекистский тракт, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 13.12.2024 выход техники составит 45 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Коммунальный мост с подходами
ул. Пушкина (путепровод, далее от ул. Транспортной до 4-ой поликлиники) 
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Иркутский тракт, Московский тракт, Нахимова, Елизаровых, Красноармейская, пл. Ленина, пр. Ленина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 11, 12, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.12.2024 на 13.12.2024 выход техники составит 88 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Пушкинская развязка
пр. Комсомольский (дублер)
пр. Комсомольский (от пр. Кирова до ул. Карташова и далее)
ул. Дзержинского (от ул. Усова до ул. Карташова)
пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. Елизаровых)
площадь у вокзала Томск-1
ул. Клюева (от ул. Обручева до ул. Осенняя) 
Роторная очистка: пр. Развития пр. Созидания
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №3,  пр. Развития, пр. Созидания, улицы,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.12.2024 выход техники составит 49 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Коммунальный мост с подходами
Ул. Пушкина
ул. Кольцевая  
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Иркутский тракт, пл. Ленина, пр. Ленина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах:  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.12.2024 на 12.12.2024 выход техники составит 78 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. 79-ой Гвардейской Дивизии 
пр. Комсомольский (дублер)
пр. Кирова (от ул. Дзержинского до ул. Елизаровых
ул. Артема (от пр. Кирова) до ул. Елизаровых)
Пушкинская развязка
ул. Клюева (от ул. Иркутский тракт до ул. Обручева) 
Роторная очистка: пр. Развития пр. Созидания
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№  1, 2, 6, пр. Развития, пр. Созидания, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: пр. Развития, пр. Созидания, улицы Вокзальная, Железнодорожная, Транспортная, Герцена, Пирогова, Советская, Рабочая, 1-ая Рабочая, Новосибирская, С. Лазо,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 11.12.2024 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Коммунальный мост с подходами
пр. Академический
ул. Кольцевая (малая) 
Фронтальный погрузчик: остановки, перекрестки, парковки вдоль проезжей части улиц Иркутский тракт, Нахимова, Московский тракт
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 11, 12, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: автодороги к полигону «Сурово-Сухоречье»,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 10.12.2024 на 11.12.2024 выход техники составит 77 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Петропавловская
ул. Яковлева (от пер. Песочный до ул. Пушкина)
ул. 79-ой Гвардейской Дивизии 
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Дзержинского)
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Дальне-Ключевская)
ул. Клюева (от ул. Иркутский тракт до ул. Обручева) 
Фронтальный погрузчик: ул. Щорса, пер. Промышленный, проезд через теннисный корт по ул. Нахимова, парковки, остановки, ул. Совхозная, ул. Лебедева, ул. Совхозная, ул. Лебедева (от ул. Колхозной до пр. Комсомольский). 
Роторная очистка: ул. Кутузова
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 7, 8, 9,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№  2, 6, 7,  ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская. работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы  Кутузова, Асиновская, Алеутская, Говорова, пр. Кирова (дублер), Дзержинского, Усова,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 7.12.2024 выход техники составит 50 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Коммунальный мост с подходами
ул. Балтийская (от пр. Фрунзе до ул. Осенняя)
пр. Академический
ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до пр. Фрунзе) 
Фронтальный погрузчик:ул. Трифонова (от Главпочтамта до ул. Татарская)
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 2, 3, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 6.12.2024 на 7.12.2024 выход техники составит 85 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. О. Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
ул. Л. Толстого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
ул. Колхозная
ул. Кулагина (от ул. Елизаровых до пер. Фруктового)
ул. Сибирская (от ул. Балтийская до ул. Л. Толстого)
пл. Южная
ул. 19 Гв. Дивизии
ул. Богашевский тракт (путепровод)
пр. Комсомольский (от пер. Мариинский до ул. 79-ой Гв. Дивизии)
ул. 79-ой Гв. Дивизии
ул. Московский тракт (от пр. Ленина до ул. А. Иванова, далее до Коммунального моста)
Коммунальный мост
ул. Архитекторов
ул. П. Федоровского
ул. К. Лыгина
ул. Крячкова
Фронтальный погрузчик: ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Совхозная, ул. Лебедева (от ул. Колхозной до пр. Комсомольский). 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 16, 18, 19, 21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 4, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы  Богашевский тракт, Басандайская, Вокзальная, Железнодорожная, Транспортная, Киевская, Дзержинского, Дизайнеров, Болдырева, Гамалеи, Энтузиастов, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 6.12.2024 выход техники составит 52 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Коммунальный мост с подходами
ул. Нахимова (от ул. Красноармейская до пр. Ленина)
ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до пр. Кирова)
Фронтальный погрузчик: ул. Крячкова (до дома №21), остановки и парковки вдоль проезжей части ул. Созидания, проспектов Развития, Ленина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 17, 18, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 5.12.2024 на 6.12.2024 выход техники составит 90 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Савиных
ул. Кулева
ул. Карпова
ул. Тимакова
ул. Студенческая
ул. Гагарина
ул. Крылова
ул. Набережной р. Ушайки
ул. А. Беленца (от ул. Гагарина до ул. Татарская) 
ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Красноармейская, далее до ул. Артема)
пр. Кирова (дублер)
пр. Комсомольский (от пер. Маринский до ул. 79-ой Гв. Дивизии с путепроводом)
ул. 79-ой Гв. Дивизии
пр. Фрунзе (от ул. Гоголя до пр. Комсомольский, далее до ул. Елизаровых)
ул. ул. Кулагина (от пер. Фруктовый до ул. Елизаровых)
ул. Новгородская
ул. О. Кошевого
ул. Л. Толстого
Фронтальный погрузчик: Усова, 68, остановки, перекрестки, парковки прилегающих к проезжей части пр. Ленина,  расчистка участков остановок, парковок улиц Богашевский тракт, Басандайская и другие.
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 11, 12, 13, 14, 15,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы  Студенческая, проезд через теннисный корт ул. Нахимова, пер. Батенькова, пер. Аптекарский, ул. Белинского, ул. Пирогова, ул. Тверская, ул. Киевская,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 5.12.2024 выход техники составит 43 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Коммунальный мост с подходами
ул. Нахимова
ул. Красноармейская (от ул. Нахимова до ул. Усова)
ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до пр. Кирова)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, пр. Ленина, расчистка остановок и парковок вдоль проезжей части улиц Королева, проспектов Развития, Созидания, Академический
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 4.12.2024 на 5.12.2024 выход техники составит 86 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Красноармейская и от пр. Комсомольский до ул. Елизаровых)
пер. Спортивный
пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. Р. Люксембург)
пер. Нахановича
ул. А. Беленца (от ул. Гагарина до ул. Татарская)
ул. Набережной р. Ушайки 
пер. Батенькова 
ул. К. Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Кооперативный)
ул. Советская (от пр. Фрунзе до пер. Спортивный)
 Фронтальный погрузчик: расчистка перекрестков, остановок, парковок прилегающих к проезжей части участков улиц Сибирская, пр. Комсомольский, пр. Кирова, ул. Белинского
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 4, 6, 7, 9, ,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 11, 12, улицы Савиных, Карпова, Кулева, А. Иванова, Белинского, Гоголя, пр. Комсомольский (дублер), Пушкинская развязка,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 4.12.2024 выход техники составит 41 единицу
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Дежурство/ спецтехника задействована в работах по сгребанию снежных масс и обработке пескосоляной смесью проезжей части
Фронтальный погрузчик: остановки и парковки улиц Балтийская, Осенняя, Энтузиастов, Ивановского, Высоцкого. 
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№4, 5, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4 работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №9, 10,  ул. Мичурина, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 3.12.2024 на 4.12.2024 выход техники составит 56 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Дежурство/ спецтехника задействована в работах по сгребанию снежных масс и обработке пескосоляной смесью проезжей части
Фронтальный погрузчик: расчистка перекрестков, остановок, парковок прилегающих к проезжей части участков улиц Нахимова, Московский тракт, пл. Южной, пр. Кирова, пр. Фрунзе, Усова, Смирнова.
Роторная перекидка: ул. Кузовлевский тракт
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 5, 6, 7, 8, ул. Кузовслевский тракт,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 3.12.2024 выход техники составит 37 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Беринага (от ул. Иркутский тракт до ул. С. Лазо)
ул. Сибирская (от ул. Балтийская до ул. Л. Толстого)
Фронтальный погрузчик: пр. Ленина, пл. Ленина 
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№13, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7,  ул. Мичурина, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 2.12.2024 на 3.12.2024 выход техники составит 54 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул.. Нарановича
ул. П. Федоровского (до дома 10-12)
ул. Архитекторов
ул. К. Лыгина
ул. А. Крячкова
пл. Ленина
ул. К. Маркса
Фронтальный погрузчик: перекрестки, остановки парковки прилегающие к проезжей части пр. Кирова, пр. Фрунзе и др.
Роторная перекидка: ул. Высоцкого, ул. Мичурина.
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  посыпка песком по маршрутам №9,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 3, 4, 5, 6, ул. Балтийская, ул. Осенняя, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 30.11.2024 выход техники составит 32 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. С. Лазо
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки улиц Энтузиастов, Ивановского, Высоцкого, пр. Ленина 
Маршруты малая механизация Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 7, при снегопаде №№ 1,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Лазарева, Беринга, Мичурина, Клюева, Обручева, Бирюкова, Ивановского, Высоцкого, Энтузиастов, работа с механизированными звеньями по вывозу снега. 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 29.11.2024 на 30.11.2024 выход техники составит 55 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Вершинина (от проезда Вершинина до ул. Нахимова и далее до ул. Учебная)
ул. проезд Вершинина
ул. Белая (от ул. Пушкина до ул. Октябрьская)
ул. Кривая (от ул. Белая до ул. Белозерская)
ул. Белозерская (от ул. Пушкина до ул. Ачинская)
ул. Ачинская 
пер. Кустарный
ул. Пушкина ( малая – от ул. Белая до пер. Макушина – правая сторона)
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортная,- правая сторона)
ул. Транспортная (от ул. Пушкина ло ул. Вокзальная)
ул. Северный городок (от ул. Пушкина до ул. Потанина)
Фронтальный погрузчик: перекрестки, остановки парковки прилегающие к проезжей части улиц Басандайская, Сибирская, Белозерская, Тверская, Кутузова, Асиновская, Алеутская
Роторная перекидка: ул. Энтузиастов, ул. Ивановского
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 17, 18, 19,  посыпка песком по маршрутам №11,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №1, улицы Ф. Лыткина, 19-ой Гв. Дивизии, П. Осипенко, Студенческая пер. П. Осипенко, Вокзальная Железнодорожная,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 29.11.2024 выход техники составит 32 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Новосибирская (от ул. Мичурина до ул. С. Лазо)
ул. С. Лазо
ул. Суворова
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки улиц Энтузиастов, Ивановского, Высоцкого, пр. Ленина 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 6, при снегопаде №№ 1,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Лазарева, Беринга, Обручева, Бирюкова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 28.11.2024 на 29.11.2024 выход техники составит 60 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Учебная (от ул. Красноармейская до ул. Московский тракт)
ул. Московский тракт (от пер. Буяновский до Коммунального моста) 
ул. Октябрьская (от ул. Шишкова до ул. Пукина (малой)
ул. Октябрьский взвоз
ул. Пушкина (малая от ул. Октябрьский взвоз до ул. Белая)
ул. Белая (от ул. Пушкина до ул. Октябрьская)
ул. Кривая (от ул. Белая до ул. Белозерская)
ул. Белозерская (от ул. Пушкина до ул. Ачинская)
пер. Кустарный
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортная, далее по направлению к ул. Иркутский тракт)
Фронтальный погрузчик: пер. Железнодорожный, ул. Старо-Деповская, проезд через Факел, пер. Промышленный, остановки, прилегющие к проезжей части улиц Богашевский трат, Басандайская, Никитина, Белозерская, пер. Плеханова, пл. Южной.
Роторная перекидка: ул. Энтузиастов
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 13, 14, 15, 16, посыпка песком по маршрутам №10,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 4, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №11, улицы Осенняя, Вершинина, Студенческая, Транспортная, Северный городок, Техническая, Таврическая, Потанина, пр-зд Вершинина,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 28.11.2024 выход техники составит 30 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. 1-ая Рабочая
ул. Новосибирская
ул. С. Лазо
ул. Мичурина (от ул. Иркутский тракт до ул. Новосибирская)
ул. Суворова
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки пр. Развития, пл. Ленина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 7, при снегопаде №№ 1,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Мичурина, Беринга, И. Черных, Клюева, Бирюкова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 27.11.2024 на 28.11.2024 выход техники составит 53 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Герцена (от ул. Красноармейская до пр. Комсомольский, далее до ул. Шевченко)
пр. Комсомольский (съезд на Изумрудный город, дублер, путепровод Пушкинской развязки)
ул. Обруб
ул. Шишкова 
пер. Аптекарский с мостом
пер. Батенькова
ул. Октябрьская
пер. 1905 года 
ул. Кузнечный взвоз
ул. Пушкина (от ул. Кузнечный взвоз до ул. Яковлева)
Фронтальный погрузчик: ул. Говорова (от ул. К. Ильмера до Говорова 8/1 и от ул. Интернационалистов до пер Стрелочный), пер. Железнодорожный, парковки и остановочные карманы улиц Нахимова, Богашевский тракт Басандайская, Кулагина, пер. Плеханова.
Роторная перекидка: ул. Басандайская
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 8, 9, 10, 11, 12, посыпка песком по маршрутам №9,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №15, улицы Шевченко, Партизанская, пер. Мариинский, Октябрьская, Средне-Кирпичная, Белая, Кривая, Белозерская, Ачинская, пер. кустарный, Трифонова, пер. Совпартшкольный пер. Макушина, Пушкина (малая),  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 27.11.2024 выход техники составит 33 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Мюнниха 
ул. 1-ая Рабочая
ул. Рабочая
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки пр. Развития, пл. Ленина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 7, при снегопаде №№ 1,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Старо-Деповская, Транспортная, Новосибирская, Суворова, Беринга, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 26.11.2024 на 27.11.2024 выход техники составит 58 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Комсомольский (от ул. Сибирская, далее до пер. Мариинский, далее съезд на Изумрудный город, далее дублер)
пр. Комсомольский (путепровод Пушкинской развязки)
ул. Гоголя (от пр. Фрунзе до ул. Никитина)
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская, далее в сторону пр. Комсомольский)
ул. А. Иванова (от пр. Ленина до Московского тракта)
ул. Тимакова (от пр. Ленина до тупика)
ул. Карпова (от ул. Савиных до ул. Учебная и от ул. Тимакова до ул. А. Иванова)
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от ул. Чкалова до пр. Комсомольский, далее в сторону ул. Красноармейская),  парковки и остановочные карманы улиц Красноармейская, Яковлева, пр. Ленина
Роторная перекидка: Богашевский тракт, ул. Басандайская
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№1, 2, 3, 18, 19, посыпка песком по маршрутам №7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 3, 4, 5, 6, 7, посыпка тротуаров песком по маршруту №8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №10, улицы Богашевский тракт, Басандайская, Пушкинская развязка, пр. Комсомольский (дублер), Вершинина, Ф. Лыткина, пр-зд Вершинина, Трифонова, А. Беленца, Московский тракт, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 26.11.2024 выход техники составит 32 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Говорова (от ул. К. Ильмера до ул. 79-ой Гвардейский Дивизии, далее до ул. Интернационалистов)
ул. Интернационалистов 
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки Иркутский тракт, Пушкина, пл. Ленина.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 4, 20 очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 6, 7, при снегопаде №№ 1, 2  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Большая Подгорная, Железнодорожная, Вокзальная, 79-ой Гвардейской Дивизии, переулки Урожайный, Светлый, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 25.11.2024 на 26.11.2024 выход техники составит 70 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Комсомольский (от ул. Карташова до ул. Сибирская, далее до пер. Мариинский)
ул. Карташова (от ул. Красноармейская до ул. Советская)
ул. Гоголя (от ул. Карташова до пр. Фрунзе)
ул. Белинского (от ул. Усова до ул. Никитина)
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Красноармейская)
ул. Алтайская (от пр. Комсомольский до ул. Сибирская и от ул. О. Кошевого до ул. Л. Толстого, далее до ул. Балтийская)
Фронтальный погрузчик: ул. Совхозная, ул. Лебедева, Говорова, парковки и остановочные карманы улиц Красноармейская, Яковлева, Елизаровых, Богашевский тракт Басандайская, пр. Кирова, Усова, Пушкина, пр. Мира. 
Роторная перекидка: Богашевский тракт, ул. Басандайская
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№1, 2, 3, 18, 19, посыпка песком по маршрутам №7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №8, улицы Партизанская, Сибирская, Л. Толстого, О. Кошевого, пр. Комсомольский (дублер), пер. Мариинский, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 23.11.2024 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от ул. 79-ой Гвардейской Дивизии до ул. Интернационалистов, далее до ул. Мюнниха)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, площадь у драмтеатра
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 20 очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 6, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: ул. Говорова, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 22.11.2024 на 23.11.2024 выход техники составит 70 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Никитина (от ул. Советская до ул. Красноармейская, далее до пр. Комсомольский)
ул. Тверская (от ул. Усова до пр. Фрунзе и от ул. Никитина до ул. Сибирская)
ул. 5-ой Армии
ул. Профсоюзная
ул. Ижевская
ул. 2-ая Усть-Киргизка
ул. 1-ая Мостовая
ул. Смирнова (от ул. 1-ая Мостовая до ул. Кутузова
ул. Кутузова (от ул. Смирнова до ул. 1-ая Мостовая)
пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. Елизаровых)
площадь у вокзала Томск-1
пр. Кирова (дублер от ул. Советская до ул. Дзержинского)
ул. Студенческая (от пр. Кирова до ул. Усова)
Фронтальный погрузчик: парковки и остановочные карманы улиц Иркутский тракт, Пушкина, Московский тракт, Нахимова, Елизаровых, Богашевский тракт, Басандайская. 
Роторная перекидка: 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 21, посыпка песком по маршрутам №№ 5. 6,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1,2,4, посыпка тротуаров песком по маршруту №3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 3,4, ул. Новгородская, Белинского, Кутузова, Асиновская, Алеутская, Кузнецова, Герцена, Вершинина, пр. Фрунзе, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 22.11.2024 выход техники составит 37 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Мира (от К. Ильмера до ул. 79-ой Гвардейской Дивизии)
Фронтальный погрузчик: пл. Ленина, площадь у драмтеатра
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 16, 17 очистка участков тротуаров с посыпкой  пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр. Ленина (от пр. Фрунзе до ул. Нахимова), работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 4, 6, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 21.11.2024 на 22.11.2024 выход техники составит 63 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пер. Кооперативный
пер. 1905 года
ул. Кузнечный взвоз
пер. Макушина
ул. Октябрьский взвоз
пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Нижне-Луговая, далее до ул. Профсоюзная)
ул. 5-ой Армии
ул. Профсоюзная
ул. Ижевская
ул. 2-ая Усть-Киргизка
пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Дзержинского, далее до ул. Елизаровых)
площадь у вокзала Томск-1
ул. Киевская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирская)
ул. Никитина (от ул. Советская до ул. Красноармейская, далее до пр. Комсомольский)
Фронтальный погрузчик: ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Толстого до ул. Кулагина), ул. Совхозная, ул. Бакунина (от ул. Обруб до ул. Октябрьский взвоз), парковки и остановочные карманы Иркутского тракта, 
Роторная перекидка: 
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 12, 13, 14, 15, посыпка песком по маршрутам №№1, 2,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 4, посыпка тротуаров песком по маршруту №3, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Партизанская, Никитина, Шевченко, Кулагина, Белая, Кривая, Пушкина (малая), Белозерская, Ачинская, пер. Кустарный, Большая Подгорная, Дальне-Ключевская, Студенческая, проезд через «Факел», Кирова (дублерБелинского, Пирогова, Петропавловская, Алтайская, пр. Комсомольский (дублер), Пушкинская развязка, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 21.11.2024 выход техники составит 34 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Каштачная гора
Фронтальный погрузчик: Московский тракт, ул. Учебная
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 11 очистка участков тротуаров с посыпкой песком  пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова, пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 6, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В ночную смену с 20.11.2024 на 21.11.2024 выход техники составит 69 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Р. Люксембург (от ул. Обруб до ул. Дальне-Ключевская и далее)
пер. 1905 года
ул. Кузнечный взвоз
пер. Макушина
ул. Октябрьский взвоз
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Дальне-Ключевская, далее до ул. Профсоюзная)
ул. Киевская (от ул. Косарева до пр. Кирова, далле до ул. Сибирская)
ул. Тверская (от ул. Сибирская до ул. Никитина)
пер. пл. Ленина
ул. К. Маркса (от пер. пл. Ленина до пер. Дербышевский)
пер. Кооперативный
пер. Совпартшкольный
Фронтальный погрузчик: остановки и парковки Иркутский тракт, ул. Лебедева (от ул. Киевская до ул. Красноармейская), пер. Плеханова,  пер. пл. Ново-Соборной, пер. Спортивный
Роторная перекидка: Богашевский тракт, развязки Коммунального моста.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 3, 6, 7, 8, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 4, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы пр. Кирова (с дублером), пл.ст.Томск-1,  Артема, Усова, Косарева, Тверская (от Усова до Фрунзе), Карташова, Герцена, Гоголя, Енисейская, 5-ой Армии, Профсоюзная, Большая Подгорная, Дельне-Ключевская, Ижевская, 2-ая Уст-Киргизка, Петропавловская, Алтайская,  (от пер. Аптекарского доул. Тверская и от пр. Комсомольского до ул. Сибирская), работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 20.11.2024 выход техники составит 37 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до пр. Фрунзе).
Ул. Балтийская
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки улиц Высоцкого, Ивановского, Энтузиастов, Баумана, Гамалеи.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 9, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой песком  пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова, пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 19.11.2024 на 20.11.2024 выход техники составит 73 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Р. Люксембург (от пер 1905 года до ул. Дальне-Ключевская и далее)
пер. 1905 года
ул. Кузнечный взвоз
пер. Макушина
ул. Октябрьский взвоз
пл. Южная
ул. 19 –ой Гв. Дивизии
ул. Ф. Лыткина
ул. Вершинина
пр-д Вершинина
пер. Батенькова (от ул. Гагарина до пер. Аптекарского)
пер. Аптекарский с мостом
ул. Алтайская (от пер. Аптекарского до д. №8)
ул. Татарская
пер. Базарный
ул. М. Горького (от пер. Базарного до Московского тракта)
ул. Матросова
ул. Косарева (от пр. Кирова до ул. Усова, от ул. Артема до ул. Красноармейская)
ул. П. Осипенко
ул. Котовского (от ул. Красноармейская до ул. Нахимова)
Фронтальный погрузчик: ул. Лебедева (от Л. Толстого до пр. Комсомольский и от ул. Киевская до ул. Красноармейская), пер. Плеханова, пер. пл. Ново-Соборная, пер. пл. Ленина
Роторная перекидка: Богашевский тракт, развязки Коммунального моста.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 21, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
 Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 4, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Обруб, Шишкова, Октябрьская, Усова, Киевская, Тверская, пер. Промышленный, дорога к полигону Сурово-Сухоречье,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 19.11.2024 выход техники составит 40 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
Ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до пр. Кирова, далее в сторону Шевченко).
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки улиц Мюнниха, Смирнова, Б. Куна, И. Черных, С. Лазо, пр. Мира.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№   18, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой песком  пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова, пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 2, 3, 6, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 18.11.2024 на 19.11.2024 выход техники составит 76 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Гагарина
ул. Крылова
пер. Батенькова
ул. Алтайская (от пер. Аптекарского до д.№8)
ул. Петропавловская (от ул. Сибирская до ул. Алтайская)
ул. А. Беленца (от ул. Гагарина до ул. Татарская)
ул. Источная
пер. Базарный
ул. М. Горького (от пер. Базарный до ул. Московский трат)
ул. Усова (от ул. Красноармейская до ул. Косарева)
ул. Артема
ул. Косарева
ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до ул. Высоцкого)
ул. Бирюкова (от ул. Ул. Клюева до ул. Обручева)
пр. Фрунзе (от ул. Красноармейская до ул. Елизаровых)
ул. Л. Толстого
ул. О. Кошевого
ул. Кулагина 
Фронтальный погрузчик: ул. Усова, ул. Лебедева (от пр. Комсомольский до ул. Киевской)
Роторная перекидка: Богашевский тракт, развязки Коммунального моста.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
 Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 5, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Студенческая, пр. Кирова (дублер), Дзержинского, Вершинина, Обручева, Б. Куна, И. Черных, Новгородская, Герцена, Шевченко, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 16.11.2024 выход техники составит 39 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Академический (с путепроводом)
ул. Кольцевая (большая и малая) 
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки улиц Сибирская пр. Кирова, Елизаровых, 1-ая Рабочая, Рабочая, Новосибирская, С. Лазо, Московский тракт, Нахимова.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№   8, 9, 20, очистка участков тротуаров с посыпкой песком  пр.Ленина от пр.Фрунзе до пл.Ленина, пер.Батенькова от пр.Ленина до ул.Гагарина, ул.Гагарина, пр.Ленина от пр.Фрунзе до ул.Нахимова, пр.Фрунзе от пр.Ленина до Красноармейской, ул.Белинского от Никитина до Герцена, ул.Гоголя от Карташова до Герцена, Герцена от Гоголя до ул.Ленина, Советская от Фрунзе до Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 6, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: 10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 
В ночную смену с 15.11.2024 на 16.11.2024 выход техники составит 78 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Пушкина (от ул. Кузнечный взвоз до ул. Яковлева)
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортная)
Каштачная гора
ул. Дальне-Ключевская
ул. Иркутский тракт
ул. Учебная (от Московского тракта до пр. Ленина)
Коммунальный мост
ул. Учебная (от Московского тракта до пр. Ленина)
ул. Советская (от ул. Нахимова до ул. Герцена)
пр. Комсомольский (от пр. Фрунзе до пер. Мариинский) спутепроводом
ул. 79-ой Гв. Дивизии
Фронтальный погрузчик: остановки, парковки ул. Иркутский тракт, пр. Ленина
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
 Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: улицы Средне-Кирпичная, Октябрьская, Шишкова, Обруб, пр. Комсомольский (дублер), ул. Северный городок, 1-ая Рабочая, Мичурина, П. Осипенко, Котовского, Сибирская, Кулагина, Совхозная, Ново-Киевская, пл. Дзержинского, пер. Промышленный, пер. П. Осипенко, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 15.11.2024 выход техники составит 38 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Балтийская 
Фронтальный погрузчик: остановочные карманы, парковки улиц Королева, пр. академический, пр. Развития, пр. Мира, Интернационалистов, Ф. Мюнниха, Смирнова.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№  20,  21, очистка участков тротуаров пр. Фрунзе, Белинского, Гоголя, Герцена, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: 11, 13, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 14.11.2024 на 15.11.2024 выход техники составит 80 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Профсоюзная)
пер. 1905 года
Кузнечный взвоз
ул. Пушкина (от ул. Кузнечный взвоз до ул. Яковлева)
ул. Пушкина (от ул. Яковлева до ул. Транспортная)
ул. Пушкина (путепровод)
ул. Московский тракт (от ул. А. Иванова до Коммунального моста)
Коммунальный мост
ул. Учебная (от Московского тракта до пр. Ленина)
ул. Енисейская 
пр. Комсомольский (от пл. Кирова до пр. Фрунзе)
Фронтальный погрузчик: пр. Ленина от пл. Ленина до ул. Нахимова
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
 Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 5, улицы Кривая, Белая, Белозерская, Ачинская, Партизанская, Вокзальная, Железнодорожная, Транспортная, Вершинина, Пирогова, кулева, Советская, Киевская, Тверская, Никитина, Карташова, Герцена, К. Маркса, 5-ой Армии, Профсоюзная. пер. Школьный, Кустарный, Мариинский работа с механизированными звеньями по вывозу снега
В круглосуточном дежурстве находится плужнощеточная и пескоразбрасывающая техника 
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 14.11.2024 выход техники составит 40 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Елизаровых (от пр. Кирова до ул. Шевченко)
Фронтальный погрузчик: площадь у драмтеатра, остановочные карманы, парковки улиц Ивановского, Высоцкого, Энтузиастов, Клюева.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 9, 12, 20, очистка и посыпка песком участков тротуаров пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул Гоголя, ул Гагарина, пр. Ленина, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 5, 6, ул. Пастера, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: 7, 9, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
 
Запланированы работы по механизированному разметанию проезжей части плужнощеточной техникой и противогололедной обрабтке пескосоляной смесью.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 13.11.2024 на 14.11.2024 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Дальне-Ключевская и далее)
ул. Гагарина
ул. Крылова
пер. Батенькова
пр. Кирова
пл. Южная
ул. 19 Гв. Дивизии
ул. Ф. Лыткина
ул. Московский тракт (от ул. А. Иванова до Коммунального моста)
Коммунальный мост
ул. Учебная (от Московского тракта до пр. Ленина)
ул. Советская (от пр. Фруензе до ул. Герцена)
пр. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. Елизаровых)
ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до ул. Ломоносова и в сторону ул. Лебедева)
пр. Кирова
Фронтальный погрузчик: пр. Ленина от пл. Ленина до ул. Нахимова
 Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 3, 4, 7,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер  
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 4, пр. Кирова (дублер), улицы Алтайская, Петропавловская, Усова,  Карпова, Савиных, проезд через теннисный корт ул. Нахимова, О. Кошевого, Л. Толстого, Р. Люксембург, пер. Кооперативный, пер. Совпартшкольный, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Запланированы работы по механизированному разметанию проезжей части плужнощеточной техникой и противогололедной обрабтке пескосоляной смесью.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.

В дневную смену 13.11.2024 выход техники составит 45 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова)
ул. Елизаровых (от ул. Красноармейская до пр. Кирова)
Фронтальный погрузчик: площадь у драмтеатра, остановочные карманы, парковки улиц Ивановского, Высоцкого, Энтузиастов, Клюева.
Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: 5, 8, 9, 20, 22, механизированная посыпка песком — №22, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и перекрестков от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 4, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №№ 8, 10, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Запланированы работы по механизированному разметанию проезжей части плужнощеточной техникой и противогололедной обрабтке пескосоляной смесью.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 12.11.2024 на 13.11.2024 выход техники составит 79 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина
пер. Нахановича
ул. Московский тракт
пр. Фрунзе
пр. Кирова
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова, перекресток Фрунзе-Белинского, ул. Белинского, пл. Соляная, пер. Макушина
 Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и перекрестков колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер  
Очистка обочин, прижим снега и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: № 13, пр. Кирова (дублер), улицы Дзержинского, Усова, Тимакова, Карпова, Савиных, А.Иванова, М. Горького, пер. Базарный, Татарская, Трифонова, Источная, Тверская, Крылова, Гагарина, Белинского, Никитина, Киевская, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Запланированы работы по механизированному разметанию проезжей части плужнощеточной техникой и противогололедной обрабтке пескосоляной смесью.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В дневную смену 12.11.2024 выход техники составит 42 единицы
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках: ул. Нахимова, ул. 1-ая Рабочая.  
Фронтальный погрузчик: площадь у драмтеатра, остановочные карманы пр. Мира, ул. Интернационалистов

Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: 6, 7, 15, 20, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и перекрестков от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 3, 6, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Маршруты автогрейдер
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: №7, работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Запланированы работы по механизированному разметанию проезжей части плужнощеточной техникой и противогололедной обрабтке пескосоляной смесью.
Виды работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств.
В ночную смену с 11.11.2024 на 12.11.2024 выход техники составит 68 единиц
Вывоз снега силами механизированных звеньев будет производиться на участках:
пр. Ленина
пер. Пионерский
пер. Батенькова
пер. пл. Ленина
ул. К. Маркса
участки пр. Фрунзе, ул. Советской.
Фронтальный погрузчик: пр. Кирова, перекресток Фрунзе-Белинского, ул. Белинского, пл. Соляная, пер. Макушина
 Маршруты малая механизация
Тракторы малой механизации будут проводить очистку тротуаров по маршрутам: №№ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты МТЗ
Механизированная расчистка тротуаров и перекрестков колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой) будет проводиться по маршрутам: №№ 1, 2, 4,  работа с механизированными звеньями по вывозу снега.
Маршруты автогрейдер  
Очистка обочин и скалывание уплотненного снега автогрейдером будет вестись на маршрутах: работа с механизированными звеньями по вывозу снега
Запланированы работы по механизированному разметанию проезжей части плужнощеточной техникой и противогололедной обрабтке пескосоляной смесью.
